# 区水利局2024年工作要点

来源：网络 作者：蓝色心情 更新时间：2024-07-15

*区水利局2024年工作要点1.全力做好防汛抗旱工作，实现市委“三个确保”目标。4月底前完成组织架构调整、风险隐患点排查、各类预案修改完善、物资储备、队伍建设、专家库调整等汛前准备工作，建立隐患点问题清单、责任清单，具备施工条件的在4月底前整...*

区水利局2024年工作要点

1.全力做好防汛抗旱工作，实现市委“三个确保”目标。4月底前完成组织架构调整、风险隐患点排查、各类预案修改完善、物资储备、队伍建设、专家库调整等汛前准备工作，建立隐患点问题清单、责任清单，具备施工条件的在4月底前整治到位，不具备施工条件的制定整治计划和度汛应急方案。在省、市防汛抗旱会议召开后，及时召开区级防汛会议。汛期间，严格按照上级要求和区指挥部要求，落实好各项防汛抗旱措施。

2.聚力推进河湖长制工作，全水域开展“五清四乱”整治。继续做好区、乡、村三级巡河工作，实现问题闭环管理。按照市河长办要求，做好2024年河湖长制各项工作。四月底前编制完成2024河湖“五清四乱”工作清单，结合防汛会议召开2024年第一次区级总河长会议。第四季度按照要求认真开展河湖“五清四乱”专项整治工作，确保所有河湖沟塘全覆盖。

3.稳步推进工程建设，实现质量安全与进度两手抓。一是窑沟站工程4月底前完工，确保汛期发挥效益；二是4月底前，完成XX乡XX供水并入市政管网工程设计工作，积极与省、市水利部门对接，争取项目资金，力争年内开工建设。三是督促指导XX、XX两乡做好2024年度区级水利基金项目选址与前期勘测设计工作，汛后开工建设，明年汛前完工。

4.加大谋划力度，争取项目落地。科学谋划XX区农村饮水安全巩固提升工程、XX乡XX河防洪治理工程、XX乡XX圩防洪治理工程等一批项目，积极主动与上级水利部门对接，争取资金，力争项目落地。

5.实施最严格水资源管理，加强水利行业监管。一是实施最严格的水资源管理制度。严格取水许可审批工作，对区级审批的取水许可项目加强监管，按照市级要求开展“世界水日”“中国水周”宣传、节水型机关建设等工作；二是继续加大水土保持监管力度。严格按照要求做好职权范围内的生产建设项目水土保持审批工作，开展已审批项目的日常监管。发现未编先建、未批先建的项目，依法督促整改，确保水土保持方案编报率、实施率、验收率达到100%；三是加强农村饮水安全行业监管。继续强化农村饮水安全“三个责任”的落实落细，指导XX、XX两乡开展农饮工程建设与运行管理工作，不定期对两乡农村供水工程运行管护、水源地保护、水质保障等情况开展巡查，对水源水、出厂水、末梢水进行抽检，发现问题及时反馈并督促整改落实，确保工程建得成、管得好、长受益。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找