# 2024年甲指三方合同(3篇)

来源：网络 作者：落霞与孤鹜齐 更新时间：2024-06-23

*随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。甲指三方合同篇一乙方：...*

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

**甲指三方合同篇一**

乙方：

兹有甲方将上海第六人民医院门诊改造急诊工程委托乙方承包施工，为明确双方职责，便于落实管理，使工程能顺利、圆满、保质、保量地完成，经双方协商，特订立如下协议：

一、 工程概况：

1、 工程名称：上海第六人民医院门诊楼改造急诊工程

2、 工程地点：宜山路618号

3、 建筑面积：15000㎡

4、 结构层次：4层

二、 承包方式及承包范围

1、 承包方式：包清工

2、 承包范围：基础修土、机械挖土跟班、挖排水沟、抽水、垫层回填土、基础、主体中的所有砖砌(砌块)、混凝土(包括栏板、扶手、腰线、搁板、导墙等零星构件)浇捣、预制构件制作安装、垫块制作、搁模或夹模洞孔攘嵌、水箱、女儿墙压顶砌筑、浇捣、填充墙及构造柱中拉结筋锚固剂固定或焊接及安放、零星砌筑、配合弹线、找平、运送剩余商品混凝土到指定地点摊铺、主体结构验收前修补(以质监站中间验收通过为准)。施工场地内及施工场地外50米以内的材料运输;泥、普工方面的一切内外清理(以能搞内外粉刷为准);不在产生其他零星点工。

三、 承包价：

1、 结构：木工按砼接触面积计算，二结构木模板(圈梁、构造柱)每平米为40元(大写：肆拾元/㎡)包括钉子、铁丝、木工用电动工具以及密封条

2、 钢筋按每吨伍佰伍拾元(包括扎丝)，按实计算。包括基础及二结构(圈梁、构造柱)

3、 砌筑砌块墙按每立方米贰佰元，包括浇筑混凝土。其中砌块规格为600\*300\*200与600\*300\*100.砌块墙600\*300\*100均在33%内，如超过部分另加每立方米贰拾元。

4、 工期：20xx.12.10日至20xx.01.20日必须完工，总工期40天

5、 所有机械及工具、附件、易耗件均有乙方自理。

四、 结算方法：

主体结构完成，验收合格后，凭现在项目经理、仓库保管员、成本核算员签字的单据，到公司经营部进行结算。公司经营部根据提交的单据结算。

五、 付款方式：

施工期间甲方每月发放生活费，待工程结束验收合格后一次性结清工程款，余款春节前付清(跨年度工程按完成工作量造价的100%结算)。

六、 机械、工具和劳动防护用品：

乙方在施工期间的劳防用品如手套、雨衣、雨鞋等均有乙方自己负责。职工的操作证及暂住证费用由乙方自己负责。所有机械如：插入式振动机、平板式振动机、振动棒、电锤等及其他所对应的附件、易耗件及所需的小工具如：泥桶、铁桶、铁镐、洋镐、直尺、拖线板、浇水皮管、劳动车、铅笔、建筑线(太阳灯、动力和照明移动电箱(包括电缆线、灯管)由甲方提供，乙方保管，丢失按价赔偿。

七、 工程进度：

乙方必须根据甲方与建设方关于 工程的工期要求，配备足够的劳动力，且必须保证泥、普工工程的进度不影响其他施工班组，使整个工期不受延误、顺利进展。当甲方发现乙方因劳动力不足，内部混乱或技术力量不足而造成工程进度太慢，经甲方指出而无措施解决的，甲方有权终止承包协议，造成的全部损失由乙方负责，因乙方原因乙方中途退场的，已完工程量的工程款按承包价的80%一次性结算。此工程项目必须按期完工如有拖迟工期每一天罚金为伍仟元

八、 工程质量：

乙方必须严格按照施工验收规范优良标准要求砌筑、墙面平整、垂直不超过2mm面粉刷构件安装等，以确保工程质量达到优良标准。在施工中乙方绝对服从甲方，监理及建设方的监督，如泥、普工工程质量达不到规范要求，致使监理或建设单位要求停工整改，为此造成的损失由乙方负责，如乙方因施工质量不符合规范或设计要求，且整改不力或无力整改的，甲方有权终止承包协议，所造成的损失概有乙方负责。工程质量以质监站及建设方验收评定为准。

九、 安全生产、文明施工：

1、 乙方进场后、乙方负责人首先必须到工地安全员处上交乙方全体施工人员名单和身份证及综合保险由甲方代为办理。

2、 每一位职工上岗前必须接受过工地安全员及乙方班长等的安全教育，并签字后方准上岗作业。否则，发生任何事件由乙方负责。

3、 乙方必须严格遵守工地的各项规章制度，遵守安全生产六大纪律，服从工地领导和安全员的指挥，严禁违章操作，野蛮施工，如有违反，一切损失由乙方负责。

4、 特殊工种(机械操作工)上岗作业必须持有有效的上岗操作证，且必须把上岗操作证复印件全部交到安全员处。

十、工程承包保证措施：

乙方在施工中质量达不到要求、返工多、有违章操作、不听指挥、不遵守工地的安全管理制度，以及材料浪费等，甲方工地项目部有权对乙方作出罚款处理，罚金在承包款中扣除。

十一、其他责任：

1、 甲方提供乙方全体职工食宿，乙方严禁在工地自备炊具烧饭，不准使用电沙锅、电饭锅、电炉、电水壶。每发现一次，没收用具处罚款200元。

2、 乙方在施工期间严禁任何人随带女眷和小孩，且不准带女职工进场。一经发现，甲方有权提出警告，并按滞留工地的每人每天100元处罚(在承包金中扣除)，直到终止协议。

3、 乙方在施工过程中应合理使用材料、节约材料、利用材料、保护好各种机械设备，如乙方施工中造成材料浪费、机械因乙方野蛮施工和保护不当而损坏等，甲方有权予以罚款处理，情节严重的作扣减造价处理。

4、 乙方在施工过程中应与其他各班组密切配合，团结一致，严禁打架斗殴，酗酒闹事，如有发生工地将视情节轻重给予罚款、清退或移交公安机关处理。

5、 乙方在施工过程中不论在工作和生活中均应有良好的工作作风和生活习惯，现场随做随清，生活区做到文明卫生。

6、 安全责任，乙方在施工过程中因违章操作、野蛮施工等原因造成事故者，一切经济损失由乙方自理，如在工作中发生意外事故，受伤者医疗费在500元以内由乙方负责，受伤者在医疗费超过500元的，根据实际发生情况来处理。

十二、本协议一式三份、甲方二份，乙方一份，待工完款后自行失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**甲指三方合同篇二**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据施工需要，甲方将\_\_\_\_\_\_人民医院急救中心综合楼电焊工工程按建筑面积：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/平方米(包括连廊)分包给乙方进行施工(总价款为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_￥\_\_\_\_\_\_元)，为更好的开展工作，安全文明地实现施工，以明确甲、乙双方应尽的权利和义务，订立如下协议：

1、乙方需持有效证件上岗，遵守现场安全规定服从现场管理人员的正确指挥，按行业管理规范要求安全操作。

2、乙方的工作范围是：施工图纸范围内的钢筋焊接、柱钢筋压力焊及焊渣清理。保证通过验收，验收不合格无条件返工，并承担材料损失。

3、乙方自带机械工具、焊条、焊剂、电缆及防护用品。

4、施工过程中乙方做到三不伤害(不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害)，如乙方发生一切安全事故均由乙方负责全部，甲方概不负责。

5、乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部合理的进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。

6、付款方式：按已完成工作量的\_\_\_\_\_\_%支付预付款，工程竣工验收合格后六个月内付清。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**甲指三方合同篇三**

发包方(以下简称甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总施工方(以下简称乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方(以下简称丙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方将委托丙方施工，此项目作为乙方总承包项目中的一部分，为了明确三方的安全、生产、文明施工责任、确保施工安全文明，三方在签订本协议，必须严格执行。

一、分包工程项目

1、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_淮安电商创业孵化中心1#2#楼

2、工程地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_淮阴区珠江路南侧(汽车北站对面)

3、分包范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4、分包方式：甲方指定分包

二、工程项目期限暂定20\_\_年月日起开工至20\_\_年月日完工。(具体时间依据乙方施工进度要求为准)。协议内容：

.1、三方必须认真贯彻国家和上级的劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项规章制度。

2、三方都应有安全管理组织，按照规定配备专职的安全管理人员，应有各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3、三方在施工前要认真进行安全生产、文明施工的准备。丙方按照乙方施工组织总设计的要求，自行编制施工组织设计，并交由乙方审核，审核通过后方能施工。施工组织设计中必须制订有针对性的安全技术措施，丙方必须严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。未经乙方技术部审核的施工组织设计及专项施工方案而进行施工的乙方将有权对丙方处以1000元以上罚款。同时在施工过程中未按施工组织设计及专项方案进行施工的，乙方有权对丙方处以200-5000的罚款。丙方进场前必须向乙方提供所有人员“三级安全教育卡”，乙方对进场人员进行入场安全教育，未及时提供三级安全教育卡的每人处以100元/次的罚款。

4、在施工期间丙方必须认真执行乙方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，乙方有协助丙方搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务，对于检查出的隐患，丙方必须认真整改，定期不整改严格。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

丙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ 年 \_\_\_ 月 \_\_\_ 日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找