# 最新劳务分包合同补充协议书(3篇)

来源：网络 作者：沉香触手 更新时间：2024-06-22

*随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。劳务分包合同补充协...*

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

**劳务分包合同补充协议书篇一**

乙方：

根据公平、公正、协商一致原则，经甲乙双方协商，就二次结构劳务分包协议中未含项目订立如下补充协议：

一、人工挖槽：人工挖槽，包含人工开挖、清平、回填等工序，分包单价30元/m³(实挖工程量)，工程量据实结算;

二、基础砼：包括后台搅拌、原材运输、砼运输、上料、振捣浇筑及养护等所有工序，分包单价300元/m³(实际浇筑工程量)，工程量据实结算;

三、基础砌筑：包括基础部分植筋、放线、后台搅拌、原材运输、砂浆运输、上料、砌筑及构造柱所需钢筋、模板和砼等所有工序，分包单价200元/m³(实际砌筑工程量)，包含模板、绑丝等辅材费，工程量据实结算;

四、角窗：

1.模板：包括模板、木方、模板支架租赁搭拆，模板加工安装等所有工序;分包单价：65元/㎡(按粘模面积计算);

2.钢筋：包括下料、调直、加工、绑扎等所有工序;200元/工日，工日据实结算;

3.砼：包括后台搅拌、原材运输、砼运输、上料、振捣浇筑及养护等所有工序;180元/工日，工日据实结算;

五、烟筒

包括放线、植筋、上料、砌筑等所有工序，分包单价3000元/个;

六、2#砌筑前准备工作：

1.放线工、钢筋工：200元/工日

2.上料、挖土等壮工：130元/工日;

3.植筋:2.7元/㎡(建筑面积)

七、合同外用工：技工200元/工日，壮工130元/工日。

八、承包方式：包工包辅材，承包单价为固定单价包干方式，一次包死，不再做任何调整。

九、质量要求：合格，如因质量不达标导致二次返工所造成的用工用料由乙方负责，并追究对甲方所造成损失;

十、安全、工期、付款方式等其它条款详见甲乙双方所签的市外桃源生态度假村二次结构工程劳务分包合同;

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**劳务分包合同补充协议书篇二**

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

为了顺利的完成后续工程收尾和前期工程保修工作，更好方便双方劳务费的结算和农民工工资的支付。甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，进一步完善原劳务合同内涵，经双方协商一致定立如下补充协议，以便双方在今后履行过程中共同执行。

一、原安装工程承包合同为劳务承包合同，为了方便工程款结算和支付，经双方协商同意将原合同承包人《江苏天宇建设集团有限公司》变更为《江苏天宇建工劳务有限公司》(账号：102853427722)。

二、原合同框架内增加的工程内容(代购材料款、中水系统安装、b座楼安装工程、裙房9层安装工程、主楼20层21层安装工程、其他变更等),合同暂定价为550万元(伍佰伍拾万元整)作为劳务费支付的控制指标，最终以工程承包的劳务费结算总价为准。

三、本协议的其他条款均执行原劳务承包合同中甲、乙双方约定的条款。

四、本协议和原劳务承包合同具有同等的法律效率。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**劳务分包合同补充协议书篇三**

劳务作业发包人： (以下简称发包人)

劳务作业承包人： (以下简称承包人)

本协议如与双方签订的北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同发生分歧，以本协议为准。

1、 工程范围：主体结构+辅材+中小型机具+施工现场零时设施(人工费)+工程零工+结构图纸中表明的孔洞

2、 劳务分包合同中规定的工程范围单方造价为289元/平方米。周转材料、部分机械设备等为完成本工程全部工作内容的其他部分在本协议中体现，单方为101元/平方米，建筑面积为10419.06平方米，总造价为1052325元。

3、 付款方式：劳务分包备案合同中签订的单方造价289元/平方米，总造价3011108元的部分，按照劳务分包合同中的规定付款。本次协议中体现的单方造价101元/平方米，总造价为1052325元的部分按照以下方式付款：①20xx年10月份付至本协议总造价的30%;②20xx年春节付本协议总造价的40%;③本协议总造价的30%作为余款将在一年内付清。

4、 本工程为扩大型劳务分包，除土方、桩基础、钢筋、混凝土、大型机械(塔吊)、防水层(不含：找平层、保护层)由发包人承担，其他全部由承包方承担。发包人提供的材料对承包人实行限额领料，发生浪费发包人将重罚承包人。

5、 若发生承包范围内的工程需要分包给第三方，则发包人可以从总价中扣除此部分工作量和费用。

6、 承包人在材料、大型周转材料的选定必须经过发包人的验收方可在施工中使用。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找