# 人防工程竣工验收资料装订顺序（范文大全）

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2024-06-14

*第一篇：人防工程竣工验收资料装订顺序人防工程竣工验收资料装订顺序一、目录二、人防审批文件（人防结建审核表）三、规划许可证四、资质1、2、3、4、5、6、7、8、9、建设单位资质（甲方为开发公司）设计单位资质 监理单位资质、总监任命书、各专...*

**第一篇：人防工程竣工验收资料装订顺序**

人防工程竣工验收资料装订顺序

一、目录

二、人防审批文件（人防结建审核表）

三、规划许可证

四、资质1、2、3、4、5、6、7、8、9、建设单位资质（甲方为开发公司）设计单位资质 监理单位资质、总监任命书、各专业监理工程师证 施工单位资质、项目经理证明 各分包单位资质、包括防水、通风、给排水、电气、人防等专业资质 预拌砼生产许可证 防水材料生产许可证和产品合格证 人防防护门生产许可证和产品合格证 人防通风设备生产许可证和产品合格证

10、人防给排水设备生产许可证和产品合格证

11、人防电气设备生产许可证和产品合格证

五、质保资料（按施工顺序或工程种类装订）1、2、3、4、5、6、7、8、9、图纸会审、技术变更记录 垫层验收记录及试验报告 防水工程验收记录（蓄水试验）和防水材料抗渗砼试验报告 基础验收记录 钢筋隐蔽工程（基础、梁、板、墙、柱、临空墙、门框墙、密闭墙）验收记录、钢筋出厂合格证、出厂报告及试验报告 砼工程（基础、梁、板、墙、柱）验收记录、砼试验报告、自拌砼原材料试验报告 模板工程（临空墙、门框墙、密闭墙）验收记录、拆模试块报告 主体工程验收记录 穿人防围护结构管道（水、暖、电、通风）（穿墙预埋套管）验收记录

10、通水试验记录、通风检查记录、通电检查记录、接地电阻测试记录

七、竣工图纸一套要蓝图，加盖竣工章，包括总平面图、人防层建筑、结构、暖通、水、电等

**第二篇：项目竣工验收资料装订顺序**

项目竣工验收资料汇编装订顺序

一、市级转报省厅项目竣工验收的申请。

二、市级对项目竣工的初验意见。初验意见应附四个表：

1、项目建设情况表；

2、项目经费收支情况表；

3、项目投资预期效益表；

4、土地开发整理前后土地利用结构变化情况表。

三、县级项目验收申请(附上述四个表)。

四、项目竣工报告(包括图件、表格)。

五、项目财务决算报告。

六、审计报告。

七、工程监理总结报告。

八、电子文档一套。

项目竣工验收备查资料有：

1、项目验收申请；

2、项目竣工报告及有关表、图；

3、项目竣工财务决算报告；

4、项目竣工审计报告；

5、项目工程监理总结报告；

6、项目可行性研究报告；

7、入库申请及有关批准文件；

8、项目规划设计和预算书；

9、项目实施方案；

10、有关合同书、协议书和任务委托书；

11、项目工程招投标有关材料；

12、项目工程质量监理、检验有关资料；

13、项目投资预期效益情况报告；

14、土地权属调整情况报告；

15、有关影像资料(前、中、后)；

16、其他有关资料。

项目竣工验收会议程：

一、主持人宣布验收组成员名单；县局介绍县级参会人员：

二、观看多媒体影像资料；

三、项目承担单位汇报项目建设情况：

四、项目监理单位汇报工程质量监理情况：

五、项目实施领导小组成员单位发表意见：

六、市局汇报项目初验的情况：

七、项目验收组反馈整改意见：

八、项目验收组成员发表意见：

九、宣布项目竣工验收意见；

十、市局领导讲话；

十一、县领导讲话。

**第三篇：工程竣工资料的装订顺序**

质量保证与控制资料（质保资料）

质量保证与控制资料主要分为：施工技术准备文件、施工现场准备资料、地基处理记录、工程变更记录、施工材料预制构件质量证明文件、施工试验记录、隐蔽工程记录、施工记录、质量事故处理记录九项内容。装订顺序：

封面（由建设单位确定，所有单位工程封面统一）目录（目录编至3级标题）

一、建筑与结构工程

（一）施工技术准备文件（包括：土建和安装）

1、施工组织设计；

2、技术交底；

（二）工程图纸变更记录（包括：土建和安装）

1、设计变更；

2、工程洽商记录；

3、图纸会审记录；

（三）施工现场准备资料

1、控制网设置资料；

2、工程定位测量资料；

3、基槽开挖放线测量资料

4、施工安全措施；

5、施工环保措施；

（四）地基处理记录

1、地基钎探记录和钎探平面布点图；

2、验槽记录和地基处理记录；

3、桩基施工记录；

4、试桩记录；

（五）施工材料预制构件质量证明文件及复试报告

1、砂检验报告汇总表（后附砂的检测报告、见证取样送检表）；

2、石检测报告汇总表（后附石的检测报告、见证取样送检表）；

3、砖出厂合格证、检测报告、复试报告汇总表（按进场先后附进场报验表和见证取样送检表）

4、水泥厂合格证、检测报告、复试报告汇总表（按进场先后附进场报验表和见证取样送检表）

5、钢筋厂合格证、检测报告、复试报告汇总表（按进场先后附进场报验表和见证取样送检表）

6、防水材料厂合格证、检测报告、复试报告汇总表（按进场先后附进场报验表和见证取样送检表）；

7、焊条厂合格证、检测报告、复试报告汇总表（按进场先后附进场报验表和见证取样送检表）

（六）施工试验记录

1、土壤（素土、灰土）干密度试验报告；

2、土壤（素土、灰土）夯实试验报告；

3、砂浆配合比通知单；

4、砂浆强度评定表

5、砂浆（试块）抗压强度试验报告汇总表（后附试验报告及见证取样送检表）；

6、混凝土配合比通知单；

7、混凝土强度评定表；

8、混凝土抗压强度试验报告汇总表（后附试验报告及见证取样送检表）；

9、混凝土抗渗强度试验报告；

10、商品混凝土出厂合格证及检测报告汇总表（附合格证及混凝土站的检测报告）；

11、钢筋连接试验报告汇总表（后附试验报告及见证取样送检表）；

12、防水试水检查记录；

13、楼地面、屋面坡度检查记录；

（七）隐蔽工程检查记录

按地基基础、主体结构、屋面、装饰工程的顺序整理。

（八）施工记录

1、高程测量记录；

2、沉降观察记录；

3、工程竣工测量记录；

4、烟道、垃圾道检查记录；

5、现场预应力施工记录；

（九）工程质量事故处理记录（含安装工程）。

二、电气、给排水、消防、通风、空调、建筑智能、电梯工程

（一）设备、产品质量检查、安装记录

1、设备、产品质量合格证、质量保证书；

2、设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告；

3、设备安装记录；

4、设备试运行记录；

5、设备明细表；

（二）隐蔽工程检查记录；

（三）施工试验记录

1、给排水工程：管道、设备强度试验、严密性实验记录；给水管道清洗、通水试验记录，卫生器具满水试验记录、排水干管通球试验记录；

2、消防工程：管道压力试验记录、系统试运行检验记录、末端水柱长度检验记录；

3、电气工程：电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录；变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录；大型灯具牢固性试验记录；线路、插座、开关接地检验记录；避雷接地电阻测试记录；

4、通风与空调：制冷、空调水管强度试验、严密性试验记录；制冷设备运行调试记录；通风、空调系统运行记录；风量、温度、噪音测试记录；

5、建筑智能：楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录；

6、电梯工程：电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、满载、超载试运行记录；平衡、匀速、噪音调试试验报告；

竣工验收文件

封面 目录

1、工程竣工验收报告；

2、工程建设项目竣工验收书及验收纪要；

3、工程建设项目竣工初验书及初验纪要；

4、单位工程质量综合验收资料；

5、施工质量评估报告；

6、工程质量保修书；

工程竣工验收备案资料

封面 目录

1、军队工程建设竣工验收备案表

2、工程竣工验收报告；

3、工程施工许可证；

4、施工图设计文件审查意见；

5、工程建设项目竣工验收书；

6、单位工程质量综合验收资料；

7、勘察文件质量检查报告；

8、设计文件质量检查报告；

9、施工质量评估报告；

10、规划、公安消防、环境等部门出具的认可文件或者准许使用文件；

11、住宅《质量保证书》和《住宅使用说明书》；

12、工程质量保修书；

13、工程建设及现场管理资料；

14、工程质量监督报告。

工程监理文件

一、监理规划

1、监理规划；

2、监理实施细则；

3、监理总部控制计划；

二、监理会议纪要；

三、监理通知

四、资质审查

1、分包单位的资质材料；

2、供货单位的资质材料；

3、试验单位的资质材料；

4、监理机构及人员资质材料；

五、监理工作总结

1、专题总结；

2、监理月报；

3、工程竣工总结；

4、工程质量评估报告。

**第四篇：建筑工程竣工验收资料的装订顺序**

基础验收程序基础验收由监理总监或（总监代表）主持

1首先由质量监督站核实五方责任主体是否到场，是否具备资格；

2、由施工方介绍施工基本情况，并作出自我评价；

3、由地勘单位介绍地质勘探及验槽情况；

4、由监理单位专监介绍施工过程监控情况及对施工质量作出评价，在由总监对施工过程或施工质量作出评价；

5、由设计院介绍工程设计基本情况及对施工单位施工质量进行评价；

6、由建设单位现场代表对施工质量作出评价；

7、由总监综合五方责任主体的意见，评定基础是否通过验收；

8、请质量监督站领导发言作指示

9、最后由建设单位项目主管或项目经理总结。

**第五篇：最新人防工程竣工验收资料清单**

人防工程竣工验收资料清单

1、人防工程竣工图一份（建筑、结构、水、风、电）；

2、人防工程施工图技术交底纪要、设计变更通知、隐蔽工程验收记录、质量保证和自检材料、分部分项工程质量评定表等质量备案资料各一份；

3、建设、设计、施工、监理、防护设备厂等单位出具的该项目人防工程质量评估报告各一份。

4、房屋竣工面积测量报告复印件一份（核验原件）

5、按城建档案要求装订成册、成盒。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找