# 土石方工程运输合同简单[推荐阅读]

来源：网络 作者：醉人清风 更新时间：2024-06-19

*第一篇：土石方工程运输合同简单土石方工程是水利水电工程的重要组成部分,那么土石方工程运输合同又是怎么一回事呢?以下是小编为大家整理的土石方工程运输合同范文，感谢您的阅读。土石方工程运输合同范文1甲方：乙方：根据《中华人民共和国法》等有关条...*

**第一篇：土石方工程运输合同简单**

土石方工程是水利水电工程的重要组成部分,那么土石方工程运输合同又是怎么一回事呢?以下是小编为大家整理的土石方工程运输合同范文，感谢您的阅读。

土石方工程运输合同范文1

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国法》等有关条例，甲方双方为了顺利完成本项目土方运输工程建设，本着互惠互利、优势互补、诚实诚信的原则，公平、公正、公开的基础上，就乙方为甲方提供土方运输事宜，经由双方友好协商，一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款，以资共同遵守。

第一条：工程项目与说明

工程名称：漳州招银疏港高速公路A3-工区

工程地点及范围：

工作内容：于本桩号段内 将土石由挖方段挖掘、装车运至路基填方段，按现场规划卸车(不含推平碾压)。

工程总量：约为 方，以实际完成的数量为准。

工期时间： 年 月 日至 年 月 日。

第二条：承包方式及单价

1、甲方为加快路基土石方工程施工进度，经双方友好协商，确定挖掘(不含爆破)、运土石综合单价每立方米元，其综合单价包括完成土石方挖掘、装车、运输、卸车所发生的劳务费、挖掘费、电费、管理、各项税费、利润等各项费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、乙方负责组织挖掘、运输、卸车等施工机械，满足土石方挖掘、装车、运输、卸车要求，且所有的机械费、燃料费用、机械修理及其他一切费用均由乙方负责。

3、施工期间，挖、运土石综合单价为固定价，乙方不得以材料涨价、当地协调问题和其他理由等要求涨价。

第三条：工程款结算方式

结算方式：以每月实际完成的数量为准，每个月月初结算上个月工程款，乙方提供运输发票后20日内甲方按90%支付所结算款项，余下10%待工程完工验收后一个月付清。

第四条：双方权力与义务

一、甲方权力、义务与责任：

1、做好工地施工协调，组织工程计量和验收工作。

二、乙方权力、义务与责任：

1、合同签订后，乙方必须在甲方指定时间内调动挖掘机械及运输车辆及人员进场开工，乙方进场后必须服从甲方的调配安排，安全生产，应提供车辆、驾驶员等有效证件给甲方;乙方机械如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任有乙方承担。

2、乙方的机械、车辆行驶安全、维修、加油等费用由乙方负责。

3、乙方对所有车辆和驾驶员制定安全管理措施加强管理，如发生交通事故，有乙方负责全部经济责任及法律责任。

4、合同期内，在任何情况下，乙方不得从事有违国家及港务局法律法规，不得在施工现场惹是生非，不的从事有损甲方利益的行为活动。由此造成的一切损失由乙方负责，与甲方无关。

5、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方罚款没车每天500元。

6、施工过程中，因乙方原因造成周边塌陷、机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关。乙方人员的工伤安全意外等乙方全部承担，与甲方无关。

7、乙方车辆及工作人员不得带病作业;不得在危险地段强行作业;司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任由乙方自负。

8、乙方如有特殊原因需要离场，必须提前通知甲方，征得甲方同意后方可离场。

第五条：违约责任

1、乙方要服从甲方的管理调度指挥，指定专人按时向甲方报工作进度，按规定时间上交结算单据。如发现管理人员和施工人员有不正当交易损害任何一方利益，甲方将给予违规者十倍的经济处罚并追究其法律责任。

2、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门罚款，甲方有权从乙方的工程款中扣除，工程款不足时乙方应如数补偿。

3、合同双方均不得采用虚假测量、虚假记录或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不登作为运费计算依据外，还需按其虚假运费的十倍计算

违约方应承担的违约金。

第六条：其他事项

1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商不成可向有关部门申请仲裁。

2、如遇自然灾害、征地拆迁、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方均不得向对方索赔。

本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份，经甲、乙方双方签订、盖章生效。此合同及其影印及扫描件具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同尊守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

土石方工程运输合同范文2

托运方(甲方)：

承运方(乙方)：

合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议：

第一条 运输任务

由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

第二条 合同期限

自 年 月 日起至 年 月 日止。

第三条 运输起止地

第四条 运输车辆

乙方提供自卸式工程运输车辆： 辆，车辆牌号：，行驶证号：，载重量： 吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。

第五条 运费结算

运费按 元/吨\_公里计算。

因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。

第六条 运输质量和安全

乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

第七条 燃油供应

乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。

第八条 合同保证金

为保证本合同的顺利履行，乙方应于本合同生效后三个工作日内，向甲方交纳保证金 万元人民币(￥： 元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。

第九条 运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

第十条 违约责任

1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回。

2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。

3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则，除及时支付乙方运费外，还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。

4、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。

6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(￥：500元)的8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载。

合同履行过程中，乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油，乙方必须保证用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途。否则，甲方有权终止对乙方的燃油供应。

10、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。

11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

第十一条 争议的解决

本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

第十二条 其他约定

1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

土石方工程运输合同范文3

甲方： 身份证号码：

乙方： 身份证号码：

根据中华人民共和国《经济合同法》、《道路运输条例》及相关条例、条款。甲、乙双方本着公开、公平、互惠、互利的自愿原则下，共同协商一致达成协议如下：

一、工程名称地址土石量及作业时间

1、工程名称地址：土石方工程;

2、工程数量：土石方暂定4万方米以上;

3、土方类别：一、二类土;

4、对车辆要求：前2后8轮自卸车。车厢为20立方米，15辆以上(车辆需盖蓬布)。

5、作业时间： 运输时间为全天24小时作业;

1)、运输距离：装料场至弃料场运输距离为3.3公里。

2)、单价：在约定运距内按每台车元结算。

三、运费付款方式：

每辆车压一天运费，以后每天结算一次，结清100%。如没有付清，乙有权停工，甲方应向乙方支付欠款及每天按银行利息的2倍利息。

四、双方签订合同之日起，当天内乙方车辆必须到场。乙方的车辆在运输途中遇到交警、环保、城管、市政、运政一切行政处罚费用由甲方负责，如被扣车，由甲方负责提回，车辆被扣押超过12小时的，甲方需要支付乙方每车每天￥500.00元的误工费。如是乙方车辆闯红灯、车辆证照手续不齐、违章违规停车、交通事故的，由乙方自行负责。

五、乙方所有运输车辆统一由甲方指挥，如乙方超权应向甲方支付相应的损失。

六、乙方所有车辆具备一切合法手续及保险，如发生交通事故及人员伤亡，由乙方自行负责，与甲方无关，甲方只提供人道主义帮助。

七、甲方负责柴油送到工地，单价以市场价￥ 元/升为准，如起过市场价0.20元，整个运输单价双方另行协商。乙方也可自行到加油站加油。

八、在运输过程中，因场地内堵车等甲方原因造成停工时间壹天以上(含壹天在内)，人力不可抗力的自然因素除外，车辆、人员损失由甲方负责，每天每车按￥500.00元进行赔偿，司机和管理人员每人每天￥100.00元进行赔偿。

九、未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成，可提请当地仲裁单位裁决。

十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。(甲乙双方各附身份证复印件一份)

十一、本协议以工程完工结算完毕后自动终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

土石方工程运输合同简单3篇

**第二篇：土石方工程运输合同**

托运方（甲方）：



承运方（乙方）：



合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议：



第一条 运输任务



由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。



甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。



第二条 合同期限



自 年 月 日起至 年 月 日止。



第三条 运输起止地



起始地：。到达地：。



第四条 运输车辆



乙方提供自卸式工程运输车辆： 辆，车辆牌号：，行驶证号：，载重量： 吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。



第五条 运费结算



运费按 元/吨\*公里计算。



因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。



按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。



第六条 运输质量和安全



乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。



乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。



第七条 燃油供应



乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。



第八条 合同保证金



为保证本合同的顺利履行，乙方应于本合同生效后三个工作日内，向甲方交纳保证金 万元人民币（￥： 元）。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。



合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还（从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外）。



第九条 运输管理





1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。





2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。





3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。





4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。





5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。



第十条 违约责任





1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金；乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回。





2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。





3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则，除及时支付乙方运费外，还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。





4、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。





5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。





6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。





7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币（￥：500元）的标准，由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。





8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除；如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载。



合同履行过程中，乙方如发生三车次以上（含三车次）非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。



乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。





9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油，乙方必须保证用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途。否则，甲方有权终止对乙方的燃油供应。





10、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上（含48小时）的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。





11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。



第十一条 争议的解决



本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。



第十二条 其他约定





1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。





2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。















托运方（签字）： 承运方（签字）：







签约代表： 签约代表：







住 所： 住 所：







签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

**第三篇：土石方工程承包运输合同**

土石方工程承包运输

合同

书

土石方工程承包运输合同

甲方： 乙方：

乙方自愿承接甲方土石方工程运输业务，甲乙双方本着平等、自愿、互惠互利的原则，经双方友好协商，一致同意土石方包挖包运输的工程合同，签定如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程量：

四、五、开工时间：

总工期为60个有效工作日，如遇特殊情况，则可延期十天，视具体情况由甲乙双方协商。

六、承包方式及府款方式

1、乙方负责办理环卫、城管、建设政府各项手续，包挖、运输、推平、卸土，外运每立方35元计算。如出现风化岩每立方米按52元计算。

2、挖实际立方结算为准（包干价，乙方开税务发票）

六、甲方责任

1、洗车槽修建中由甲方出费用，处理及办理车辆的有关手续由甲方负责（包括环保、国土）。

2、如因甲方原因无故停工，须赔偿乙方在大型机械每天800元/台车损失，按误工补偿，人工按200元/天补偿。

七、乙方责任

乙方要保护文明施工，保工期、保质量，听从甲方的施工人员指挥安排，汽车在运输过程中的安全和大型设备的施工安全由乙方负责经济、法律责任。乙方必须负责当地周边阻工关系，如出现停工，乙方负一切责任。

八、合同签订之日，乙方须向甲方交付保证金100万元，合同签订后，甲方必须开具进场开工单及施工图纸一份给乙方，乙方安排好时间调运运输设备及大型设备进场开工。保证金待总工程全部完工一次退还乙方。

九、工程款的支付方式：从开工之日起，乙方的设备人员进场具备开工施工，开工10天时，甲方要支付乙方进度预付完成工作量的70%款项，以后按10天工程量比例支付（标准实际土方量支付70%），余额30%总工程全部完工，经甲方验收合格做好工程实结算以及审计，一个月内结清余款。

安全事项：乙方应遵守有关工程建设安全生产方明施工的规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

十、乙方车辆如因违规操作，发生交通安全事故，须承担其全部经济责任和法律责任。如乙方施工中原因造成的安全事故，一切经济责任由乙方承担。

十一、如因甲方原因不能按时进场开工，甲方应承担违约责任，退还保证金50万元，合同继续生效。（注：如未能按本合同退还保证金50万元，甲方则按每日违约金按月息5%计算）。

十二、乙方在本项目的施工中为甲方融资到位则优先解决乙方的工程款。双方约定履行合同过程中，产生争议时，双方协商或请建设行政部门调解，如协商或调解不成则向当地人民法院提起诉讼。

十三、本合同一式二份，签字盖章后生效，希双方共同遵守，财务往来账务全部结清，合同自动失效。

甲方（签字盖章）乙方（签字盖章）身份证号： 身份证号： 委托人（签字）： 委托人（签字）： 电话： 电话： 开户行： 开户行： 开户行帐号： 开户行帐号： 合同签订地点： 合同签订日期：

本协议未尽事宜，双方协商解决。

本协议一式四份，甲乙双方各执两份，同具法律效力，双方签字盖章生效。

**第四篇：土石方(运输)合同**

土石方运输合同

发包人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

承运人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

甲方委托乙方承运\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，为明确双方的权力和义务，本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议：

第一条：按现场实际完成土方量结算。

第二条：每车单价：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元/车。

第三条：付款方式为按\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_车结算一次。

第四条：此每车\_\_\_\_\_\_\_\_\_元运输价格不含收马道。

第五条：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。

第六条：本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向人民法院起诉。

第七条：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。

甲方（签字）：乙方（签字）：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

**第五篇：土石方运输合同**

土石方运输合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为顺利完成本土石方运输项目，本着互惠互利的原则，在公平、公正的基础上，经双方友好协商，特定如下运输协议。

一、工程名称：贵阳水电九局红星利尔广场土石方项目

二、承包内容：土石方运输

三、工程量：大约立方米，以实际完成方量为准。

四、工程期：，（如因天气等特殊原因不能按照完成工程量乙方不需要负责任）。

五、工程价款计量方式：

1、土石方外运单价按每方计价，按车内空方计量，鸭子田倒土场18元/方，10公里运距，不含弃土费，翁贡倒土场：12公里24元/方含弃土费，回填贵遵高速6公里，11元/方，不含弃土费（如有其它弃土场由甲乙双方共同协商单价）。石头单价另行商议。

六、付款方式：

开工后当日按实际运输方量一天一结算（如因节假日银行无法结算除外）。

七、甲方责任及义务

1、甲方负责国土资源、环保、村委、交警、城管、运管等有关部门的一切相关手续和费用（任何执政部门的罚单由乙

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找