# 2024年家装门窗制作安装合同书(七篇)

来源：网络 作者：梦里花落 更新时间：2024-08-09

*现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。家装门窗制作安装合同书篇一一、工程概...*

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

**家装门窗制作安装合同书篇一**

一、工程概况

二、工程工期

三、工程价款

1、综合单价

2、工程款支付

(1)本工程无预付款;

(2)在工程所需窗框/门框全部进场后个工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即××万元;

(3)全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%;

(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

3、工程款发票

甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。

四、材料供应

五、工程保修及售后服务

1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。

2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。

3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。

6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。

7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。

六、违约责任

1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。

2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担5000元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。

4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。

5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。

7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。

8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。

9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

七、争议解决

发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

八、其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：               乙方：

法定代表人：     法定代表人：

年 月 日

**家装门窗制作安装合同书篇二**

甲方：乙方：

按照《民法典》原则，经甲乙双方协商后，甲方就门、窗安装工程承包给乙方，并达成如下协议。

一、甲方加工好门、窗由乙方负责运到工地安装。

外框安装完毕后，窗框于墙体缝隙要求填充柔性材料及封堵防水密封胶。

二、严格按建筑安装规范要求安装，横平、坚直、开关灵活。

三、运输安装过程中，产品损坏(包括窗框、窗扇、玻璃及配件)造成经济损失的由乙方负责。

四、日期：开工日期年月日至年月日完工。

工期天。

五、乙方应按甲方(包括建设方)的施工进度及时配合，按时完工，否则要赔偿全部损失。

六、价格及面积：价格每平米元，含纱窗，以实际安装面积结算，食宿由乙方自理。

七、付款方式：外框安装完毕付%，窗扇、玻璃、纱窗安装完毕后检查验收合格后付%。

保修金留%，保修期年后付清。

八、乙方应及时于甲方联系、协调、并配合工队施工。

自觉接受甲方及工队人员检验管理，不符合施工规范标准的工程质量和安全作业规范问题，甲方有权责令乙方停工或返工，乙方不得拒绝，因返工造成的损失由乙方承担。

九、安全责任：乙方必须按照建筑安全操作规范进行施工，如出现伤亡及其它经济损失，全部由乙方承担，甲方概不负责。

十、本合同签字之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份为凭。

甲方(签字)：乙方(签字)：年月日门、窗子加工安装合同书甲方：乙方：按照《民法典原则，经甲、乙双方协商后，甲方就门、窗加工安装工程承包给乙方，并达成如下协议。

一、材料标准：型材必须由甲方选定的颜色为其壁厚

毫米。

玻璃选用建筑级浮法玻璃，材料加工前必须经甲方认定后，方可加工制作。

二、加工要求及标准1、双玻间隔为毫米，中空玻璃专用复合条制作。

2、窗型

3、窗扇配件用

三、加工及安装：加工安装运输由乙方负责。

(运输安装过程中，产品损坏，包括：窗框、窗扇、玻璃及配件造成经济损失的由乙方负责)。

门窗加工图型采用国家标准图集，并由甲方认定的样品进行加工制作。

(若用甲方门窗加工设备不得损坏，损坏后照价赔偿，或修复原样。

)四、外框安装完毕后，窗框于墙体缝隙要求填充柔性材料封堵防水密封胶。

五、价格及面积：门、窗型。每平米元，含纱窗()，门、窗总面积按实际加工设计图计算，价格一次包定,食宿由乙方自理。

六、日期：开工日期年月日至年月日完工，乙方应按甲方的施工进度及时配合，按时完工，否则要赔偿全部损失。

七、付款方式：外框安装完毕付%，全部安装完工后付%。

验收合格后保修金%外全部付清，保修期为年。

八、乙方应及时于甲方联系、协调、并配合工队施工。

自觉接受甲方及工队人员检验管理，不符合施工规范标准的工程质量和安全作业规范问题，甲方有权责令乙方停工或返工，乙方不得拒绝，因返工造成的损失由乙方承担。

九、安全责任：乙方必须按照建筑安全操作规范进行施工，如出现伤亡及其它经济损失，全部由乙方承担，甲方概不负责。

十、本合同自签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

甲方(签字)：乙方(签字)：

年月日

**家装门窗制作安装合同书篇三**

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利和经济责任，经甲乙双方友好协商订立本合同。

一、工程名称： 临朐县经济适用房

二、工程地点： 临朐县北环路与骈邑路交界处西北角

三、工程内容：

结算时按实际施工工程量计算

四、工程工期：

本工程 年 月 日开工至 年 月 日止，总工期为 天，如遇不可抗力的因素则工期顺延。

五、质量标准和质保期：

工程安装完成，由甲乙双方共同验收，达到验收合格标准，本工程质保期为6个月，自安装完毕之日起开始。

六、工程造价及付款方式：

合同签订时，甲方付给乙方合同总价款的 %作为工程预付款，计款 元：乙方开始订购材料，门窗框安装完成甲方付给乙方合同总价款的 %;计款 元;门窗扇安装完成甲方付给乙方合同总价的 %的工程款，计款 元，剩余工程款作为质保金，质保期为6个月，质保期满10日内一次性付清。

七、发包方责任：

1、提供设计施工图纸、设计要求和相关的资料。

2、乙方进驻工地后，提供水电和设备及材料临时堆放场地及库房设施，协调好施工过程中遇到的各种问题，负责施工材料进入工地后的成品和半成品的保护，确保无外部干预而影响乙方施工，否则出现窝工和损失现象由发包方承担。

八、承包方责任：

1、提供详细的施工组织方案、进度、计划，组织足够的人力、物力，施工过程中应对施工图纸认真研究。

2、严格按设计图纸及规范要求施工，工程质量达到验收合格标准。

3、施工过曾中，随时接受质检部门、监理及委派人员的监督检查，并给予积极配合，抓好质量关，确保施工质量及进度，服从相关部门对施工现场的管理。

九、违约责任：

合同签订后，双方均按合同的条款执行，谁违约、谁负责，如有争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。

十、未尽事宜，双方另行协商。

十一、本合同一式两份，双方签字后生效并各执一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**家装门窗制作安装合同书篇四**

甲方：

乙方：

按照《经济民法典》原则，经甲乙双方协商后，甲方就

门、窗安装工程承包给乙方，并达成如下协议。

一、甲方加工好门、窗由乙方负责运到工地安装。外框安装完毕后，窗框于墙体缝隙要求填充柔性材料及封堵防水密封胶。

二、严格按建筑安装规范要求安装，横平、坚直、开关灵活。

三、运输安装过程中，产品损坏(包括窗框、窗扇、玻璃及配件)造成经济损失的由乙方负责。

四、日期：开工日期年月日至年月日完工。工期天。

五、乙方应按甲方(包括建设方)的施工进度及时配合，按时完工，否则要赔偿全部损失。

六、价格及面积：价格每平米元，含纱窗，以实际安装面积结算，食宿由乙方自理。

七、付款方式：外框安装完毕付%，窗扇、玻璃、纱窗安装完毕后检查验收合格后付%。保修金留%，保修期年后付清。

八、乙方应及时于甲方联系、协调、并配合工队施工。自觉接受甲方及工队人员检验管理，不符合施工规范标准的工程质量和安全作业规范问题，甲方有权责令乙方停工或返工，乙方不得拒绝，因返工造成的损失由乙方承担。

九、安全责任：乙方必须按照建筑安全操作规范进行施工，如出现伤亡及其它经济损失，全部由乙方承担，甲方概不负责。

十、本合同签字之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份为凭。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

年月日

门、窗子加工安装合同书

甲方：

乙方：

按照《经济民法典原则，经甲、乙双方协商后，甲方就

门、窗加工安装工程承包给乙方，并达成如下协议。

一、材料标准：型材必须由甲方选定的 ，颜色为，其壁厚 毫米。玻璃选用建筑级浮法玻璃，材料加工前必须经甲方认定后，方可加工制作。

二、加工要求及标准

1、双玻间隔为毫米，中空玻璃专用复合条制作。

2、窗型 。

3、窗扇配件用。

三、加工及安装：加工安装运输由乙方负责。(运输安装过程中，产品损坏，包括：窗框、窗扇、玻璃及配件造成经济损失的由乙方负责)。门窗加工图型采用国家标准图集，并由甲方认定的样品进行加工制作。(若用甲方门窗加工设备不得损坏，损坏后照价赔偿，或修复原样。)

四、外框安装完毕后，窗框于墙体缝隙要求填充柔性材料封堵防水密封胶。

五、价格及面积：门、窗型。

每平米元，含纱窗()，门、窗总面积按实际加工设计图计算，

价格一次包定, 食宿由乙方自理。

六、日期：开工日期年月日至年月日完工，乙方应按甲方的施工进度及时配合，按时完工，否则要赔偿全部损失。

七、付款方式：外框安装完毕付%，全部安装完工后付%。验收合格后保修金

%外全部付清，保修期为年。

八、乙方应及时于甲方联系、协调、并配合工队施工。自觉接受甲方及工队人员检验管理，不符合施工规范标准的工程质量和安全作业规范问题，甲方有权责令乙方停工或返工，乙方不得拒绝，因返工造成的损失由乙方承担。

九、安全责任：乙方必须按照建筑安全操作规范进行施工，如出现伤亡及其它经济损失，全部由乙方承担，甲方概不负责。

十、本合同自签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

年月日

**家装门窗制作安装合同书篇五**

发包人 (甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，本着自愿、平等和诚信、互利的原则，经双方协商一致，签定本合同，以便共同遵守。

一、工程概况：

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 工程内容及造价

二、准备工作：

1、 甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的门窗表(建筑窗口尺寸)及相关图纸、资料。

2、 甲方应在安装前免费提供施工现场临时电源(乙方承担电费)、垂直运输。

3、 乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方审定签字后方可制作和安装。

4、 甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰、弹水平线、挂垂直线及窗口立樘的位置基准等。

三、施工配合、成品保护、施工安全：

1、甲、乙双方要密切配合，保证对乙方在工地现场的施工顺利进行，甲方应把工地土建进度计划及时送达乙方，使乙方及早知道土建工地的施工安排，做好本项目的施工进度安排，及时配合土建把相应作业面的项目完成。土建的施工安排要给本项目留有施工时间和施工技术间隙;

2、乙方在工地于甲方的施工配合要求，由乙方提出，甲方协调;

3、对于工地土建进度计划的变更，甲方应提前一周通知乙方;

4、本施工项目的材料和框扇(附五金件)进入工地后，乙方应妥善保管，甲方应协调进行成品保护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各单位不得在窗口进出，不得绑、凳脚手架，不得踩、压、碰、划，以免造成损坏。诺造成损坏和丢失的，由责任方负责;

5、玻璃安装应在土建湿作业结束后进行，以减少成品受损及污染;

6、乙方应加强成品保护、文明施工管理，进入工地的材料或成品应有保护膜全裹。施工人员应爱护已完工程成品，否则视情况甲方有权进行处罚;

7、乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理，遵照有关安全施工规范进行施工，如发生安全事故由责任方负责;

8、甲、乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。 甲方工地代表： 联系方式： 乙方工地代表： 联系方式：

四、工程期限：按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间

1、 乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。

2、 如遇下列情况工期顺延：

①甲方未能按约定提供图纸、资料及开工条件;

②甲方未能如约支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行; ③设计变更及工程量增加;

④不可抗力;

⑤经甲方代表同意顺延的其他情况。

五、工程量结算及工程变更：

1、 工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸据实结算;

2、 甲方对原工程设计进度变更，应提前15天以书面形式通知丙方，并提供相应图纸和说明;

3、 由于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减;

4、 由于甲方对原工程的变更，给乙方造成损失的，损失量由甲方承担;

5、 增加原合同中未包括的项目，经甲、乙双方书面达成施工要求和造价协议的，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。

六、质量验收及保修：

1、 工程验收按照国家或行业质量验收标准及规范执行;

2、 验收分三步：(1)材料及附近验收(2)上框验收(3)封闭后验收;

3、 工程竣工后，由乙方向甲方提供竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并有验收单位出具验收合格证明。如验收不合格，由乙方无条件整改至合格，所造成的费用由乙方承担;

4、 甲方受到乙方竣工验收通知后15天内不组织验收，从第16天起承担工程产品保管及一切意外责任;

5、 产品保质期为一年，从工程验收完成即日起开始计算;

6、 在保质期内，凡因产品制做或安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，诺因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。

7、 乙方铝材不符合招标文件及本合同要求，甲方可终止合同，委托另外门窗加工企业施工，期间一切经济损失由乙方承担。

七、工程价款支付：

1、 合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的

2、 款的30%，第二批：玻璃安装完成，验收合格后付至总价的95% 。

3、 工程质保金为工程价款的5%。

4、 甲方在工程保质期到期后10天内，无质量问题将质保金金额支付乙方。

5、 当甲方未履行支付工程价款义务时，标的货物的所有权属乙方所有。

6、 工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。

八、违约责任：

1、 由于承包人自身责任引起的违约，总承包人及建设单位损失由承包人承担;由总承包人自身责任引起的违约，承包人及建设单位损失由总承包人承担。

2、 争议处理可依次采用以下方式解决：

①通过双方协商解决。

②向本地行业主管部门或对方主管部门申请调解解决。

③通过仲裁解决。

④通过诉讼解决。

九、门窗工程结算由承包人负责，总包人计取门窗总价的 %的施工配合费及 %税金后列入工程总结算，施工配合费由建设单位承担、税金由承包人承担。工程资料由分包单位收集、整理交总包汇总。

十、合同生效与补充：

1、本合同共份、乙方执份;

2、本合同自签字盖章之日起开始生效;

3、本合同未尽事宜，可由双方现场协商解决或签订补充协议。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**家装门窗制作安装合同书篇六**

发包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司(以下简称乙方)

结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同履行。

一、工程概况

a)工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

b)工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

c)承包范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_门、窗安装。

d)结算依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_依据门窗外轮廓尺寸进行面积结算。

二、门窗面积：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_㎡，

三、工程款金额：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元

四、门窗安装日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、

1)甲方在门窗确认单上签署姓名，以收到时间后生效，后因指令错误(包括已做好门窗之

后，甲方更改方案)而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失都由甲方承担。

2)乙方竣工后，甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。

3)乙方保证在施工过程中进度及质量问题。

4)乙方有责任教育其工人严格执行操作规程，严格管理，安全施工。

安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失，均由乙方负责。

5)乙方按实际情况根据现场按要求安装。

六、工程款的支付

签合同时，甲方付工程款的50%，余款待安装完成之日，全部结清。

七、保修责任

乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修。

保修期从保修卡签字之日起算起。

本合同保修期为二年。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

两份具有同等法律效力，由甲乙双方签字后分别保存。

、

九、其他事项

乙方应加强对施工人员的安全管理和教育，因乙方的不慎或违规操作等原因引起事故，造成人员伤亡的概由乙方自行负责,与甲方无关。

十、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**家装门窗制作安装合同书篇七**

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守.

一、工程概况：

1、项目名称：

2、项目地址：

3、合同签订地点：

二、承包方式：

1、综合单价包干，该单价已包括(包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用)。

2、每平方米综合单价为：元(不含税票)，工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。

3、结算方式：综合单价×工程量

三、门窗种类及材质要求：

本工程门窗的种类为： ，型材表面处理为 ，主型材厚度为： mm,颜色按甲方指定的 色。

四、付款方式：

1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;

2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方;

3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;

4、全部安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;

5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。

五、双方责任;

1、 甲方责任：

协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。

2、 乙方责任：

乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装;应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责;质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权自行安排维修，所造成的费用乙方索赔全部款项;乙方已加工或安装完成的(半)成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。

六、违约责任

1、甲方违约责任

(1)甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。

(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。

2、乙方违约责任

(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。

(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

七、争议解决方式

本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。

八、 其他约定

1、本合同一式

2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。

3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。

4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找