# 管道安装承包合同范本最新（范文大全）

来源：网络 作者：玄霄绝艳 更新时间：2024-08-24

*第一篇：管道安装承包合同范本最新建筑工程施工中,管道安装是重要的组成部分,因此在签订管道安装承包合同时需要格外注意，以下是小编为大家整理的管道安装承包合同范文，感谢您的阅读。管道安装承包合同范文1甲方(发包方)：乙方(承包方)：为全面履行...*

**第一篇：管道安装承包合同范本最新**

建筑工程施工中,管道安装是重要的组成部分,因此在签订管道安装承包合同时需要格外注意，以下是小编为大家整理的管道安装承包合同范文，感谢您的阅读。

管道安装承包合同范文1

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一管理，履行合同职责。经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

第一条 工程名称、范围、内容和方式

工程名称：8万吨/年差别化粘胶短纤维项目界内室外地上综合管线安装工程;工程地点：河北省唐山市南堡经济开发区;工程承包范围：本工程图纸内管道安装工程。工程承包方式：按甲方中标的预算定额直接费进行承包。

工程承包内容和条件：

工程的承包内容包括：8万吨项目界内室外地上综合管线安装工程的管道安装的一切工序。

条件：

1、本工程图纸范围内的管道安装的一切工序均由乙方负责。

2、管道除锈、刷漆、保温及外层保护由甲方负责。

3、乙方按照工程结算金额给甲方开具发票。

4、水电费由乙方负责。

5、甲方提供宿舍及食堂房间，费用由乙方负责。

6、乙方应为全部施工人员办理人身保险，如甲方统一办理，在最终结算时甲方按一定比例分摊给乙方。

7、乙方必须按甲方要求统一服装和安全帽，乙方统一在甲方库房领取，费用甲方按原价收取。

8、乙方施工进度、质量、安全等如不能满足业主、监理和甲方要求，甲方可对乙方承包范围内工作内容随时进行调整，乙方必须无条件服从，并全力配合甲方工作。如调整后乙方仍不能满足业主、监理、甲方的要求，甲方有权清退乙方，由此造成的一切损失均由乙方承担。

第二条 工期

开工日期： 20\_ 年 月 日;

竣工日期： 20\_ 年 月 日;

总工期日历天数暂定： 30 天。

实际施工工期按照业主和甲方施工进度计划执行。

第三条 合同价格及工程量签认约定

1、本工程图纸范围内的管道安装金额最终以实际发生量按照河北省20\_安装消耗量定额计取直接费合计为准。

2、工程量按施工图纸以施工现场实际完成工作量进行计量。

第四条 工程款支付程序及最终结算约定

1、施工进度款的支付时间和支付比例及方法按业主对甲方的总合同及现场拔付情况进行办理，每月月底由甲方对乙方进行验工计价，按完成量的65%支付进度款。

2、在办理末次计价时，乙方必须提供债务(包括民工工资、材料款)已全部清偿完毕的证明，方能办理。

3、最终结算待乙方完成图纸约定工作量以后，业主、监理、质监站验收合格后结算至尾款的95%，剩余5%质保期一年以后一个月之内结清。

第五条 工程质量及保修

1、施工质量标准：达到国家施工质量验收合格标准。

2、乙方应严格按照施工图纸、标准规范及技术交底施工，因乙方原因发生的施工质量问题所造成的返修、返工，损失费由乙方承担，工期不予顺延，甲方不承担任何责任和费用。返修、返工后仍达不到质量标准，甲方可委托其它单位或人员施工，施工费用将从乙方工程款中扣除，并由乙方承担违约责任。

第六条 安全协议

1、施工中因乙方原因造成的一切安全事故均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用，情节严重、影响较大者，甲方有权更换施工队伍，造成的经济损失，全部由乙方承担。

2、具体安全事项见《安全生产协议书》。

第七条 其它条款

本合同未尽事宜，按甲方与业主的总合同和中铁十八局集团建筑安装工程有限公司合同管理之内部承包合同(二)文本执行。

第八条 合同份数

本合同正本贰份，副本贰份，由甲乙双方各执壹份正本，复本由甲方持有，正副本具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

管道安装承包合同范文2

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则。经双方协商一致，甲方同意由乙方承包排水管道安装工程。为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称： 排水管安装、维修、拆除等

2.工程地址： 红康幼儿园教学楼

3.工程内容： 排水管道工程

3.1材料计划(定尺)、装卸、搬运;

3.2成品保护、清洁卫生、余料回收;

二、承包方式

本工程为包材料、人工、机具费。

乙方负责施工所需的一切设备、材料的场内装卸转运。

三、质量要求及验收标准

工程质量、技术必须达到规范要求;质量不合格不验收。

四.合同工期

1.在20\_年 7 月 15 日前必须进场开始安装。具体工期必须满足甲方需要。

2.承包方按合同约定完成全部承包内容，经甲方验收小组签字确认后为竣工时间。

3.由于不可抗拒的自然因素或发包方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延。

五、合同价款

排水管道敷设安装，合计 15118.3 元。(大写：壹万伍仟壹佰壹拾捌元叁角整)。

此单价包括材料费、人工费、安装费、机械使用费、安全措施费、税费等所有费用。工程结算以现场安装完成为准，不合格工程量不验收。

六、付款方式

工程完工合格后付完工程总款。

七、双方的责任和义务

1、甲方的责任和义务：

1.1 甲方须向乙方提供必要的施工操作场地，施工临时用房及用水、用电等临时设施，以满足乙方施工需要。安装设施由乙方自行负责。

1.2 负责协调处理各施工单位与乙方的配合工作。

1.3对工程质量、进度实施监督检查，并委派具体工作人员协调处理工程事务。

2、乙方的责任和义务：

2.1 严格执行现行有关技术标准和技术规范，确保工程质量。

2.2 在正常条件下，确保工期，不得无故拖延工期。

2.3 严格执行国家有关安全、规范及施工现场管理操作规程，做到安全生产、文明施工，在施工过程中发生的任何事故责任由乙方自行承担。

2.4 在施工期内负责双方的成品保护。

2.5 保证工程符合总进度要求。

八、违约责任

1.甲方不具备开工条件导致延误工期，乙方可向甲方书面申报，经批准后顺延工期。

2.对成品保护不到位，造成损坏，乙方负责维修并承担材料人工费用。

九、其它

1、乙方向甲方承诺按照合同约定及工期要求施工。

2、如乙方个别人员违反甲方和安装现场安全、文明管理规定时，情节严重的，甲方将对该个人清理出场。

3、甲方不负责乙方人员食、宿和交通费用。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

5、本合同条款履行完毕，工程完工款项付清后，本合同自动失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

管道安装承包合同范文3

甲方：

乙方：

甲方根据公司生产实际需要，将泵送管安装工作承包给乙方，为了明确双方的权利和义务，特制定本合同以共同遵守。

一、合同期限：\_年\_月\_日起至\_年\_月\_日为止。

二、工作内容：混凝土固定泵输送管的管理，安装拆卸、清理保养及人员安全等。

三、工作责任：

(一)甲方提供混凝土固定泵泵送所必需的管子、扎箍、胶圈等材料。

(二)乙方负责混凝土固定泵输送管的管理、安装拆卸、清理保养等工作。

(三)乙方负责勘测施工现场的车辆进出道路及泵车停放、操作安全工作。并遵守下列条款：

1、凡是甲方所有工地需要混凝土输送的管道，均由乙方组织固定熟悉人员按时调配，安装加固或拆卸(固定泵定位)。如延误工程，则每30分钟内乙方应承担延误损失费100元。

2、在混凝土泵送时，必须做到混凝土畅通无阻地送到指定部位。接管工负责现场泵送部位的指挥工作，并协助泵工提供需用方量及车辆安排工作。

3、必须遵守甲方有关规章制度及操作规程，防止管子爆破等事故，确保人身安全。在安装和拆卸作业中，严格按规范操作，如违规操作或人为所造成的管子爆破及人身安全等事故，均由乙方自负。

4、混凝土输送管直管、弯管、扎箍、胶圈、输送胶管等每次用后必须拆卸清理、保养，及时入库，堆放整齐，做到入库和出库办理手续，每月清点物件数量并每年年底进行一次大盘点，如有物件缺少，则按价赔偿50%。

5、如现场管子接好，项目部延迟开工或取消，计划经营部或调度值班室应及时通知乙方，否则现场管子等物件损失由相关部门负责人按价赔偿。

6、乙方不得在甲方之外承接业务，如乙方私自承接业务，甲方可单方终止合同并罚款10000元。

四、计酬方式：

当月方量不足\_立方时，按每人每月\_元保底工资结算;超过\_立方时，超出部分按1.1元/m3计酬(保底\_人,如不足\_人，按实际人数发放保底工资)。

1、甲方支付乙方管理费每月1100元，电话费补贴150元。下属接管人员电话费补贴每人每月50元(限X人);若不能及时将现场情况反馈给相关人员，则扣除当月电话费。

2、甲方同意乙方采用计时报酬，对其他人员进行酬金分配，但必须由甲方直接支付到个人。如乙方对下属员工分配不公，影响生产，由此造成的损失由乙方负责，甲方及时介入协调处理。

五、劳保福利：

在承包期限内，甲方给乙方(限\_人)发放必需的劳保用品，享受公司员工待遇(不包括养老保险)。

六、安 全：

1、承包人必须严格执行公司的各项安全、质量管理规章制度，并教育培训所辖员工。

2、安全指标：全年重伤以上事故为零，轻伤1人以下。且保险公司赔付以外的费用，承包方自行承担。

3、泵管的库存管理、运输、安装、砼浇注到泵管拆卸等全过程的人身、财产、设备安全都由承包方全面负责并承担相应责任。

七、其他约定事项：

为了保证乙方使用的甲方技术资料和设备工具不受损失，乙方同意交纳保证金人民币\_万元(从工资中扣取，每月扣\_X元)。如合同终止，乙方必须如数移交技术资料和配管物件，甲方才将保证金退还给乙方。

八、违约责任：

如乙方未按合同约定的事项履行工作责任，甲方有权单方面止合同，并没收保证金。

九、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

管道安装承包合同范本最新3篇

**第二篇：管道安装承包合同**

工程内部承包责任书

（管道安装）合同编号：XX-01 甲方：

乙方：（承包人）

根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程名称：XXXXXXXXXXXX工程 第二条 工程地点：XXXXXXXXXXXX厂内 第三条 签订地点：XX市

第四条 工程范围内容及承包方式

一、工程范围内容：

1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装，包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装；所包含的管托的制安；

2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷；

3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理；

4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接，确保焊接质量；管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行；管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证，施焊项目并与操作证上相符，并按探伤比例的规定拍片合格；

5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天提出申请。

二、承包方式：本工程采用如下包干方式

1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。

2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运（只包人工费用）、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等；施工人员食宿差旅费用（甲方提供住宿房间）。乙方可在甲方饭堂搭伙，按甲方相应伙食标准扣除。

第五条：工程工期要求：

1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管工（大工）3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员，高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方有权马上更换施工队伍，乙方同意无条件退场，并承担由此造成的经济损失。

2、本工程暂定2024年9月10日正式开工，乙方必须按甲方规定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工，并最终交付使用，具体开工时间以甲方书面通知为准。

3、以上工期乙方必须按期完成，不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延工期者除外。若因乙方原因延误总工期的，每延误1天，按800元/天罚款。逾期15天末完工的，甲方有权单方面终止合同。按违约处理，乙方同意承担全部责任。

4、若因乙方施工进度原因，甲方被业主或监理书面催告一次以上，或经甲方二次书面催告，乙方仍未能满足甲方的进度需要，甲方在提前七天通知后，有权终止本合同或另行安排其它施工队进行施工本合同的任一部分，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而增加的工程费用及给甲 1 方造成的其它一切损失。

第六条：工程造价及结算

1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价，具体单价为：XX元/寸径，寸径计算方式：按常规规定要求DN25管道为1寸，DN200管道为8寸，其余管道等均按相应计算所得。完工后按公司相关规定完成现场工程量确认结算。在本合同履行期间，本合同价格不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化而变化。

2、本工程施工单价已综合考虑了：施工人员的进出场费；工程赶工、少量的停工误工费用；安装工作与其它施工间的交叉配合费用；管线的变更等因素影响的费用，不合格产品乙方应无条件返工。

3、结算程序：工程完工，按规定程序完成内部承包结算手续。第七条：工程质量和检查验收

1、为保证施工质量，维护甲方信誉，乙方应遵守有关工程质量监督、检验规定，自觉接受甲方、业主方代表或监理公司和质检站的监督检查。

2、乙方必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国家颁发的有关施工规范、质量验收规定进行施工并接受监督检查。

3、乙方应在工序完成自检合格的基础上，向现场主管提请验收，合格后才能进入下道工序的施工。隐蔽工程的验收必须报请业主代表和监理工程师验收。末经验收认可的，乙方同意承担全部责任。

4、为保证工程质量，本工程绝不许乙方再分包或转包。

5、本工程的施工记录原始资料由乙方提供，并整理好交甲方统一归档。乙方对提供资料的真实性负全责。乙方同意承担全部不利后果。

6、按规范规定的管道焊缝检测，由乙方负责做试件并送检，甲方承担费用（只限于一次性检测费，同一宗试件因不合格造成多次送检，费用由乙方负责）。

第八条：甲方责任

1、按石化厂内的规定甲方代为乙方办理动火作业票、临时用电票、占道票等的批准手续，适当扣除乙方相关办理人工费用。同时向乙方提交施工图纸与说明书和有关技术资料。并组织图纸会审和现场交底。

2、按时供应主材、设备、配件。

3、提供施工作业指导书、下料图等。并进行施工全过程技术、质量、安全、进度、成本指导和控制。

4、与乙方施工代表共同编制并审定施工进度计划，检查督促其每天工作量按计划完成。

5、及时协调好对内对外等各方面的关系。第九条：乙方责任

1、本工程在施工过程中承包人必须要在现场，负责进度和质量的落实，并接受项目部的督促和检查。承包人外出必須书面明确代管人并征得项目经理同意。

2、负责现场动火点作业的监护（监护人需统一经过石化厂学习考试合格后，方可上岗）；现场每天确认有动火作业票、用电票，并要求做好一切防火措施，管廊附近的各种井口、下水道口、必须用石棉布封盖好，电缆用彩板瓦遮盖完毕，并做好管线焊接接火盆挂设后，才允许焊接动火、用电作业，否则一律不得开工。没有占道票，严禁占道施工，根据施工需要，确实须占道施工，需提前至少1天向甲方申请占道或占半道施工，甲方根据现场具体情况再向厂内申请占道，并办理好占道票后，方可占道施工。

3、根据甲方总进度要求，编制并向甲方提供施工人员计划及施工进度表。

4、配合项目部主管工程师提出现场材料、管件的供应计划。

5、合同签定后按甲方要求的时间组织人员进场，并接受石化厂进埸前和上岗前安全文明生产教育，取得进场证后，方可进场施工；并随时接受石化厂内的检查管理，乙方必须抓好和确保安全生产及文明施工。

6、进场前向甲方项目经理提交所有参加施工人员的名单、工种及身份证复印件等有关资料，提供主要施工使用机具详细资料，经甲方审批后方可进场。特种作业人员如焊工、电工、起重工等还须向项目经理提交相应的有效上岗资格证书，并复印给甲方备案报审。以上备案的证书与现场本人必须相符，弄虚作假的，乙方同意承担全部不利后果。

7、自觉遵守当地主管部门、业主、甲方工地的有关规定。

8、因乙方不履行以上第1-7条条款造成的损失或不利的后果，除按规定责令限期及时纠正外，项目经理有权扣罚乙方100-1000元罚款。

第十条：施工纪律和规定

1、承包队必须服从工地项目部的统一指挥。与项目部负责人及其他班组团结协作，紧密奋战，绝不容许任何不服从项目部统一指挥、检查、监督的行为，更不容许越过项目部直接与甲方或其它施工单位发生关系，如有发现，即作违约处理，并进行罚款。

2、承包队进入工地现场，必须遵守公司纪律，严格按照施工规范、施工组织设计、设计文件等的要求进行施工。如不能按进度及质量要求施工的经整改后无明显改进者，或不服项目部管理和安排经警告后无明显改进者，现场经理提出更换队伍的，乙方同意无条件撤场，并承担违约责任。对不服项目部管理的工人，现场经理有权勒令其离开工地。

3、承包队长外出办事离开工地必须先征得现场经理的同意，乙方阶段性工作完成或工程收尾期间或遇特殊情况工程暂缓进展需要减员时必须经现场经理同意后方可实施，擅自撤人的，一人次罚款500元人民币。

4、工程进度款只能由现场经理视合同约定的具体执行程度，提出付款申请表报公司批准后支付；原则上乙方到场施工后，根据工程进度完成情况，再提出付款申请。承包人与甲方的一切经济关系必须由承包人（或书面委托的代理人）亲自办理手续。

5、需承包队自备劳保用品必须确保施工小组人手一套，焊工必须配备保温筒，管线焊接的电焊条统一到现场烘烤箱领取。严禁使用未烘烤的焊条进行焊接作业。

6、承包队损坏借用、租用的工具、设备按损坏程度视情节，按重置价赔偿，遗失设备工具按原价赔偿。如其员工盗窃工具及材料和边角料，除向责任人追回损失和进行教育外，由其承包人负连带责任，发现一次罚款二千元，在承包人工程款中扣除。情节严重的送当地公安部门处理。

7、承包人必须服从项目经理的整改安排，不服从整改安排或拖延整改或不做零星工作量，项目经理可对其处以双倍罚款或请其他人员来完成，乙方同意支付由此产生的全部费用。

8、承包人在工程完工后，结算前必须还清向项目部所借用的所有图纸资料、材料领用的余料、工具、设备，项目经理凭仓管员签名的移交清单办理结算手续。

第十二条：安全文明施工：

1、乙方必须按有关规定,采取严格的安全措施,遵守各项安全技术操作规程和劳动保护的规定,乙方同意承担由其自身行为造成质量、安全事故的责任和因此发生的全部费用。乙方有权拒绝违章指挥和冒险蛮干行为。甲方现场代表有权对违规者作出处罚，情节严重者可勒令当事人离开施工现场。

2、乙方必须文明施工，按时清理现场，按要求堆放材料，边角料及时清理归堆。如果管理不到位，乙方同意承担由于受到业主方投诉而发生的罚款费用。甲方现场代表有权对违规者作出 处罚，并安排其他人员来完成，乙方同意承担由此产生的全部费用。

3、乙方必须服从工地的统一管理，遵守业主和项目部的安全文明生产各项规定，乙方同意承担全部违规违章遭到的各项罚款。要求施工过程中必须按规定戴安全帽系安全带，且安全带必须系在固定的物件上，否则由此产生的全部不利后果和罚款由乙方承担。

4、为提高公司的整体形象，现场施工人员必须穿公司统一工作服上下班。如乙方人员拒穿公司工作服，乙方同意甲方现场代表加倍扣收工作服费用，当事人情节恶劣的可勒令其离开施工现场。

5、其他人身保险费、安全防护用品由乙方自己负责。甲方现场代表可强制其承包人执行。

6、乙方应建立防火和施工安全防护措施，遵守和执行总承包商及甲方防火、安全施工、文明施工等规定。否则，由此造成的损失或补有关部门处理均由乙方负责。

7、乙方在施工中发生任何安全事故，要立即书面报告甲方，所造成经济损失和安全责任，除乙方能证明是甲方直接原因引致外，均由乙方承担。

8、因乙方的安全责任引致被甲方和其它单位或个人处罚或追偿时，乙方应承担全部的经济责任。

第十三条：违约和返工：

1、乙方不能按阶段性工期计划完成工作量，或已能预测不能按合同工期或甲方最终确定的工期竣工交付，甲方有权提前或及时终止本合同，找其他职工来完成，乙方同意无条件地服从，发生的全部费用及由此给甲方造成的一切经济损失，乙方同意全部承担。

2、乙方因施工质量达不到设计和规范的要求造成返工，乙方同意承担由此发生的所有工料费用和给甲方造成的一切经济损失费。

3、超过材料用量,如非合同变更增加用料,经查实是属乙方责任，或因乙方施工管理不善或返工造成主辅材浪费的，乙方同意100%赔偿全部费用。

4、乙方违约，甲方据此可采取：要求停工整顿，直到甲方满意为止；终止合同；其它甲方认为必要的措施。甲方采取一项或多项措施，由此而造成的一切费用、损失和责任均由乙方承担。

5、由于乙方原因，致使甲方无法收取到业主工程进度款的，由乙方承担责任。

第十四条： 本合同中未尽事宜双方友好协商解决。经协商30天内仍不能达成协议时，提交广州市仲裁委员会仲裁或直接向工程所在地人民法院诉讼。

第十五条：本合同一式两份，双方签字(盖章)生效。原件双方各执一份。

甲方合同主谈人： 乙 方（承包人）：

日 期： 日 期:

甲方现场代表联系电话: 联系电话:

压力容器制作报价单

一、压力容器设备制作承包单价：

1、不锈钢制作：4500元/吨；

2、碳钢制作：3500元/吨

二、压力容器设备制作承包方式：

1、以上单价包含人工、食宿费用；

2、不包含主材、辅材、劳保、制作水电等其他费用；

3、不包含设备加工件等的委外加工费用；

**第三篇：消防管道安装承包合同**

承包合同

甲方：

乙方：

乙方承包甲方消防喷淋管道安装内容包括：管道安装、喷头安装，管道刷面漆、试压。不含修洞、开洞，消防箱安装消防栓、填充套管、吊洞，具体按以下几点实行：

1、乙方必须按规范，按图纸施工，确保消防验收合格。

2、施工过程中必须做到安全施工，不违规作业，听从现场施工人员安排，不得浪费材料

3、甲方负责施工所需机具、工具、劳保、住宿

4.人工费：甲方以乙方所安装管道每米20元付给乙方，总量以现场实际长度为准。

5、具体付款方式：前期按每月安装进度量的80%付款，所有管道安装完成及试压后付足总款的90%，消防验收合格后，15日内付清总款给乙方

6、需要修改处，必须在乙方为施工前提出，并下达更改通知书，如乙方已安装，更改部分由甲方负责

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：

乙方：

年月日

**第四篇：燃气管道安装工程承包合同**

燃气管道安装工程承包合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就户内管道燃气安装工程事宜协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称： 户内管道、盘杠焊接、PE管热熔连接燃气安装工程。

2、工程地点：以甲乙双方签订的约定的地点为准。

3、工程量：工期及工程量以甲方签发的《户内管道燃气工程施工派工单》为准。

4、工程内容：管道燃气户内安装、盘杠焊接、设备的安装、管沟的开挖、PE管热熔连接。具体工程内容以甲乙双方签订的《管道燃气工程施工派工单》为准。

5、工程形式：清工承包形式。第二条 工程单价

以每个小区单项工程完成结算。

1、镀锌管丝扣连接：每户单价一至七层（含七层）元/户；八层至十八层（含十八层）元/户；十八层至二十八层（含二十八层）元/户；二十八层以上另行协商定价。

2、钢管焊接：室外焊接及丝扣连接（安装室外明管）元/米。

3、以上价格为税后价。

4、工程总价款按照实际施工的工程量和约定的工程单价进行计算。

第三条 质量标准

工程质量符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》和施工图的要求。

第四条 甲方的权利与义务

1、甲方提供所有施工设备材料包含辅材。落实施工现场的库房、水、电、沟通等事宜。并及时准备施工所需材料、设备等。

2、甲方接到乙方《工程急需材料报告单》后，两天内将所需材料备齐，并通知乙方办理领料手续。

3、甲方指派 为现场代表，协助工地各方面的关系，以便工程顺利实施。

4、因甲方材料不及时或短缺，或因材料原因返工、修改等费用增加的，按每人每天人工工资加每人每天生活费用，由甲方承担因此增加的全部费用。

第五条 乙方责任与义务

1、严格按照图纸施工。乙方收到由业主方（用户）、监理方、甲方共同签证的《图纸交底记录》后，才可进场施工。否则，产生的一切损失由乙方自行承担。

2、若现场与图纸不符需要变更时，乙方应及时通知甲方，由甲方及时会同建设方和设计方确定施工方案，并共同签署《变更记录》后方可变更。

3、乙方应根据施工进度，将所需材料提前三日向甲方提出。

4、工程材料领用后，由于乙方原因保管不善导致丢失由乙方照价赔偿。

5、在施工过程中要严格按照《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》、《燃气管道安装施工要求》施工，在施工过程中服从甲方现场代表的管理。

6、乙方在施工过程中应加强安全防护，严格按《建筑安装工程安全技术规程》等有关规范性文件的规定和安全技术交底组织施工。施工中不按图纸规定和技术交底施工的，发生一切安全事故均由乙方自行承担全部责任。

第六条 结算方式

1、每个小区根据单项工程进度进行结算，每个小区的单项工程完成付工程总价款的50%。

2、挂表试压后，验收合格，甲方在七个工作日内付清工程款的总价款。

3、每个小区的单项工程按进度完成后，乙方在三日内通知甲方各部门进行验收。

4、乙方通知甲方验收后因甲方在七个工作日内不来验收，造成的窝工费由甲方全部承担。

第七条 合同变更

甲乙双方未尽事宜，应经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条 违约责任及争议解决方式

1、由于甲方原因造成乙方窝工承担因此的产生的误工费；由于乙方无正当理由延误工期，自行承担误工费。没有按照甲方指定施工工期完成的应扣工程款5%。

2、甲方若不及时拨付工程款，乙方有权停止施工，由此产生的损失或误工费用由甲方承担。

3、如产生纠纷，双方应协商解决，协商不成双方均可以起诉于合同签署地人民法院。

第九条 其它

1、本合同自双方签字盖单之日起生效；

2、合同期限为一年。即从 年 月 日开始至 年 \_\_\_\_\_月 日止；

3、本合同一式肆份，双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

签约代表人（签字）： 签约代表人（签字）：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**第五篇：安装承包合同**

安装承包合同

安装承包合同 篇1

建设单位： (甲方)

施工单位： (乙方)

签定地点：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守。

第一条：工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

第二条：承包范围和内容

一、承包范围：

二、承包内容：

1、 搭设脚手架(满堂红)。

2、 上部制作安装。

3、 加强焊接。

4、 下料，组对，焊接。

5、 骨架下料，组对，焊接。

6、 除锈、喷漆。

7、 内部聚乙烯衬板安装。

第三条：承包方式、工程造价及结算方式

一、本工程所用全部主材由甲方负责，乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等)，甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。

二、乙方施工所用的机械设备自备，费用自理。

三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。

四、本工程按项目一一制作安装总造价：依据造价公司最终评审造价为准。

五、付款方式：施工单位进入现场开始施工时付\_\_\_万元。

六、工程质保期为两年，质保金为 %合同总价款，质保期内出现质量问题，乙方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金，利息由乙方自行承但。

第四条：施工准备：

一、发包方：

1、 施工中发生的设计变更，由甲方负责提供变更手续，并备齐施工所用的全部主材。

2、 组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作，并保证按期开工。

3、 配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。

4、 防腐底漆、油漆由甲方购买。

二、承包方：

1、 负责编制施工组织设计，按甲方要求制定工期及相关措施。

2、 组织人员、设备、机械等进入施工现场。

3、 乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决，费用乙方自行承担，乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。

4、 乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。

第五条：工程期限

一、开工时间 20\_\_年 月 日

二、竣工时间 20\_\_年 月 日

三、本合同工期总日历天数 0 天

四、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。

1、不属包干系数范围内的重工程量变更，使施工工程量增加。

2、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。

第六条：施工质量及安全施工

一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导，严格执行《电力建设施工及验收规范》。

二、施工中要确保工程质量，达到优质工程施工标准。

三、乙方在施工中必须遵守下列规定：

1、 乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。

2、 乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题，及时向甲方反映，共同解决。

3、 乙方进现场前，应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定，施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度，按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工，不得野蛮施工，施工中发生一切设备损坏和人身伤亡，其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。

第七条：材料的供应及验收

一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外，材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点，必要时应梆材质复检，复检合格后方可使用。

二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划，并标明所用材料的使用部位、材质、规格、数量(以便施工)。

第八条：施工与设计变更

一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件，乙方按修改或变更的文件施工。

第九条：工程验收

工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。

第十条：违约责任

乙方责任：

一、若乙方工程质量验收不合格，按结算款的\_\_\_\_%处以罚款，并负责返修达到合同约定的质量标准。

二、若乙方原因工程不能按期完工，乙方承担违约责任，工期每延误一天按结算款的\_\_\_%处以罚款。

甲方责任：

一、未按合同的规定履行自己应负的责任，工期得以顺延并承担由此造成的损失。

二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时，导致工程不能正常进行而延误工期，其责任由甲方负责。

第十一条：合纠纷解决

合同发生纠纷，应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。

第十二条：附则

一、本合同一式四份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。

二、本合同自双方代表签定，加盖公章或合同专用章即生效，合同保修期满，结清工程款后终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

安装承包合同 篇2

发包方：（甲方）

承包方：（乙方）

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、工程范围：塑钢门窗工程

二、承包方式：

包工包料。

三、材料及技术要求

1、型材使用中财80系列白色型材，窗衬钢使用1.2mm门衬钢使用1.2mm优质型钢，玻璃使用4×6×4中空白色洛阳浮法玻璃，配件使用新乡三力牌优质配件，毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。

2、严格按照设计图纸和国家塑钢窗标准制作、安装。

3、窗框与墙体之间使用发泡剂填充。

四、工期

甲方书面通知进场并具备安装条件之日起\_\_\_\_\_\_\_\_\_日内大框安装完成，窗扇安装在甲方书面通知后\_\_\_\_\_\_\_\_\_日内安装完成，不得影响甲方其他工程进度。

五、质保期及服务承诺

1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。

2、工程质量保修十年，竣工验收三年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件，三年后维修只收材料费不收人工费。

3、乙方在接到维修电话后二小时内维修人员到达现场。

六、价格及付款方式

1、价格：每平方米\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（含配合费），工程总价以现场实测实量数据计算。

2、付款方式：

（1）框安装完成后七个工作日内支付工程价款的\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %；

（2）窗扇安装完成后七个工作日内支付工程款的\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %；

（3）五金配件等全部安装完成经现场验收合格并提交质检报告及相关资料后七个工作日内支付工程价款的\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %；

（4）工程竣工验收合格十个工作日内支付工程总价款的\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %；

（5）%保修金竣工验收合格一年后七日内付清\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %，三年后七日内付清。

七、履约保证金：

本合同签订前乙方向甲方缴纳履约保证金\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，工程完成现场验收合格并提交质检报告后七个工作日内无息返还。

八、安全施工

乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受安全检查人员的监督检查，乙方应为员工办理意外伤害保险，由于乙方安全措施

不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

九、违约责任

1、合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ㎡工程造价的\_\_\_\_\_\_\_\_\_支付违约金。

2、甲方不能按合同约定支付工程款，逾期超过一个月，按逾期天数每天支付应付未付工程款的万分之五支付违约金。

3、乙方不能按第四条约定时间完成大框安装或窗扇安装，根据甲方记录每逾期一天分别向甲方支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_违约金，甲方有权从应付工程款中扣除。

4、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，并支付等额违约金。

5、乙方不能按约定履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，乙方支付维修费用，并支付等额违约金。

十、本合同未尽事宜

双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式叁份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字加章后生效。

发包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

安装承包合同 篇3

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第一条 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利、义务和责任达成如下协议：第一条 工程名称

第二条 工程地点：

第三条 合同价款(不含税价)：￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

第三条 合同工期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开工日期：

第五条 工程承包方式：包工包料

第六条 工程承包范围：空调系统安装及调试。 人员培训：空调系统日常运行操作及维护。

第七条 组成合同的文件

1、本合同书。

2、报价表。

3、设备安装接线图(由厂家提供)。

4、签证变更资料及技术文件。

第八条 甲方的职责和义务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第九条

1、组织图纸会审工作。

2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

5、负责为乙方施工人员提供临时住处，但被褥、食宿均由乙方自行负责。

6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

7、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。

乙方的职责和义务：

1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

2、参加图纸会审和技术交底。

3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

6、负责安全文明施工、质量检验和控制、进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。

7、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

8、施工中，如发生人生安全、财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。

第十条 合同价款的支付：

1、本合同工程款的支付方式:转帐或现金结算。

2、付款方式：合同签订后即付\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的工程款，设备材料进场，提主机前付\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的工程款,安装调试结束即付\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的工程款，余款\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_作为质量保证金,质量保证金为期壹年半。(主机保修为18个月)

第十一条 保修期：

保修期为:从竣工验收调试之\_\_\_\_\_\_\_日起,保修十八个月(或按行业标准执行)。保修期间如果产品出现质量问题,乙方应及时妥善搞好维修工作,确保甲方的正常使用。

第十二条 材料、设备的供应

1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用，但是现场保管工作，由承包人自行负责;备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管使用，工程竣工后如数及时交给甲方保存。

2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

第十三条本合同未尽事宜，可双方协商作出补充规定或要求并与本合同具有同等效力。本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

第十四条甲方严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有，直至付清全部款项为止。

第十五条 争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，可按下列方式解决：

1、依法向当地人民法院起诉。

2、提交长治仲裁委员会仲裁。

第十六条 合同的份数与生效

本合同一式三份，甲方两份，乙方壹份，经双方(法人)代表签字并加盖公章生效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

安装承包合同 篇4

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就喷淋消防安装工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

1、工程名称：XX农林牧综合开发有限公司XX葡萄酒文化产业园综合办公楼。

2、工程内容：消防及喷淋。

3、承包范围：

a.设计图纸所涉及的所有消防栓系统工程，包所有主，支管，消防箱，地上栓安装等管网上所涉及的一切配件，刷漆防腐，试压，维护。

喷淋消防箱按建筑面积每平米17元计算。

建筑面积：9570.26平米，总价：162694.42元。大写：壹拾陆万贰仟陆佰玖拾肆元肆角贰分整。

滚槽机，切管机，车丝机，其他小工具由乙方自己提供。

二、承包方式：包工。

三、工期：

1.本工程于 年 月 日开工，竣工日期为 年 月 日。

2.甲方提前二星期安排竣工时间

四、质量标准：

1.消防工程施工严格按照图纸设计、结合现行消防规范和国家标准，进行施工安装。

2.施工过程中设计图纸与消防规范有差异时，应及时向甲方汇报，按甲方指示施工。

4，在施工过程中如有些施工项目在本报价中没有报价的项目，甲乙双方可另行协商增加工程报价项目.

5，各系统按实际安装、据实结算。

6，如有特殊情况可考虑给予一定的施工费奖励。

五、竣工验收：

必须配合相关工程质量监督部门、相关验收部门及甲方的验收。

六、材料采购：

本工程所有安装材料和消耗品由甲方提供和采购。

七、安全及文明：

1、乙方必须按照国家有关法律、法规《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等要求施工并对职工经常进行安全生产教育，及时做好安全检查，，如发生安全事故则按建设部、国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工全同（示范文本）》建第313号通用条款执行。

2、乙方人员必须服从甲方现场管理人员的安排，并自觉遵守甲方各项规章制度；施工人员进入工地后必须正确带好安全帽，如发现有未戴安全帽的现象，每人次罚款50元。如乙方承包项目因为施工安全及质量问题使甲方遭受相关部门处罚，其费用由乙方负责，并承担因此造成甲方的社会影响及信誉损害。

八、保修：

1、保修期自本工程竣工验收之日起计算，保修期为一年；

2、在保修期内（除不可抗力及人为破坏因素外），乙方承担一切保修责任并负担其费用 ；

3、质量保证金为总价的5%，保修期满后一次付清；

4、乙方接到甲方及物管维修通知后，必须在二天内到现场进行修理，如未及时到达，由甲方指派人员维修，费用从质保金中扣除。

九、付款：

（1）所有工程付款都建立在本合同第五条承包单价的基础。

（2）甲乙合同生效之日起甲方付乙方1万元生活费用。

（3）甲方保证每月乙方工人工资不能拖欠。活完付乙方总价90%。

（4）各系统经消防支队验收合格后甲方必须在一个月内和乙方结算清楚工程量，并按结算结果付清全部余款，质量保证金除外。

（5）工程完工3个月后未安排验收单位验收，视本工程已验收合格。

十、违约及争议处理：

1、本协议一经签订，甲方双方应共同遵守执行，如有违约，违约方承担违约金贰万元整。

2、如遇本协议约定之外情形，甲乙双方共同协商解决，如协商不成，可向当地仲裁机关或管辖地司法机关申请仲裁解决。

十一、其他事项约定：

1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

2、本合同及其补充协议具同等法律效力。本合同及其补充协议内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

十二、本合同一式两份，双方签字后生效，保修期满、工程款结清后自动失效。

【甲方】：

【乙方】：

联系电话：

联系电话：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

安装承包合同 篇5

根据《中华人民共和国合同法》，委托、承揽双方按平等互利原则，协商一致签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程范围

1、甲方委托乙方安装延安宝岳工贸有限公司共计电梯数量为（大写）台。

2、土建尺寸及要求：由委托方提供经安装项目工程确认的《电扶梯土建布置图》。

第二条安装费总金额

注：此费用包括电梯起吊、脚手架部分改造及电梯井道照明安装。（包括井道预留孔洞

第三条结算方式及付款期限

1（10000。00元）

2、委托方在承揽方安装调试完毕，验收申报前支付承揽方贰万元整。 （20\_0。00元）

3、电梯经技监局检验合格，电梯交付使用后，委托方支付承揽方壹万元整。 （10000。00元）

4、电梯安装完毕验收合格，一年免保期到期后，委托方支付承揽方壹万元整

第四条质量保证

1、承揽方安装的电梯按国家GB7588—20\_标准（当速度≤ 2m/s时，同时符合GB10060

2、承揽方自产品安装验收交付（书面移交）之日起12个月内，对产品安装质量提供保证。

第五条委托方责任

1。向承揽方提供经项目单位确认的《电梯井道土建布置图》。

2。 提供符合国家标准的全套设备产品，提供产品相关的全套资料。

3。委托方负责将合同所订的全套产品运抵用户工地。

第六条承揽方的责任

1。严格按照国家和制造厂有关标准、规范进行开工申报、安装、检验工作。对所安装

2。承揽方负责电梯安装后一年免费保养、年审工作。一年后由承揽方和用户签订有偿

3。承揽方安装人员必须严格按照安全操作程序及规范施工，杜绝人身伤亡事故。

4。负责接受甲方委托，指派持证人员按甲方规定的要求，国家标准和当地市有关安装

第七条安装竣工检测

1。安装结束自检合格后，承揽方向当地法定电梯检验部门办理验收申报手续，验收合格或整改合格后办理电梯使用移交手续。

2。存在下列任何情形之一，不办理电梯移交手续，委托方不得自行接管使用，擅自接管使用由此产生的一切安全和质量责任均由委托方承担，给承揽方或他方造成损失的应同时承担赔偿责任。

安装产品未经当地政府主管部门验收。 □未办理经承揽方确认的书面移交手续。

第八条违约责任

1。委托方擅自中止合同，无权请求返还定金。

2。安装期间，因委托方原因造成误工，则工期按照实际延误时间顺延。

3。委托方逾期付款，应承担安装总价每天万分之三的违约金。

4。其他违约责任按《合同法》以及其他相关法律承担各自责任。

第九条其他事项

1。电梯验收合格后，书面移交委托方前，如委托方提出使用要求，则委托方应与承揽方签订电梯借用协议。

2、在合同履行期间，由于不可抗力的原因造成无法按委托、承揽双方合同条款履行时，在取得合法证明后，可免于承担违约责任，但无法履约方应采取积极措施，减少双方损失。

3。委托方、承揽方在合同履行期内如遇合同争议时，可以通过友好协商解决。协商不成时，双方任何一方可以向人民法院提起诉讼。

4。本合同一式贰份，甲方持壹份、乙方持壹份。

5。合同自双方签字盖章之日起生效。委托、承揽双方对合同条款如果进行修改，必须双方签字盖章后方能生效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

安装承包合同 篇6

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

经甲、乙双方共同协商，根据《合同法》等法律法规的相关规定，现就甲方委托乙方承制雕塑一事，特立此合同，以明确甲，乙双方各自的责，权，利关系。具体内容如下：

一、雕塑安装地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

二、雕塑内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

三、工期约定

1、所有内容在个工作日内设计制作安装完毕并符合甲方验收交付标准。

2、甲方要求比合同约定的工期提前完成时，应征得乙方同意，并支付经双方协商同意后的乙方因赶工采取的措施费用。

3、工程进行途中如出现工程变更，甲方需向乙方下达书面变更通知，甲方并承担变更所产生的相应费用。工期相应顺延。

四、甲乙双方责任

1、合约签订预付款项到位以后，乙方马上组织人手严格按照工期施工。

2、甲方未按期付款，则乙方有权按照甲方欠款周期顺延工期。

2、甲方负责现场施工部分的场地水电协调的相关工作，提供对接人员使乙方能够顺利施工。

3、乙方所使用材料必须符合双方约定标准，在施工过程中应严格按照相关要求，文明施工，严格用料，确保安全，因乙方违反相关规定，管理疏忽，在安装过程中造成的损失和安全事件，责任由乙方全部承担。

4、乙方生产的产品保质期为一年，保质期内非外力人为因素发生的破损、脱落、变色，乙方负责免费维护，所发生的材料、人工、差旅费由乙方承担，保质期外因甲方要求乙方进行调整修复的，甲方需出具书面相关变更单据，乙方合理收取材料、人工、差旅费用。

五、质量要求

雕塑质量标准须达到本身的艺术要求，具有较强的装饰效果与艺术性。并按照甲方认可的图纸进行等比例放大加工制作。要求造型准确，层次清晰、质感对比强烈。

六、工程造价：

乙方包雕塑制作并运至指定地点安装，（包干价）总价为：人民币1650000元整含税。

七、付款方式：

1付款方式为银行转账分期付款。工程款由甲方按双方合同规定的付款时间打入乙方指定账户。合同签订之日甲方预付材料费用400000。00元即人民币大写：肆拾万元整。成品全部出来经由甲方认可安装前甲方付乙方工程款1000000.00元及人民币大写：壹佰万元整。成品在现场安装完毕，甲方验收后，甲方向乙方支付合同金额250000.00元即人民币大写贰拾伍万元整。

八、违约责任

甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行或延期履行合同的，应在二日内向对方通报不能履行或延期履行的理由，在取得相关部门证明以后，免予承担违约责任。甲方不能按期付款，承担每日万分之五的违约金。乙方不能如期竣工，承担每日万分之五的违约金。

九、附则

1、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝搭建或验收，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

2、本合同约定范围内的设计图纸的知识产权仅归属甲方双方共有，设计图纸均享有作品署名权。

3、本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、甲乙双方协商不成时，双方同意提交甲方所在地仲裁委员会仲裁向人民法院起诉。

5、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。自双方代表签字盖章后生效（此合同传真件签字盖章后即合同附件具有同样法律效力）本合同按约定将价款结算完毕后终止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经办人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经办人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

安装承包合同 篇7

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任、权利与义务，保证工程顺利进行，经双方协商一致签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围及内容：住户及门市电表集中安装，电源接至每户门口，住宅每户配置 单相电表一只， 的断路器一只， 组合型漏电断路器一只，门市每间配置单相电表一只、断路器一只，集表箱均采用铁壳表箱。

第二条 工程合同价款

1、工程采用包工包料计价形式：住户 元/套，(电表 只),门市 元/间，(电表 只)，总价款 元，按实结算。

2、若合同约定工程范围及内容不作更改，合同价格不作调整。

第三条 材料及设备选用

1、 电度表选用江苏林洋集团生产的单相电子表，短路器选用正泰集团产品。

2、其余材料必须符合国家质量标准。

第四条 工程质量和检查验收

1、 承包方必须严格按合同约定和国家有关规范、规程进行施工，并接受承包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

2、 工程竣工后，承包方按规定提供相关的电气安装资料，5日内由发包方组织有关单位进行竣工验收。

第三条 工程价款的支付与结算

1、承包方签订合同时，发包方支付承包方合同总价款的 %的预付款，计人民币 元

2、 工程完工验收合格后5日内，发包方须一次付清工程款。

第四条 违约责任

1、 工程质量不符合合同约定的，承包方负责无偿维修或返工。

2、发包方未按约定支付工程款的，按应付款的0.2%每天支付违约金。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，双方代表签字并加盖公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

安装承包合同 篇8

小区、公路、学校、公司几乎处处都能看到路灯，路灯一般都会承包给路灯公司来维护，那么与路灯公司签订的合同范本怎么写呢？下面为你介绍：

需方（甲方）：

供方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程项目

1、 工程名称：

2、 交货及安装工程地点：

二、项目总造价

1、本路灯项目含税总造价为人民币：

2、 整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

三、款项支付

1、签订合同之日起\_3\_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。

2、货到施工现场后\_3\_日内甲方付总工程款的85%；

3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。

4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金。

四、供货及安装：

1、本路灯工程安装施工日期总计 个工作日内完成路灯安装施工项目。

2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。

五、安全责任

乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。

五、维修保养

本路灯项目保修期为\_壹\_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起\_24\_小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用；

六、违约责任

甲乙双方互相协商解决。

七、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。

八、其他约定事项：无。

供 方

供方（章）

单位地址：

法定代表人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

年 月 日需 方

需方（章）

单位地址：

法定代表人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

年 月 日

安装承包合同 篇9

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国家颁发的有关施工规范和标准、其他有关法律法规，经双方协商，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方就达州凤凰国际大酒店，本工程中央空调系统项目发包事宜协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

工程名称：达州凤凰国际大酒店

工程地点：四川达州

工程规模：

签订地点：

第二条 工程发包范围及承包方式

1乙方根据甲方提供的中央空调系统施工图纸进行工程包清工施工。施工中如需变更或工程返工的则以现场甲方确认的变更通知单为准。增加的包清工费用按甲方项目部工程量清单和预决算部的相关要求进行计算。

2、甲方具体发包内容： 水管保温;

3、承包方式：包清工、包质量、包进度、包安全。

4、合同订立方式：固定单价乘实际施工工程量。

第三条 工程工期

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

如遇不可抗拒的自然灾害按日顺延。乙方必须配合业主的室内装修进度室内工程施工。

第四条 结算固定单价及合同标的

水管保温DN100以下单价 元/m,DN100以上单价 元/m。

第五条 劳务费的预付

乙方进场施工10天后，乙方向甲方申请支付本合同劳务费估价款的10%，此款项在此后工程进度劳务费结算中分两次扣完。

第六条 工程进度与劳务费的结算及支付方式

按工程进度拨付。每月按审定后的现场实际完成工程量的60%，在次月10日前支付工程进度劳务费，该进度劳务费由甲方按乙方人头数和出勤天数，用工资表形式进行发放。当付至该工程劳务费总价的60%时暂停支付工程进度劳务费。工程完工并经验收合格后，30日内进行结算，结算后30日内付至该工程劳务费总价的95%。剩余5%作为工程施工质量保修金，保修期内保修金额不计利息。仍依照竣工结算办法办理结算，质保金在质保期满一个月后，甲方向乙方支付清。

第七条 甲方责任

1、甲方向乙方免费提供安装和加工场地、施工设备和施工工具的保管场地;

2、甲方向乙方提供安装施工中所需的水源和电源，电源和水源距施工点距离不大于50米;

3、甲方对乙方负责提供相关辅助设施，如梯子、吊篮、脚手架等。

4、甲方对乙方施工安装的成果有义务协助保护好，减少损伤和破坏。

第八条 乙方责任

1、乙方按合同工期、设计图要求、承包范围、内容完成工程施工;

2、乙方施工期间造成的安全事故由乙方负全责;

3、乙方在施工期间必须遵守甲方的相关管理制度;

4、乙方施工所需施工设备和工具由乙方负责;

5、乙方应自行看管好自己的成品工程，并配合甲方做好与其他施工队的协作;

6、乙方必须保证施工场地工完场清，垃圾集中堆放;

7、乙方必须配合甲方进行分项调试，工程整改和系统联调交验工作。

第九条 工程验收

1、乙方每施工完成一项单项工程特别是隐蔽工程必须报请甲方项目部进行验收认可直到工程监理签单，未报验签单的单项工程视为不合格分项，不予结算工程进度劳务费;

2、工程验收标准按甲方提供的施工图和参考国家安装工程规范进行验收;

3、乙方施工完毕通知甲方初步验收，交工验收合格为一个制冷和制热调试均合格视为验收合格;

4、工程验收人员由甲方组织建设方相关人员和甲乙双方相关人员进行验收。

第十条 售后服务

1、乙方按照国家有关法律法规规章提供服务;

2、乙方向甲方提供质保期内合同范围的维修服务和客户使用时发现的不规范部分的整改服务。

第十一条 工程质保

工程质保期为建设方验收合格后的一个制冷周期和一个采暖周期。保修期内乙方向甲方免费提供维修服务，质保期内由于甲方提供的.材质原因造成的维修费用由甲方承担。

第十二条 合同的变更和终止

1、 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、终止、合同的变更必须以书面变更为准;

2、工程保修期满、劳务费结算完后，该合同即告终止。

第十三条 争议的解决

因履行本合同收起的或与一合同有关的争议，甲乙双方通过友好协商解决。

第十四条 合同生效及其他事项

1、本合同自双方签字盖章之日起生效;

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力;

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释;

4、本合同未尽事宜由双方协商补充，补充件与本合同具有同等法律效力;

5、《安全协议》是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

安装承包合同 篇10

发包方(甲方)：同德实业（滁州）有限公司 承包方(乙方)：滁州金科电力工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。

第一条 总则

一、工程名称： 同德实业10/0.4KV配电工程

二、工程地点： 滁州市清流东路1479号

三、承包工程项目内容：

说明：

1、本合同不含1#变压器低压侧到400v进线柜的母线安装

2、本合同不含本工程所有的土建配套部分的施工及电缆沟的挖填

3、原来临时用电的10KV电力电缆的重新挖埋及铺设，乙方工作人员应积极指导和配合甲方施工人员完成。

4、因临时用电切换，施工中间验收等事宜，不能长时间停电；甲乙双方须共同协作，报供电公司妥善解决停电/送电时间。

四、工程总造价：

本合同工程范围内的合同总价：

（大写） 柒万玖千贰佰陆拾捌元（￥：79268.00 元）。

第二条 工程期限

2.1 工程报建与设计

甲方委托乙方全部处理10KV/0.4KVA配电工程的相关事宜，包括报建和图纸设计等；乙方须在 20xx.11.15日内完成报建事宜，完成当地供电部门要求所需的一切手续。乙方须在日内完成经双方共同商定的图纸设计并送审通过。若因此而造成不能报建或报建延期导致整个工程延后，乙方应负违约责任；供电设备的图纸技术参数和质量要求由乙方负责提供并验收；不合格的设备要通知甲方，要求及时更换。

2.2 甲方与乙方签订合同后，施工现场具备施工条件后乙方开始施工，乙方计划从 20xx 年 12 月 15 日开工至20xx 年 1 月 日工程施工完成；并通过本地供电部门竣工验收合格送电。

在施工过程中，如遇下列情况得顺延工期：

一、因天气或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

二、因甲方未能及时提供开工条件

第三条 施工准备

一、甲方在开工前，应清除施工场地范围内影响施工的原有杂物，解决好施工用水源、电源和运输道路的畅通；

二、乙方在开工前应负责验收甲方提供的设备、和材料；并组织协调好各方的工作计划、要求等事宜；组织管理施工人员、负责施工现场、技术资料和施工图纸。

第四条 设备、器具、材料供应

本合同工程安装所需的设备、器具、材料，均必须使用合格证，不合格的产品乙方不得施工安装；

第五条工程质量和检查验收

一、 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，保证工程质量 。

二、 工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案材料，并发出《承包工程竣工验收通知书》，组织有关单位进行竣工验收；验收标准以达到供电验收合格为准。

三、 验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》，乙方将工程移交给甲方管理。竣工验收中如达不到供电部门送电要求而需要返工的工程，一切费用均由乙方负责。双方商定 20xx.01.15 为最终验收时间，竣工日期以甲、乙双方最后检查验收合格的日期为准。

四、 安全责任

4.1乙方应对施工场地工作人员进行安全管理，并对他们的安全负责。

4.2乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度，严格按规程标准组织施工，并接受行业安全人员依法执行的安全检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。

五.工程质保期：自工程竣工验收合格起一年。在质保期内因乙方安装原因造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。

第六条 工程价款的支付与结算

一、本合同签订后，设备到场甲方支付给乙方合同总工程款的 作为工程备用款，计人民币￥位，甲方再支付给乙方合同总工程款的 30 %，计人民币￥23780.4 元 ，在工程竣工送电后三十日内，甲方再支付给乙方合同总工程款的，计人民币￥元整。

二、如甲方拖延工程款，而影响工程进度，造成乙方停、窝工损失的，应由甲方承担全部损失费。

第七条 违约责任与奖惩规定

一、 乙方的责任

1.乙方应保证施工质量及工期，因安装质量不合格而造成的返工费用由乙方自理，因乙方的责任而造成的工期延误，承担违约责任；

2.由于乙方安装原因达不到协议书约定及本地供电部门要求的；乙方承担违约责任，赔偿其因违约给甲方造成的直接经济损失。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍继续履行合同。

3.在规定的时间内未能完成工程最终验收或因安装质量不合格达不到本地供电部门要求，造成供电延期的情况时，罚款乙方1000.00元/天，以弥补甲方的损失。

二、甲方的责任

1、若未能按照承包合同规定，履行自己应负的责任，施工日期应作相应的顺延。

2、不按承包合同规定拔付工程款，按银行有关逾期付款的办法的规定，延付金额每日万分之五偿付乙方赔偿金。

第八条 争议的解决方式

合同执行过程中如发生异议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁机关申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第九条 附则

一、本合同执行过程中如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具 体情况结合有关规定，经过充分协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同；

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，至合同工程竣工验收，质保期后自然失效；

三、本合同正本一式二份，双方各执正本一份，副本一式二份，双方各执一份，分别报相关部门备案。

第十条 合同附件

一、甲方提供供电公司批准的供电方案。

二、工程预（决）算书；

三、乙方单位开票资料

单位名称：

开户银行：

帐 号：

甲方（盖章）： 乙方（盖章）

法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：

签约日期：年月日

签约地点：

安装承包合同 篇11

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

现有家装工程,由甲方将其承包给乙方,经甲乙双方充分协商,达成如下协议,以共同曾守.

一. 承包范围及内容:

1. 水电:包括电线,线管,蜡管,弯头,直接,水管,弯头,直接等一期工程所须材料以及安装费(不包括开关,插座,配电箱,灯具,电器,龙头,阀门,洁具,挂件等.

2. 瓦工:包括水泥,沙子,打墙做墙抹灰,铺砖,找平及人工费(不包括瓷砖)

3. 木工:包括:主卧衣柜,衣帽间衣柜,次卧衣柜,酒柜,玄关,鞋柜,电视柜,客厅吊顶,餐厅吊顶,大阳台门套,小阳台门套,卫生间门套,储藏间包门做门,主卧包门做门,次卧包门做门,书房包门做门,厨房包门做门,所须的木工材料及人工费(不包括门锁,五金件).

4. 油漆:包括清水漆,强面漆,所须材料及人工费.

二. 工期要求:

1. 必须保证在开工后两个半月内完工.

2. 如因人力不可抗拒的原因(停电,停水,及其它原因)而影响工程进度,经甲乙双方签订合同,工期给予顺延.

三. 工程造价及费用:

1. 预算价格：

四. 工程款的支付与结算：

1. 分期结算，第一期，在开工1天付整个工程款的40%，第二期，木工进厂时付到80%，第三期全部完工验收后一次付清余款.

五.甲乙双方的责任：

1. 甲方应积极准备应备材料，确保乙方正常施工.

2. 乙方在开工前积极做好施工前的项准备工作，作好施工人员安全教育工作，作到安全文明施工.

3. 如因质量，工期达不到要求，其损失由乙方负责赔偿。因甲方资金不到位而影响工程进度，其损失由甲方负责。

六.其它：

1. 本合同未尽事宜按有关规定甲乙双方协商解决。

2. 本合同双方签字生效，验收合格结清工程款后自动失效。 甲方： 乙方：

签字： 签字： 年 月 日 年 月 日

安装承包合同 篇12

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及甲方与业主签订总合同，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：建筑总面积约；建筑层数：，基础类型、结构形式、

建筑物高度详见的施工图。

工程立项批准文号：闽号

二、工程承包范围

本工程的承包范围包括但不限于下列：

发包人所提供的工程施工图中室内外水电、消防安装工程采购、安装、调试等及其相应预算书。

三、合同工期

按总包工期

四、质量标准

1、工程质量标准：本工程必须严格按照图纸要求及国家现行的施工验收规

2、最低验收标准：主体结构验收：合格竣工验收：合格

五、合同价款及支付方式

1、合同价款：

按业主委托的造价咨询单位出具的预算造价（含现行政策调整文件，劳动保险费按丁类计算），本工程预算总造价下浮率为24%预算价：

2、支付方式：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：本工程采用实际完成本合同所约定节点工期拨付相应工程进度款的付款方式。

（1）桩基及上部主体结构完成1层，有地下室到顶板完成时按其完成工程量的

（2）上部主体结构合计完成15层结构层按其完成工程量的80%支付。

（3）上部完成50%砌体按其完成工程量的80%支付。

（4）上部完成100%砌体并通过中间验收，按其砌体完成工程量的80%。

（5）上部内、外墙装修按该栋完成工程量的85%支付。

（6）上部主体砌体、装修、外架拆除时支付至该栋合同总价（工程完成量）的

（7）竣工验收合格（通过泉州市地方政府各主管部门验收或评审），按照专用

（8）、工程竣工结算后叁个月内付至合同结算总价的98%，余2%作为保修金。

3、风险范围以外合同价款调整办法：

土建及水电辅材材料价格执行20\_年6月份泉州市区建筑材料信息价（电子版）。水电主材（含所有PVC管、扣壁钢管、电线、电缆、设备、灯具、雨污水管等）的材料价格由发包人资材部与承包人共同询价后协商确定。经双方询价的主材不再下浮，其余仍按合同执行。

4、联系单增加部分的工程款下浮率按12%计算。

六、甲乙双方的责任

甲方的责任：

1、甲方按时支付工程款。

2、甲方提供乙方需要的办公室，宿舍，仓库、制作场地和临时水电。

3、甲方负责提供乙方施工和竣工时所需的图纸。

乙方责任：

1、乙方作好工程承包责任范围内的各项施工准备工作，并承担本合同规定的相应责任；

2施工过程中，若发生相关施工问题，乙方应及时报告业主（或甲方）代表及监理，所提出解决问题的措施应经业主（或甲方）代表认可后方可实施，因乙方施工质量而发生的返工费用由乙方承担；

3、乙方负责做好现场各类原始施工记录，定期提交业主（或甲方）代表及监理检查；

4、乙方服从甲方的现场领导和管理。

5、乙方按时做好有关资料。

6、乙方做到文明施工，确保所属施工现场的整洁，按福建省的有关要求，搞好场地内外的环境卫生，确保任何时间内所属施工区域及保洁范围的清洁与安全；

七、未尽事宜双方协商解决。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

安装承包合同 篇13

甲方：

乙方：

甲方将承建的永丰豪庭1#楼、2#楼、3#楼、其中给水管安装分项工程以包工形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，经双方协商达成如下协议，供双方遵照执行。

一、工程概况：

1、工程名称：永丰豪庭

2、工程地点：永定县、坎市镇

3、按施工图纸、设计变更施工。现场问题双方协商处理。

4、施工日期：以建设工程施工合同为准;

5、质量形式：严格执行现行施工规范和质量验收标准要求;质量达到合格和建设方要求的质量目标。

二、承包原则：

乙方在甲方现场管理人员的指挥、监督管理下保质量、保安全、保工期，自负盈亏。

三、承包方式：

包工：按建筑面积每平方2.2元结算。

四、承包范围：

给水管、水表箱、水表、水龙头安装。管道试压、上油漆、补孔洞等。1F埋地管与室外给水管道连接。达到管道无渗漏、无堵塞。乙方所产生的垃圾由乙方负责清理。注(3#楼标准层电梯前室与户内地面标高相同、若电梯前室要开槽由甲方负责、乙方负责放样。

五、工程款支付方式：

1、分栋结算、按月报进度、安装完成支付50%、试压完成支付45%、剩下5%在年底一次付清。 1#楼至3#楼挖沟)

六、质量要求：

1、乙方在施工过程中应严格按图和设计变更施工，按国家有关规定规范施工，不得违章作业，不得乱打槽，乱凿洞口，确保水电安装分项工程质量达到合格和建设方的质量目标，绝对服从业主、监理、甲方及有关部门的管理指导，在施工中若出现达不到要求，必须无条件自费返工;

2、乙方应负责本工程在施工中所有水电预留孔洞的修补，其水泥、沙、石子、水、电、以及预埋用的钢筋头等由甲方免费提供，不得浪费材料;

3、乙方在墙体预埋水管时必须用切割机割线槽，砖墙的孔洞自行修补整洁;

七、其他约定：

1、乙方进场后，不得以任何理由中途退场。若退场由甲方派人继续施工，乙方完成的工程量，除已支付的工程款外，余下的部分作为补贴甲方的经济损失;

2、乙方施工人员的食、住由乙方自理，甲方提供施工图纸一套给乙方;

3、乙方工人进场时应自行办理好各种证件，自觉遵守国家和地方政府的各项法律规定，发生打架、斗殴、聚众赌博等违法行为，违者每人次罚款500元，情节严重的移送公安机关处理;

4、上级光临工地检查安全文明和竣工验收前，应及时将本工种垃圾清理干净，不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。

5、施工安全防护用品由乙方自行负责，若出现安全事故由乙方自行负责、甲方不再付连带责任。

八、违约责任：

1、按建设工程施工合同的有关条款约定，属乙方的工作内容，而乙方没有按规定时间完成，所拖延的天数而引起拨付工程款的延误，其责任由乙方负责;

九、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力。双方签字之日起生效，至办好工程结算，付清工程尾款时自动失效。

甲方：

乙方：

日期：

安装承包合同 篇14

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法规，结合本工程具体情况，为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：

一、项目概况：

1、项目名称：

2、项目地点：

3、项目内容：锅炉基础及其他配套设备基础的土建、2吨蒸汽锅炉就位、所有配套设备的安装、烟风道连接、除尘系统的整体安装、水、电气线路安装、相关行政质检手续的办理、锅炉安装后的相关验收、配合煮炉、锅炉试运行(正常出气、正常工作)。

二、承包方式：

包工包料(安装中所需材料费用如：钢管、板材、法兰、弯头、阀门、电线、螺丝等等其余一切辅助材料全部由乙方自己承担)。保质保量，保工期，保安全，保文明施工，达到合格工程标准。

三、项目技术与质量要求：

1、验收标准：

①按甲方提供的土建基础图及甲乙双方共同约定的工程施工方案验收

②锅炉安装工程施工及验收规范

2、项目材料及设备：

本项目范围内的锅炉本机及厂家所提供的配套设备(厂家的发货清单为准)由甲方采供，其余工程安装材料及安装辅材耗材等等由乙方全部采供承担;所有进场材料及外购设备质量必须达到国家规定的现行质量标准。提供材质检验报告、合格证等证明材料，由甲方对其认质认可，由乙方承担质量担保。

四、项目造价：

本项目安装总价值为人民币 (￥： 元)。锅炉设备安装一次性包死，无重大变更不调整，若设计变更，按变更项目的单价由双方共同约定变更费用及项目。

五、项目施工工期限：

本合同自签定之日起生效。项目施工工期从 年 月 日起至 年 月 日完工，项目工期为 天。

六、付款方式：

工程竣工后，经验收合格。乙方交给甲方锅炉全部的质检手续，开据税务发票，甲方在3个工作日内付清工程款的95%，剩余5%做为质保金，待保修期到期之日后付清。

七、安全约定：

乙方在施工过程中的设备使用安全及人员安全责任乙方自负。

八、项目验收及保修：

1、乙方现场施工、调试全部完成后，由乙方负责向质检部门申请验收。

2、项目验收合格后，乙方向甲方移交完整的设备随机资料及验收合格资料。

3、项目保修期为3个月，自甲方验收达到合格标准之日起计算。保修期内，若出现(除厂家索配设备)乙方所安装物件或安装失误导致的质量问题，乙方应无条件在12个小时内赶到现场维修。

九、双方职责与义务：

甲方：

1、提供锅炉基础设施部分的土建施工图。

2、负责为乙方现场施工提供供水、电及其接点。水电费用由甲方负责。

3、按照合同约定，及时拨付工程款。

乙方：

1、按合同和甲方的技术要求，确保安装工期与工程质量。如有异议与甲方及时沟通。

2、做到安全生产，文明施工。

3、提供完整的工程资料。

4、工程质量达不到约定标准的部分，如未达到安装标准要求，甲方有权要求承包方无条件拆除和重新施工。承包方应立即整改施工，直到符合约定的标准，工期不予顺延。

5、乙方由于非自然力影响，未按工期要求完成工程项目，应每天按合同总价值的5%缴滞纳金。

十、违约责任与争议解决：

1、如任一方违约，均由违约方承担违约责任，并赔偿对方损失。

2、争议解决程序：按照《建设工程施工合同》的细则，双方友好协商，若协商不成，交由当地仲裁部门解决或依法向伊旗人民法院起诉。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找