# 全镇河长制工作自评报告材料[大全]

来源：网络 作者：雪海孤独 更新时间：2024-09-21

*第一篇：全镇河长制工作自评报告材料[大全]全镇河长制工作自评报告范文材料一、河湖概况我镇域内河流河段共x条，分别为：x.xx河xx段，流经xx镇xx村、xx下村、xx村、xx村、xx村、xx村，长xx.xxxkm；x.xx河xx段，流经x...*

**第一篇：全镇河长制工作自评报告材料[大全]**

全镇河长制工作自评报告范文材料

一、河湖概况

我镇域内河流河段共x条，分别为：x.xx河xx段，流经xx镇xx村、xx下村、xx村、xx村、xx村、xx村，长xx.xxxkm；x.xx河xx段，流经xx镇xx村、xx村、xx村、xx村，长xx.xxxkm；x.xx水xx段，流经xx镇xx村、xx村，长x.xxxkm；x.xx水沟xx点，流经xx镇xx村、xx村，长x.xxxkm；x.xx水xx段，流经xx镇xx村，长x.xxxkm；x.xx溪xx段，流经xx镇xx村，长x.xxxkm；x.xx水xx段，流经xx镇xx村、xx村，长x.xxxkm。

此外，镇域内山塘共xx宗，水库共xx宗，其中小一型水库x宗：xx水库、xx水库、xx水库（xx村）；小二型水库x宗：xx水库（xx下村）、xx水库（xx村）、xx塘水库（xx村）、xx水库（xx村）、xx水库（xx村）、xx水库（xx村）、xx水库（xx）。

二、工作开展情况自评

（一）市、县决策部署贯彻落实情况；

根据市、县河长制管理工作办公室对全面推行河长制工作的总体部署，我镇主要领导高度重视，严格按照《河长制会议制度》要求，定期召开总河长会议、领导小组会议，河长办会议，流域河长会议、河长制工作业务培训会及全镇河长工作会议，传达贯彻落实市、县河长制管理工作办公室的有关文件及会议精神，研究解决河长制工作推行中存在的问题。今年来，我镇共召开河长制会议xx次，其中总河长会议、领导小组会议、河长办会议各x次，流域河长会议x次，及河长大会及工作业务培训会各x次，确保了河长制管理工作各项制度和措施落到了实处。

（二）河长制工作体系建设和能力建设情况；

为加强对全面推行河长制工作的领导，建立完善的河长制工作体系，我镇成立了由镇党委书记邱育辉任总河长，党委副书记、镇长刘文烽任副总河长，镇班子成员、有关部门主要负责人为成员的xx镇全面推行河长制工作领导小组。同时，全镇xx个行政村均设立了河长，行经镇主要河流（段）设立镇级河长，河流行经的行政村设立村级河长，并制定了镇河长制工作实施方案、工作方案及相关河长制工作制度，明确了分工，落实了任务，压实了责任，提出了具体要求，确保了全镇河长制工作的顺利开展。

（三）河长制工作年度重点目标任务落实情况；

今年以来，我镇切实按照市、县关于河长制工作年度重点目标任务落实的有关要求，组织镇、村两级河长，细化分工，压实责任，全面推动区域内主要河流生态保护及综合治理工作，使河长制各项工作措施得到有效落实，河长制各项重点目标任务基本完成，成效凸现。

（四）辖区年度工作考核情况。

我镇设有镇级河长x名，河长办工作人员x名，xxxx年镇级河长累计巡河xxx次，发现问题并落实整改xx宗，巡河次数满足河长制要求的每旬至少巡河一次，巡河发现问题比率xxx%，问题处理率xxx%；严格按照《xx县xx街道全面推行河长制县级河长会议制度》要求，适时召开总河长会议、流域河长会议、领导小组会议、镇村河长会议、业务培训会等，研究解决河长制推行工作中存在的问题；xxxx年度组织开展专项督察x次，上下半年各一次，较为圆满的完成了河长制相关工作。

（五）辖区村级河长年度工作考核情况。

xxxx年xx月，镇河长办组织工作人员对各村河长制工作落实情况进行了考核。此次考核通过座谈交流、查阅资料、实地查看等方式进行，主要内容是前期河长制相关资料的整理归档、巡河记录、河面河道清洁以及市、县河长制工作会议精神落实情况等。全镇村级河长基本都能完成年度工作任务，对于个别村检查出来的问题，镇河长办进行全镇通报，并严格要求问题村及时整改，确保达到考核效果。

三、主要经验做法

（一）扎实推进河长制工作落到实处。

我镇高度重视河长制工作，多次召开专题会议研究部署我镇河长制工作，明确各村（社区）、有关单位要深入贯彻十九大精神及省、市、县河长制工作的要求和部署，认真做好河长制工作任务，充分发挥河长制的关键作用，压实工作责任，做好河流生态保护工作。严格按照河长制工作方案、会议制度、巡查制度和督察制度及信息报送制度等文件要求认真贯彻落实。一是我镇严格按照河长制工作巡河制度要求，对全镇河流水域定人定责，定期巡查，镇级河长每旬巡河一次，村级河长每周巡河一次，并利用“广东智慧河长”平台上传数据，提高上线率，镇、村两级河长重点巡查河面清洁，河湖四乱问题，做好巡查记录，及时汇报情况。对重点河段和重要季节，加强巡查力度，提高巡查频率。截至目前全镇xxxx年度共巡河xxxx多人次，巡河过程中发现问题xx个，已处理xx个，问题处理率xxx%。二是定期开展督导督查。按照督察制度组织镇河长制有关部门人员对全镇xx个行政落实河长制工作情况进行督导督查，共发出督查通知x个，督办函x件，督导检查发现问题x个，均已落实整改。三是认真落实信息报送及做好媒体宣传工作。针对需要报送的旬报、月报及其他上级要求报送的文件资料，要求镇河长办人员按照信息报送制度及时上报，并在工作中注意收集河长制相关好做法好经验，做好媒体宣传工作。

（二）积极推进水污染防治工作取得实效。

我镇水体产生污染主要来自两个方面，生活污水和养殖产生的污水，全镇养殖大户均按照县环保局和畜牧局的要求，按规定完善化粪池等环保设施，确保达标排放。认真开展禁养区畜禽养殖户清理工作，累计关停拆除禁养区内养殖场（户）xx家。同时，加快镇区污水处理厂和各村雨污分流及相关工程建设，确保生活污水得到有效处理。

（三）严格落实水资源保护工作。

一是加强饮用水源地监管，防止水源污染。镇政府严格要求环保、村镇、水利、卫生、林业等部门，按照各自职责加强对饮用水源地的监督、检查和管理，积极探索建立长效管理的体制和机制。二是按照属地管理，严格要求各村做好各自辖区内的水源地环境保护工作，加强日常巡查和管理。三是加强取水用水管理，目前我镇已有x家单位企业取得取水许可证。

（四）全力保障水安全工作落实。

一是坚持“一线工作法”，实地调研，及时掌握供水情况动态。镇水利所人员对全镇xx个村（社区）居民的饮用水供水情况进行全面调研，了解各村供水情况动态，包括仔细调查了各村供水的水源类型、水源位置及村民的饮水方式及是否出现供水困难情况，并要求各村如出现供水困难问题及时上报镇水利所，以便镇政府及时掌握动态，解决问题。目前，我镇各村（社区）供水正常，我镇将继续了解各村（社区）供水动态，出现问题，及时解决。二是做好水库蓄水工作，充分发挥水库功能效益。由于今年降雨量减少，我镇要求辖区内各水库要科学做好蓄水用水调度，充分利用人工增雨的时机，在运用控制水位内多蓄水，充分发挥水库功能效益，确保农业灌溉和生态用水需求。三是加快推进中小河流治理工程。我镇现有xx水xx段、xx水xx段治理工程两项中小河流治理工程。xx水xx段整治工程整治河道总长度xx.xkm，其中xx水河道长x.xxkm，xx河段长x.xkm，xx支流段长x.xxkm，目前xx水xx段治理工程建设已基本完成。xx水xx段治理工程治理河道长度x.xxkm，主要以清淤疏浚、岸坡防护为主，该工程目前正在建设中，我镇将继续加快工程推进速度，确保按时按质完成任务。

（五）多举措推进解决河湖整治问题。

（1）开展“五水清漂”专项行动，坚决打赢“水面漂浮物歼灭战”。为切实做好我镇“水面漂浮物歼灭战”工作，编制了《xx镇全面开展水面漂浮物“歼灭战”工作方案》，多次组织人力物力对辖区内河流、河涌、池塘水面的水浮莲、白色垃圾等漂浮物开展清理整治，确保河湖通畅。行动以来，我镇共投入资金xx万元，出动xxxx人次，钩机xx台次，汽车xx辆次，船只x艘，清漂长度x.xx千米，清漂面积xxxxx平方米。

（2）多举措推进河湖乱象问题专项整治行动。一是强化组织领导，科学制定行动实施方案。为加强对河湖乱象整治行动工作的领导，我镇成立了由镇委副书记、镇长刘文烽任组长，主要负责的分管领导任副组长、有关部门主要负责人为成员的xx镇河湖乱象问题专项整治行动领导小组。研究制定了《xx镇河湖乱象问题专项整治行动方案》，明确各成员单位、各村（社区）的职责，细化了具体的工作任务，保障了河湖乱象问题专项整治行动工作有效开展。二是加强巡河，深入排查。加强日常巡河频次，组织河长办人员对全镇辖区内所有河湖水域进行再排查，全面做好巡查、执法、指导各项工作；三是建立问题台账，全面核查，防止问题反弹。针对发现的问题，及时发现、及时清理整治，对照问题清单建立销号制度，确保问题清单整治到位。同时，组织河长办人员对河湖乱象问题专项行动实施情况开展全面核查，重点核查漏查漏报、清理整治不到位、整治后出现反弹等问题。四是多部门联动，集中力量开展整治行动。我镇建立联合执法协调机制，由水利所、派出所、自然资源管理所、村镇办、环保办等部门联合执法，密切配合，重拳出击，形成合力，深入开展联合整治行动。同时，结合“扫黑除恶”专项斗争，全面彻底整治河湖乱象问题。行动以来，我镇共出动xxx多人次，钩机x台，铲车x辆，运载车辆x辆，整治河湖乱象问题共xx宗，清理面积共xxx平方米，其中拆除清理乱搭乱建问题x宗，乱堆问题x宗，乱占问题x宗。通过整治，河湖水环境、水生态持续向好，村容村貌逐步优化提升，人民群众获得感、幸福感和安全感不断提升。

（3）强化护岸工作。强化日常巡河检查，各村河段长以及保洁员在巡河过程中，对河岸垃圾、杂物及时捡拾，进行“清河、护岸、净水、保洁”行动。同时，通过巡河发现及时处理了多宗河岸生活垃圾及建筑垃圾乱堆放问题。营造了水清、岸绿的水生态环境。

（4）结合农村生活垃圾治理，全部河流分段都配备了卫生保洁员。全镇农村生活垃圾保洁员xx名，民间河管员x名，按各自责任区开展日常卫生保洁。

（5）公示牌设立。目前，我镇设立河长公示牌及其他相关制度、警示牌共xx个，其中设立河长公示牌xx个，后续将继续完善设立公示牌及其他相关制度、警示牌。

四、存在问题及建议

我镇推行河长制工作存在以下问题。一是村民生态环境保护意识不强，存在一些乱丢垃圾的陋习，导致河道环境整治难度增大，易反复，治理需投入更多的人力、物力、财力。二是村级河长一般由村书记担当，由于基层事务多且急，分身无暇，导致对巡河工作的积极性不高。三是缺乏专业性强的河长制执法队伍。

针对以上存在问题，我镇提出以下几点建议以供参考：一是请求上级部门拨付适当的工作经费用以整治河道环境以及推行河道环境保护政策宣传。二是多组织开展对村级河长的政策和业务的相关培训，让每位村级河长认识到河长制工作的重要性，确保每个村级河长熟练掌握巡河软件和完成巡河任务。三是综合执法平台还需进一步加快推进，形成专业化、常态化的河长制执法队伍。

五、自评主要结论

我镇各村都能够严格按照工作方案确定的职责要求，认真履职尽责，积极主动全面贯彻上级的决策部署，以实施“河长制”为抓手，全力推进河流水系立体治理，打造“山、水、林、田、湖”生命共同体，打造全域旅游，为顺利推动河长制作了大量工作、付出了辛苦努力。

六、下年度工作计划安排

1、强化督导，推进河长制工作各项制度的落实。镇河长办将组织人员定期对镇村两级河长及相关部门全面推进河长制工作的各项制度落实情况进行督查考核，要求按时间节点完成河长制工作。

2、加大资金投入。根据镇河湖治理现状及资金短缺问题，我镇将统筹安排加大资金投入，并争取向上级部门申请有关专项资金，更好的开展河湖整治工作。

3、加强宣传工作。我镇将继续加强对整治河湖乱象问题工作及法律法规的宣传，鼓励群众举报各类涉河湖违法行为，充分发动人民群众广泛关注、积极参与，并利用新媒体手段，如微信群、公众号等进行推送宣传。

4、继续开展河湖专项整治行动。针对所负责的河湖存在的问题，组织开展专项整治行动。

5、建立社会监督平台，接受社会和群众监督。

6、加强业务培训。组织开展河长制政策宣传及各级河长的培训工作，根据河长制工作进展定期组织相关培训。

接下来我镇继续按市、县水利局的布署，落实本辖区内河道河涌、山塘水库清理整治常态化管理，确保全镇达到水面清洁，水环境逐步改善的目标。确保xx镇“河清、岸绿、堤固、景美”的良好生态环境。

**第二篇：河长制工作自评自查报告**

河长制工作自评自查报告

为切实改善全镇河库生态环境质量，进一步落实水环境治理责任，根据省、市、县的要求和精神，结合我镇实际，扎实开展“河长制”工作，现将我镇河长制工作自评自查情况报告如下：

一、河湖概况

XX镇位于XX，XX河以西距县城X公里。全镇辖区X个行政村，XX个村民小组，总人口X万人。镇域面积近XX平方公里，境内山明水秀，气候适宜。其中XX平方公里以上的河流有X条，分别为XX、XX河、XX河，流域面积XX多公里。有两个小型水库，XX水库为小I型水库，库容XX多万，XX水库为小II型水库，库容XX万。

二、验收考评工作情况

（一）工作方案到位情况

1、制定《XX镇全面推行河长制工作方案》，明确了河长制实施范围、河长组织体系、河湖管护目标、主要任务和保障措施等.河长制工作方案具有针对性和可操作性，并对河长制6项任务进行了细化实化。

2、制定《XX镇“清四乱”工作方案》，相关台账每月记录上报至县河长办，四乱问题发现一起整治一起。河道环境得到了极大改善，河岸乱堆乱放问题也少有发生。

3、制定《XX镇打击河道非法采砂“雷霆”行动实施方案》，全面摸清全镇范围内河道采砂管理现状和非法采砂情况，查清非法采砂重点河段、敏感水域，严厉打击非法采砂行为，清理整治非法砂场、囤砂场，建立完善河道采砂管理长效机制，促进我镇河道采砂管理秩序依法有序可控，切实保障河势稳定、防洪安全和生态安全。

（二）河长体系建立和责任落实到位情况

加强政府领导，统筹协调安排。成立由党政“一把手”担任镇级河段长、分管领导任村级河段长的工作领导小组，由党委书记担任“第一总河长”，镇长担任“总河长”，分管领导担任副河长，相关职能单位、站所作为“河长”责任单位。河系所经村设立“村河长”，各村支部书记担任“第一村河长”，村主任担任“村河长”，各河段又设立河道警长，村河段设立巡查员、保洁员XX名，并对镇村级河长在镇进行公示，配合县河长办镇主要河段设置醒目公示牌。并设立“河长制”办公室，并配备电脑，办公桌椅，档案柜等。“河长制”办公室负责工作部署协调，制订管理制度和考核办法，监督工作落实，组织实施考核。

全镇总河长、XX个镇村河长开展了XXX余人次的巡河行动，调查河段基本情况、排查突出问题并提出各项问题整改方案。

成立XX镇砂石资源管理工作领导小组，办公室设在镇农业中心，XX同志任办公室主任。加强我镇砂石资源管理工作，有效维护采砂管理秩序，全面落实采砂管理工作职责。

（三）相关制度和政策措施到位情况

1.建立了《XX镇河长制工作会议制度》、《XX镇河长制信息通报制度》等9项制度，各项制度张贴上墙，保证工作有序开展。做到责任分解到位、责任主体到位、责任目标到位，形成横向到边、纵向到底的责任体系，力推“河长制”常态化、长效化。

2.镇政府河长办组织对各村河道垃圾，整治河道环境，对疑难地方动用挖掘机、铲车等重机械施工处理。全民参与河段清理行动，发扬不怕脏、不怕累不怕严寒酷暑的吃苦耐劳精神，由村干部、党员带头，带领群众积极参与河段白色垃圾清理行动，参加人员超过500余人次，河道狼藉斑斑被清理的干干净净。

3.镇党委政府组织了多种形式的宣传活动：一是利用板报、宣传栏，悬挂横幅，刷写标语等多种形式宣传河长制工作；二是多次召开河道保洁员、巡查员工作会议，严格要求他们按时巡河、清河，保障河道河清水畅。

4.建全各类台账，确保记录齐全。实行任务层层分解，责任层层落实并建立健全河长制各项规章制度，全镇X条河段实行“一河一档”，要求2024年1—12月起，镇级河长及班子成员实行每月分别巡河1次，村级河长每月巡河1次，巡查员每月巡河4次。各级每月将巡河记录及巡河图片上报到镇河长办公室建立台账，全年村级河长共巡河180余次，镇级河长共巡河141次，巡查员巡河900余次，做到台账规范、记录和巡河图片齐全。

（四）监督检查和考核评估到位情况

根据我镇河长制工作实际情况，制定了督查考核验收方案，镇成立四个督查考核验收小组，分别对XX个村河长制工作进行督导考核，并严格按照考核实施意见，考核评分细则进行评分，对检查发现的问题当场指出，并责令相关责任人及时处置。并将全面建立河长制工作成效作为党政领导干部综合考评的重要依据。

（五）河湖管理保护成效情况

XX镇辖区共有河流X条，小型水库X个，全镇XX个村，河流面积涉及XX个村，我镇对每条河流设立有镇、村级河长、湖长，每村都有巡查员、保洁员，各级河长巡查员保洁员都经常发挥其职能作用，经常巡河、护河，镇政府动员各村经常开展河湖整治治理，并拨付大量资金对河湖综合环境进行整治清理，确保河湖水环境干净整洁。

（六）其他工作情况

在县河流清洁百日行动和“清四乱”专项行动及打击河道非法采砂“雷霆”行动工作中，我镇高度重视、精密组织，要求各级河长各村巡查保洁人员定期对河道进行清理河道保洁工作，截止2024年1月20日我镇动用工程机械对河道内建筑垃圾、生活垃圾进行清除。共动用工程机械36台次，人工380人次，清理各种垃圾740余吨。同时结合清洁百日行动，“清四乱”专项行动及打击河道非法采砂“雷霆”行动的几项重点工作开展。镇有关单位对建筑垃圾和生活垃圾乱倾乱倒、河道乱采乱挖砂石情况进行严查重处，加强河道管控，整顿河道秩序，严谨河道乱采乱挖等违法行为，确保河道水清河畅岸绿的良好人居环境。

镇河长办接到XX县河长制办公室问题交办单,党委政府高度重视,立即安排布署,由政府发送停产通知,并责令给予断水断电,强迫停产整改和限期拆除等决定。

三、存在的主要问题及原因分析

在本次河长制督导考核验收中发现最主要的问题是，(1)河道仍有白色垃圾，难以彻底清除干净;(2)村保洁员年龄偏大，对于电子设备的使用不熟练，相关工作虽然做了，但是无法留下照片等工作痕迹。究其原因是，老百姓对河道环境污染的后果不了解，对全民参与河长制性质理解深度不够，保洁员工作积极性不高所致。

四、意见与建议

针对验收考评过程中发现的问题，我镇今后将重点加大河长制工作宣传力度，多采用LED屏、宣传单、短信、横幅、电视等多种方式宣传这一创新政策，充分发挥各级河长、村巡查员、保洁员的便利优势，劝导群众守护家园，爱护河道，对日常往河道乱倾倒垃圾、乱排污等不文明行为及时劝导制止，真正实现水清、河畅、岸绿、景美。

河长制工作是一项新型工作，也是一项长期工作。我镇虽然也做了很多工作，但与上级要求还有一定差距，在今后工作中，我镇将查漏补缺、积极改进，将这项工作做得更好、更扎实，为建设幸福美丽新XX贡献新的力量。

特此报告

**第三篇：河长制工作开展情况报告**

河长制工作开展情况报告

2024年，为贯彻落实中央、省、市关于全面推行河长制湖长制的决策部署，推动河长制湖长制“有名”向“有实”转变，我县不断创新工作思路和方法，扎实开展河湖管理保护和治理重点，现将工作开展情况报告如下。

一、县级河长履职情况

截止5月底，因人事变动等原因，我县县级河长共计18人，应巡93次，已巡94次，共计发现问题问题20个，其中倾倒垃圾2个、河面漂浮物等10个、水库周围养鸡场1个以及其他问题7个，目前均已整改完毕。全县召开专题会议2次，组织学习了《水利部进一步强化河长湖长履职尽责指导意见的通知》，审核通过了《市县经济社会发展生态环境用水战略合作框架协议》。河长批示15余次，下发重点工作提示2次涉及相关重点工作推进4个。

二、水资源管理保护进一步加强

（一）推动最严格水资源管理落实。

截止目前已完成2024年最严格水资源考核工作任务，共计完成取水工程设施整改工作27户，配合税务部门完成上半年水资源税征收工作。

（二）推动水利建设扶贫工作。

一是实施镇安家村供水管网安装工程。投资19.6万元，项目建成将惠及77户（约245人）居民生活用水，改善项目县群众健康水平和生活质量，从一定程度上提升项目县群众饮水安全状况。二是实施农村集中供水工程维修养护项目。投资81.37万元，致力于解决我县8个已建成的农村饮水工程供水设施及配套管网的维修养护工作，预计19483人受益。三是开展农村饮水安全大核查工作。进一步摸清全县农村建档立卡贫困人口饮水安全现状，认真查找薄弱环节，查摆存在的主要问题和困难。根据核查的具体情况，制定整改措施，于6月30日前全面完成整改。

三、水域岸线管理进一步规范

（一）有力推动河湖管理范围划定。

2024年，我县投入资金174.95万元，对辖县内9条河道开展了河湖管理范围划定工作，目前、凯江划定工作已基本完成，正在进行告示牌制作，后续将开始进行桩牌埋设；凯江已经完成成果修改并待交专家复核确认，其他7条规模以下河道成果正在修改中。

（二）加快推动河湖岸线保护与利用规划编制。

根据安排，我县积极开展该项工作，前期已根据《水利规划编制工作费用计算办法》进行测算并向县政府申请资金45万，待资金批复后，我县将尽快完成后续程序，抓紧时间落实规划编制。

（三）持续抓好河湖清四乱。

积极协调各级河长履职尽责，持续抓好河湖日常巡查，充分发挥河长制办公室问题分办、交办、督办职能职责，积极督促相关责任单位抓好问题整改。截至目前县镇两级河长共计开展河道巡查583次，巡查发现问题35个，均已整改完毕。

四、水污染防治进一步加强

（一）持续推进小水电站清理整改工作。

根据省水利厅《关于印发〈省长江经济带小水电清理整改综合评估指导意见〉的通知》要求，我县已完成县级综合评估报告编制、小水电清理整改管理平台电站信息填报、县级综合评估报告审查等工作。经分类汇总，长江经济带小水电清理整改工作涉及我县共有7座小型水电站，其中列入整改类6座、退出类1座。截止4月底，6座整改类电站已全部编制完成水电站清理整改“一站一策”实施方案，1座退出类电站完成水电站退出实施方案。

（二）分类施策统筹推进“厕污共治”。

在原有农村沼气池覆盖面广、使用率高，卫生厕所建成率较高的基础上，完善农村生活污水治理专项规划，以“改厨、改厕、改卫”推进“厕污共治”。推进上：坚持新建与改造相结合，抓住脱贫攻坚“五改三建”、农村危房改造、新村聚集点建设等契机，按照污水集中收集处理要求同步建设管网和处理设施，对于新建的乡村公共厕所和旅游厕所实行污水处理一步到位，对农户新建房屋非冲水厕所和三格化粪池一律不予审批，对老旧非卫生厕所改建给予补助。治理上：采用三种模式治理农村污水。对于地处偏远，对排放要求不高的独居户，采用分散单户模式，运用新（改）建三格化粪池处理后，排放水作为农业灌溉用水。对化粪池进行增补，对沼气池进行功能提升和改造。对于景县、水源保护地等水质排放较高的县域，独居户采用一体化生物处理设备进行处理，3-5户的采用小院散居模式。直接利用现有沼气池、化粪池、厕所坑等收集池，再用管道收集污水进入微动力小型净化槽分散式处理设备进行处理；对于水源保护地、景县等水质要求较高县域的大中型院落（15户左右），采用院落集居模式，通过建设污水管道直接收集农户沼气池、化粪池污水，采用污水处理站（点）集中处理或者“三格化粪池+小型湿地生态”两种处理方式，确保一般地县水质排放达到一级B，核心景县、水源保护县和重点流域达到一级A标准。截止2024年底，全县农村户用卫生厕所普及率达96.65%，已有95个村37666户生活污水得到有效处理，生活污水得到有效处理村占比达87.16%。

（三）化肥农药零增长见成效。

2024年全县推广测土配方施肥53万亩，有机肥改良土壤10000亩。严格农业投入品的使用，实施柑桔、贵妃枣绿色防控,全县化肥农药施用量逐年减少，实现化肥农药零增长。

（四）废弃农膜回收利用持续推动。

在2024年废旧农膜回收利用工作基础上，2024年农膜回收利用率稳步提高，农膜回收利用率达91%，农村群众生产生活环境得到明显改观。

（五）土壤污染防治。

2024年以来，我县连续三年开展农产品产地环境重金属污染防治工作，寻找污染原因，积极探索治理措施，为我县土壤重金属污染治理工作提供有效依据。建立了四个耕地质量长期定位监测点，在农业大学专家的指导下，完成了《县农业地土壤环境保护工作方案》、《县受污染耕地安全利用方案》初稿。另外，完成了《县耕地土壤环境质量类别划定方案》。

（六）加快推进畜禽资源化利用。

根据国家和省安排，县纳入了2024年省畜禽资源化利用整县推进项目县之一，项目《实施方案》备案总投资7139.73万元，建设任务为119个规模养殖场畜禽粪污处理设施改造提升、建设2个沼液收贮运专业合作社、2个有机肥厂，项目计划实施周期为二年。目前已完成规模养殖场畜禽粪污处理设施改造提升项目86个，已开工的110个规模养殖场畜禽粪污处理设施改造提升项目粪污收集池、沼气池、沼液贮存池、干粪棚等土建项目2024年计划项目已经全部完成，正在抓紧进行利用设施设备安装，2024年计划项目已经完成40%。

（七）抓好城镇污水处理设施及配套管网建设。

我县城镇污水处理设施及配套管网建设项目由市政府通过BOT模式统一打包给市旌辉公司负责实施，计划投资15981.45万元，新建污水处理设施7座，污水管网125公里（三级管网72公里）。截止2024年底，各个污水处理站已建成完毕，目前正在推进实施入户污水支管道的连接，预计2024年7月完成建设任务，7座污水处理站（厂）均能投入试运行。

（八）逐步改善城市道路配套雨污水管网。

城市雨污水管网建设主要包括我县太平路和西山路，不仅对老旧的城市道路进行改造新建，同时也对老旧城市雨污水进行改造和新建，即节约了建设成本，也进一步完善了城市排水体系。截止本6月上旬，县已完成了太平路、西山路配套雨污水管网以及综合市场雨污治理，完成雨污水管网改造约4km，进一步完善了我县城市排水体系。计划在下半年启动镇团结路、土桥东路等道路沿线的雨污水管网新改建1.2km。

（九）城市雨污混流县域集中治理。

我县综合市场是我县城县重要的城市日常生活用品交易市场，不仅人口流量大、入驻商户多，而且我县的护城河从综合市场穿过，每日综合市场产生的生产生活污水基本上都是直接排入护城河中，不仅污染我县的城市水体，还容易造成城市内涝。对此我县启动了综合市场基础设施整治工程，对市场范围内所有排水管道进行改造，将市场内错接混接的雨污水管道从新分流，分别接入市政雨污水管道中，基本解决综合市场雨污水混流的问题。

五、水环境质量进一步改善

（一）深化农村垃圾处理“五步走”模式。

按照“户定点、组分类、村收集、镇转运、县处理”五步走的垃圾处理“模式”，通过环卫设施覆盖到户、保洁队伍延伸到组、回收站点设置到村、中转设施覆盖到镇，使垃圾分类处理全域覆盖。通过实施“城乡垃圾处理设施建设三年推进方案项目”对全县主要垃圾收转运设施设备进行了升级改造。新增对接式垃圾车4辆，村组垃圾转运车103余辆、垃圾清扫工具1000余套，升级改造镇垃圾中转站7座，全县农村生活垃圾无害化处理率达到100%。除设施升级外，不断深化以户为单位开展的垃圾“三分类”（即把农村垃圾分为可卖钱、可堆肥、不可回收三类），通过院落培训示范、编排顺口溜、广播天天讲等多种渠道加强垃圾分类知识培训，以分类促减量；每个村设置再生资源回收站点，通过回收站（人员）定点收、到户收，让可卖钱垃圾（再生资源）“归好位”“回各家”；按照“六个好”标准大力开展“乡镇场镇及过境段、公路沿线、四好新村（景县）为重点和村抓组、组抓院落为示范”的“三重点两示范”环境集中治理。将每月28日确定为“全民清洁卫生大扫除日”，设立并全面推广卫生院落整治基金，开展星级卫生户评选，推动100个幸福院落和1000户卫生文明户建设。同时，进一步完善“631”经费投入机制，保障长效运行。即：60%由县财政兜底、30%由村民每月“一元钱”解决、10%农村垃圾产生大户（如农家乐、商家）缴纳；完善“4个一”撬动机制。即：一元钱知责任，村民通过缴纳每人每月“一元钱”清洁费，清楚垃圾处理有责任；一块牌给荣誉，每年评选一批星级卫生文明户并悬挂奖牌带动示范；一张表评结果，由村民每年对保洁员工作进行无记名考评，决定保洁人员奖励补助和是否续聘；统一挂勾抓督促，将环境治理（主要是垃圾处理）作为重点工作进行考核，与综合考评排名和相关经费挂钩，通过月晒、季考、年评+曝光、问责、奖惩等手段，督促乡镇主官抓环境整治，通过不断强化责任落实落地，提升了全域环境治理效果。

（二）强化河湖水环境治理。

按照属地原则，各镇及县综合执法局积极对境内河湖水环境问题进行清理整治，截止目前共计出动人力800余人次，出动打捞船350余次，累计打捞、清理水生植物等杂物50余吨，有效控制了水生植物的生长蔓延，确保水面干净整洁。

六、水生态功能进一步提升

水土流失治理有效防控。全县始终把预防监督作为水保工作的生命线，全面落实水土保持“三同时”制度，严把水保方案审批关，依法征收水土保持补偿费。2024年一月至今，全县完成生产建设项目水土保持方案审批13个，做到了审批规范、无偿服务、要件齐备。积极开展长江经济带水土保持执法检查，全县生产建设项目检查32余次，发现问题9个，并通知业主尽快整改完成，督促各类生产建设单位开展水土流失综合防护；加强镇幸福村的国家水土流失监测点日常管理，监测数据每季度上报省水土流失监测总站，能有效为水土流失监测提供科学的数据。上半年共征收水土保持补偿费64.5万元，并全部缴解入库，做到了审批项目应收尽收。

七、执法监督机制进一步健全

（一）河道砂石盗采乱点乱象整治“红黄绿”挂牌警示工作。

一是及时督促镇抓好落实河道砂石资源属地管理主体责任，强化网格化管理，建立分级监管机制，设置镇级监管人1名，村级监管人5名，组级监管人15名。二是严格按照巡查制度开展日常巡查、建立台账，2024年至今共开展巡查56次，其中夜间巡查8次，开展联合执法5次，及时封堵下河车道4条。三是巡查发现镇盗采砂石案1件，共计盗采量2立方米，给予1万元行政处罚，已结案。四是利用“世界水日”“中国水周”、农村饮水专项排查、日常巡查期间对群众宣讲《省河道采砂管理条例》，大力宣传我市、县打击砂石盗采整治工作的重要性和必要性，以求最大发动群众力量进行监管。

（二）推行河道砂石采运管理单制度。

我县境内河道全面实行河道禁采，现仅有市县段（、镇）河道治理工程及省市县镇河防洪治理工程2处在建工程，为保障河道砂石采运规范，及时印制并向承建方发放《河道砂石转运证明》《省河道砂石采运管理单》共计200份，要求凡是未开具采运管理单及转运证明的河道砂石一律不得转运，一经发现全部视为非法盗采，将严肃查处相关人员的责任。

八、紧抓下一步工作推动

在接下来的工作中，我县将继续抓好日常巡查、问题整改；制定完善相关管理制度，规范工作推行程序；编制并督促实施一河（湖）一策方案，加快推动河湖管理范围划定、岸线利用规划编制工作，进一步明确河湖管理权限；同时创新履职方式和工作方法，增强工作实效，把河长制湖长制各项职责落到实处。

**第四篇：河长制工作述职报告**

河长制工作述职报告

河长制工作述职报告

2024年，\*\*\*按照省、市、县河长制相关要求，组织开展河流系统治理，推动河流面貌持续改善，实现了河长制体系建设全覆盖，极大促进辖区水生态环境质量全面提升。现将一年来河长制工作开展情况汇报如下。

一、河道基本情况

\*\*\*内共有河道4条，分别是\*\*\*（\*\*\*公里）、\*\*\*（\*\*\*公里）、\*\*\*（\*\*\*公里）、\*\*\*（\*\*\*公里），全长共\*\*\*公里。

二、工作进展情况

（一）河长制体系全面覆盖。

按照“明确目标、落实责任、长效监管、严格考核”的要求，出台具体实施方案，明确由街道党政主要负责人分别担任乡级总河长，街道班子成员担任联系村的乡级河长，河流所经村“两委”负责人担任村级河长，落实乡级河长7人，村级河长3人，实现了乡、村二级“河长”全覆盖。

（二）“一河一策”全面实施。

牢牢把握河长制精准施策的关键，通过全面排查河流基本情况和存在问题，围绕河长制目标任务和县河长办河长制相关要求，立足实际，因河施策，制定完善《\*\*\*一河一策方案》、《\*\*\*河长制工作方案》，明确任务，责任到人，进一步规范了河长制工作的运行机制，明确了河长工作的标准化规程，为全面落实河长制提供了基础保障。

(三)巡河履职步入常态化。

在全面推行河长制工作进程中，我街道河长办设计制作了河长巡河工作手册，将上级关于河长巡河的要求、频次及各自担任河长的河流信息汇总一起，交给河长本人，随时按照相关要求开展巡河工作。街道乡村两级河长常态化开展巡河，2024年，全\*\*\*各级河长累计巡河300余次，一级抓一级、层层抓落实的河长常态化巡河制度全面形成。

(四)责任落实从严从实。

完善公示牌的制作设立，明确乡级河长、联系单位的工作职责，通过压力传达，推动乡村河长责任落实到位。全街道制作设立河塘长公示牌6块,水深危险警示牌120块，公示牌安装于河流的显要位置，按县河长办的要求对所有公示牌内容进行了整改完善，并增设了河长联系电话，确保群众举报、监管、投诉渠道的畅通。

(五)重点工作统筹推进。

加快实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理，大力推进“四水同治”。一是开展专项行动。街道多部门协作互动，加强对河道电鱼、毒鱼、网鱼的宣传和巡查，严厉打击河道采沙行为，产生了一定的震慑作用。二是扎实推进“散乱污”治理。拆除养殖场3处、堤顶违建3处。三是切实改善人居环境。将农村人居环境整治和改厕工作作为推进河长制工作的重要举措,2024，拆除旱厕317座，建成公厕9座，铺设污水管网3.1公里，户改厕385户，清理沟渠12.3公里、整治坑塘20个，新建小游园7个。四是开展自愿者服务。组织自愿者、党员干部，对河道漂浮物及河岸垃圾、水生植物进行清理，确保水面整洁。

三、存在的主要问题

一是河道治理投入不足。

农村的河、沟、坑塘多年来未有效清於治理，历史欠账较多，近年来，虽然对垃圾、污水、占用河道、坑塘进行集中整治，但此类问题没有完全根治，仍然存在。同时，村民生态文明意识不强，存在一些生产生活的陋习，导致河道环境整治难度大，易反复，治理需投入较大的人力、物力、财力。

二是日常保洁工作难度大。

辖区岸线长，群众治水护河的意识还不强，配合“河长制”工作的积极性、参与度不高，向河沟里乱倒、乱排等现象仍然存在。

三是村级河长知识水平较低。

目前村级河长一般由支部书记担任，对水利知识了解较少，只在巡河和清理河道垃圾等方面发挥了作用，对河长制工作的全面落实有所欠缺。

三、下步工作打算

一是落实长效机制。

我街道将以强化落实“河长制”为切入口，从突击治水向制度化治水转变，定时组织日常巡查，定期召开工作例会，定期组织联合整治，标本兼治、治管并举，确保“河长制”工作的常态化和长效性。

二是凝聚工作合力。

进一步发挥好组织、协调及督查作用，及时掌握工作进展情况和存在的问题，形成工作合力，开展专项整治，推进“河长制”工作落实到位。

三是强化宣传引导。

积极运用各种平台和形式，加强对治水护河知识的宣传，着力提高沿河居民及企业的环保意识，努力引导群众关心、支持、参与、监督“河长制”工作，为开展好“河长制”工作营造良好氛围。

**第五篇：河长制工作总结报告**

河长制工作总结报告5篇

（篇一）

018年，我区始终深入贯彻中央、省委、市委全面推行河长制、湖长制工作决策部署，紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”河湖管理保护目标，凝心聚力、合力攻坚，河长制、湖长制工作进展顺利、成效显著。现将我区\*\*年河（湖）长制工作总结和\*\*\*\*年工作计划报告如下

一、\*\*年工作总结

（一）完善治水管水工作体系

今年以来，我区积极以完善河（湖）长制体系为主要抓手，全面构建科学化、规范化、常态化治水管水工作体系。全区5条主要河流、14个湖泊、111个水库共设立区级、镇级、村级河（湖）长398名。区、镇（街道）、村级先后出台河长制实施方案213个，湖长制实施方案34个。不断强化区级、镇级河长制办公室工作力量，全区现有专兼职工作人员135名。我区先后完成了9个区级和12个镇街级

“一河（湖）一策”实施方案的编制工作，并全面启动村级“一河（湖）一策”编制工作。全面完成水利部河长制信息系统填报工作，完成省河长制决策支持系统数据整编2900余条，并及时启动了“一河一档”编制工作。在加强自身制度建设的同时，区河长办指导和督促19个镇街和杏花村文化旅游区修改和完善河长会议、督察、信息共享等六项工作制度。同时，根据省市要求和我区实际，制定印发了池州市贵池区区级河长巡河工作实施方案的通知和贵池区\*\*河长制湖长制考核办法，不断丰富了我区河（湖）长制工作制度体系。7月24日成立区检察院驻水务局生态检察官工作室，积极探索“河长制＋检察”工作模式，促进刑事司法和涉水行政执法的有效衔接，确保河湖管护落到实处。1月份以来，区河长办组织各类河长制会议12次，组织协调办理市河长办督办单15次、下达交办单10次，各级河长共开展巡河（湖）9897人次，共核查整治各类问题145个，有效改善了我区河湖环境。

（二）水资源保护行动。大力实施国家节水行动，印发了\*\*节水型社会创建实施方案，严格控制我区的用水总量在35142万立方米以下。加强高效节水技术推广，提高农业节水灌溉水平，8月份完成梅龙街道、秋江街道及梅村镇600亩高效节水灌溉农田建设，全区农田灌溉水有效利用系数达到0.563。加强入河排污口监管，对设立在九华河、秋浦河、龙舒河、红旗河沿岸由我区监管的鑫丰印染厂、丰林木业、马衙集镇、梅州晓雪度假酒店等9个入河排污口开展4次专项监督检查行动，未发现有关闭、迁建或新增入河排污口现象。区水务、环保部门积极配合市级部门完成我区重要水功能区标示管理，开展水功能区限制纳污管理监测工作，发布水功能区监测通报。在严格落实省、市水质监测断面工作的同时，积极探索建设我区跨镇、跨界河湖水质监测断面监测体系。

（三）水域岸线管护行动。年初，我区明确了\*\*水域岸线管护的重点和难点，要求深入推进河湖管理范围划界确权工作，全面启动长江干流岸线违法违规建设项目清理工作，8月份，积极配合长江委对我区长江干流岸线保护和利用专项检查，现场核查了15个项目，精确测量了7个项目。1-11月份，结合沿江沿河沿湖环境突出问题大排查大整治行动、长江经济带固体废物点位排查“回头看”、“三清五水”联治、河湖“清四乱”、河湖违法建设排查整治等专项行动，全区各级河（湖）长出动5460人次，徒步对我区重点河流湖泊周边环境突出问题进行了拉网式全面排查，确保不漏一处、不留死角。并通过无人机航拍方式对长江、秋浦河、白洋河、青通河、九华河进行全河段、全区域、全覆盖排查。经过排查，对鑫飞扬船厂、牛头山硫酸码头等涉河违法建设项目和75个环境突出问题进行了专项整治，对账销号，逐步恢复了河湖水域岸线生态功能。

（四）水污染防治行动。我区专门制定并印发了贵池区\*\*水污染防治实施计划，围绕饮用水水源、地表水、地下水三个工作目标，确定了8类25项具体工作任务。较好完成了中央环保督查“回头看”及省环保督查交办的水污染整改任务，111月份全区重要水功能区水质达标率为100，长江贵池段和主要入江河流水质均达到Ⅱ-Ⅲ类，水质优良。

\*\*年以来我区严格审查沿江、河、湖涉水项目，对未批先建、污水直排的洗砂厂、石材加工厂等水污染企业，积极落实停产整改措施，累计发函断电涉水污染企业160余家。成立区船舶修造企业污染防治办公室，下发整改通知书14份、整治通知通报9份，重拳防治船舶修造企业造成的水污染问题。

重点推进了畜禽养殖等农业面源污染治理，积极实施农药使用量零增长行动，确保肥料利用率达到38，农药利用率达到40，秸秆综合利用率达到88以上。9月30日，经区长办公会议审议通过，印发了池州市贵池区人民政府关于重新调整划定畜禽禁限养区的通告（贵政秘〔\*\*〕187号），重新调整划定了贵池区的畜禽禁限养区，将长江沿岸（贵池段）1公里范围内、秋浦河、九华河、青通河沿岸200米范围内以及升金湖保护区、十八索保护区、老山自然保护区核心区、缓冲区范围内全部划为禁养区。

今年以来，我区大力推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，加强农村环境综合整治，采取ＰＰＰ模式对14个镇街集镇建成区和中心村农村生活污水处理综合整治，新建14个镇街污水收集管网和污水处理终端设施建设，农村污水处理后达到城镇污水排放一级Ａ标准，变分散散排为集中处理达标排放，项目建成将减少农村生活污水直接排放，有效遏制农村水体水质恶化、环境污染问题，有效保护了农村河道水域的生态环境，进一步改善我区农村水环境。

加强对船舶港口码头污染防治工作，全区共出动海巡艇巡航158艘次，执法车315车次，出动执法人员2600多人次。集中打击船舶违规排放油污水、随意丢弃船舶垃圾的行为，要求码头堆场、作业平台、趸船等设置沉淀池、雨水分流池和污水收集池等设施，确保冲洗污水、雨污水和生活污水等有序收集处理，确保不直排入江，防止造成二次污染，保护长江黄金水道。

（五）水环境治理行动。5月份，我区对23个乡镇级集中式饮用水水源和供水单位开展集中式饮用水水源保护区隐患排查，规范设立饮用水水源保护区标识、界碑，依法清理了饮用水水源保护区内违法建筑、堆场和排污口。我区加大了农村黑臭水体整治工作力度，积极落实河湖日常保洁机制，结合全面推行河长制要求，积极发挥村级水管员监督作用，加快构建河湖日常保洁长效机制，切实改善河湖水环境面貌。积极推进中小河流治理项目建设。完成了黄湓河唐田段、黄湓河牛头山段防洪治理工程。新开工了九华河墩上段和白洋河刘街段防洪治理工程建设。结合我区实际，出台了全面打造水清岸绿产业优美丽长江经济带（贵池段）实施方案，以长江常水位划定了三道防线，并将全区15公里范围内的工业企业进行了地理信息标注。梳理安排7大类130项重点任务，分别明确责任单位和时限要求。牵头制定了7个专项行动方案、工作要点，构建形成“171”方案体系。加强事中事后监管，加强影响水生态行为的监管和打击力度。

（六）水生态修复行动。统筹各部门力量，积极推动清洁型小流域建设，积极完成\*\*水土流失治理面积和重点预防保护面积任务。

深入推进林长制工作，积极开展江河湖库源头水源涵养林和河道湖泊防护林建设和长江岸线生态修复及绿化提升工程建设，继续实施林业生态修复工程，扩大湿地面积，积极发挥林业发展修复水生态作用。文章定制服务电话4000-121-855

切实加强水域自然保护区整改工作，制定出台了贵池区升金湖国家级自然保护区环保问题整改工作方案（贵政办〔\*\*〕62号），拆除养殖围网总长度27.22万米（不含残桩残网清理）、收缴集中渔船410艘，搬迁拆除珍珠养殖场四处1463亩；拆除畜禽养殖场房建筑面积18304平米，处置存栏畜禽104990只（头）。另外关停十八索省级自然保护区周边畜禽养殖场6个，拆除水产养殖人工设施2处。

加强水产养殖环境监管，禁止向湖库投放化学肥料，对升金湖贵池段、十八索、西岔湖、秋浦河沿线等进行排查达230人次，结合长江航道治理工程，加大水生生物增殖放流的品种和数量，在长江增设底至固定人工鱼槽6处、浮式人工鱼槽4处，有效改善和修复了水生生物环境。

（七）加强执法监管。按照市政府“五治”行动和区政府“六治双创”行动部署，我区扎实开展河道采砂专项整治行动。一是加强法制宣传教育，积极营造重拳治砂良好氛围。结合扫黑除恶专项斗争，切实加强河道采砂相关法制宣传教育，充分调动群众参与打击非法采砂活动的主动性、积极性，努力营造齐抓共管的河道采砂管理工作氛围。二是组织开展专项行动,严厉打击涉砂水事违法行为。共组织开展内河巡河行动490余次，出动执法人员2800余人次，出车450余次（其中夜间巡查80余次）、出艇70次，共立案查处涉砂水事违法案件91起，行政处罚到位91万元，拆除采砂设备64台（套），有效打击了涉砂水事违法行为。三是强化集中停靠管理，切实做好非法采砂源头管控。不断强化停靠点“人防技防”管理措施，殷汇镇、梅村镇、秋江街道在重点敏感水域共完成18处视频监控安装部署，实现了对重点河段实时监控。全面清理关闭我区河道沿线21家砂石破碎厂，拆除砂石加工设备，清除沿河堆放的砂砾石，恢复河岸原状。同时对全区长江、五大内河沿线的56家堆砂场地进行清理关闭，重拳治砂工作取得了明显成效。

二、\*\*\*\*年工作计划

下一步，我区将继续深入推进“三清五水”联治、入河排污口专项整治、重拳治砂专项整治、河湖“清四乱”等行动。以最坚决的态度、最明确的目标、最有力措施，向河湖管护存在的环境突出问题宣战，深入推进河（湖）长制从“有名”向“有实”转变，积极贡献全面打造水清岸绿产业优美丽长江经济带（贵池段）事业。

一）建立健全河（湖）长制工作责任机制。充分发挥各级河（湖）长在河湖管理保护中的组织牵头作用，严格落实河长制成员单位协调配合责任，建立健全工作机制和考核机制，分类细化实化各级河长任务，明确河长履职的具体内容、要求和标准。

二）建立健全河（湖）长制工作督察机制。建立全覆盖的河长制督察体系，以务实管用高效为目标，以明查暗访相结合为原则，积极采用直接检查、交叉检查、随机抽查等方式，及时准确掌握各级河长履职和河湖管理保护的真实情况。对发现的突出问题，采取一镇（街）一单、约谈、通报、挂牌督办等多种方式，加大问题整改力度。

三）建立健全河湖管护长效机制。进一步建立河湖巡查、保洁、执法等日常管理制度，落实河湖管理保护责任主体、人员、设备和经费，实行河湖动态监控，加大河湖管理保护监管力度。建立河湖巡查日志，对巡查时间、巡查河段、发现问题、处理措施等作出详细记录，对涉河湖违法违规行为做到早发现、早制止、早处理。

（篇二）

根据\*\*县全面落“实河长制”实施方案要求，坚持以人为本，牢固树立科学发展观，认真落实环保工作职责强化水污染防治工作措施

水污染防治工作取得了明显成效，使我县环境质量得到持续保持和改善。

一、进一步加强全县危险废物（含医疗废物）规范化管理

1、结合我县实际年初制定了\*\*\*\*县危险废物规范化管理检查工作方案（以下检简称“方案”），认真部署了我县危险废物规范化管理工作，落实了具体工作措施。

2、在全县范围内认真开展了危险废物规范化管理工作大检查，对危险废物管理不规范的企业及医疗机构，严格按照方案要求，落实了整改措施，完善了管理制度。

3、完成了我县危险废物网上申报，并通过了省环保厅的审核。

二、加强对饮用水源地安全保护的日常监管工作，确保饮用水安全。

认真开展了全县饮用水水源地安全保护大检查工作，现场落实了水源地安全保护措施，目前我县集中式水源地两个一是县城集中式饮用水源地、二是七都镇集中式饮用水源地，都按照技术规范要求设置了保护区标志牌和警示牌，完善水源地安全保护制度，确保饮用水安全。

三、深入开展水污染防治工作。

1、年初，结合我县实际，制定了\*\*县\*\*水污染防治工作方案和重点整治项目计划，出台了\*\*县全面落“实河长制”实施方案。并将我县\*\*水重点整治项目纳入“精准治污”和“蓝天行动”工作方案中的重点工作任务。强化了水污染防治工作措施，明确工作职责和任务，全面推进了我县水污染防治工作。

2、重点整治项目安排情况。今年我县水污染防治重点整治项目6个一是14个行政村农村污染防治工程（主要实施垃圾处理、饮用水安全保护、卫生改厕生活污水处理、沟塘清淤等）、二是城镇生活污染治理工程（老城区3处3.8公里污水管网建设）、三是水生态修复质量工程2处（秋浦河防洪治理工程\*\*段二期项目和黄湓河丁香段防洪治理工程，主要实施河道清淤疏浚、新建堤防、堤审护坡等）、四是6家

加油站及加油点地下油罐改造、五是垃圾填埋场治理项目（\*\*县垃圾填埋场二期渗漏液处理及管道连接工程）、六是水资源节约保护工程项目（\*\*县城区至焦曹供水干管网和河口组支管网6500建设项目）。

3、工作完成情况。截止目前，我县水污染防治重点项目14个行政村农村污染防治工程项目（主要实施垃圾处理、饮用水安全保护、卫生改厕生活污水处理、沟塘清淤等），目前已全部完成。“垃圾填埋场治理项目”（\*\*县垃圾填埋场二期渗漏液处理及管道连接工程）于9月20日完成主体工程及设备安装调试，目前正在试运行，污水管网正在施工。

“城镇生活污染治理工程”（老城区3处3.8公里污水管网建设）已完成气象预警中心南侧道路污水管网建设，牯牛降南路污水管网和老街桥至杨潭大桥道路污水管网建设项目替换成垃圾填埋场至污水处理厂污水管网工程，目前正在公开招标。计划年底前完成污水管网建设。“水生态修复质量’’工程2处（秋浦河防洪治理工程\*\*段二期项目和黄湓河丁香段防洪治理工程，主要实施河道清淤疏浚、新建堤防、堤审护坡等）秋浦河防洪治理工程（\*\*段）二期项目正在开展招标工作，计划年底前动工，\*\*年4月完成。黄湓河丁香段防洪治理工程正在实施；黄湓河丁香段防洪治理工程已完成河道清淤疏浚，正在修建堤坝，总进度已完成60，计划\*\*年4月底底前完成。

“水资源节约保护工程项目”（\*\*县城区至焦曹供水干管网和河口组支管网6500建设项目）已于9月底完成\*\*县城区至垃圾填埋场，剩下的年底前完成。

“加油站及加油点地下油罐改造项目”，6家县布局的经营站点1家已撤除、其余5家于9月底前已全部完成双层罐更新改造改造（其中仙寓加油站同时实施了油气回收治理）；9家中石化和中石油国营加油站正在推进，计划年底完成双层罐更新改造改造。

四、加强地表水和饮用水水质监测管理

根据\*\*县全面落“实河长制”实施方案要求，我们对县域内三大河流和县城集中式饮用水源地水水质聘请了第三方开展了水质监测，密切关注水质变化，截止目前，我县三大河流和饮用水源地水质标准都在市要求的控制指标范围内。

五、下一步工作打算

1.持续推进水气污染防治重点项目实施进度。对实施进度滞后的水污染防治重点整治项目，加强日常调度，加快完成水污染防治项目招投标工作，确保各重点项目按时施工，确保完成水气污染防治重点项目时序任务。

2.是认真落实县城备用水源地筹建准备工作，力争年底前完成招投标工作并开工建设，确保\*\*年完工。六是认真落实“禁养区”畜禽养殖户的搬迁，减少农业面源对水环境的污染。

六、\*\*年工作安排

1、进一步加强固体危险废物和饮用水源地安全监管，避免固体危险废物对水环境造成破坏影响，确保饮用水安全。

2、认真谋划\*\*年水污染防治工作，结合我县实际，制定水污染防治工作方案，持续推进我县水污染防治工作，确保我县水环境质量得到持续稳定和改善。

（篇三）

市河长制办公室

按照\*\*市河长制办公室转发的省河长制办公室陕河长办发〔\*\*〕12号关于报送全面推行河长制\*\*年工作总结的通知要求，现将我县全面建立河长制工作\*\*工作总结报来。不妥之处，请指正。

一、河湖概况

汉阴县国土面积1347平方公里，境内共有大小河流、河沟302条，其中跨县境的市级河流两条，分别是汉江和月河。汉江在汉阴县境段长21.9公里，流域面积380.9km2。在汉阴境段内较大支流有3条，分别是东沙河、富水河、牟子河，流域面积依次为56.72km2、48.03km2、116.43km2。我县是月河的发源地，月河在我县境段长49.5公里，流域面积970.6km2。较大支流有4条，分别是观音河、青泥河、中河、洞河，流域面积依次为97.65km2、140.43km2、128.4km2、311.75km2。汉江和月河是汉阴本土面积上两条最大的跨县境主要河流。观音河、青泥河、中河、洞河、东沙河、富水河、牟子河是县境流域面积较大河流。

二、工作进展情况

（一）省市决策部署贯彻情况。

在中国共产党十八大、十九大精神的指引，在省市河长制工作办公室的帮助指导下。县委、县政府高度重视河长制工作，迅速安排，积极部署，按照河长制工作的要求，结合我县河流水系的分布特点，在\*\*年3月20日全市河长制工作推进会议召开后，于\*\*年4月县委以汉发〔\*\*〕6号文件印发了汉阴县全面深化河长制实施方案，设立了汉阴县河长制工作领导小组。由县委书记任组长，县政府县长任责任组长，县级河长任副组长，各镇及责任单位主要负责人为成员。设立县河长制领导小组办公室，办公室主任由水利局局长兼任。为加强此项工作，县委又于\*\*年11月新任命提拔一名优秀副科级领导干部充实水利局任县河长办专职副主任。县本级财政落实了河长制工作经费214.5万元，分别拨付至县河长办和各镇，投资28万元建立了河长制工作信息平台。县、镇、村三级均配套了办公设备，落实了办公及管理经费，保障了工作顺利开展。全县10个镇也成立相应河长制领导机构，抽调和配备了专（兼）职人员42人，各级制定了制度，落实了河道管护责任。止目前，河长制组织体系组成人员县、镇、村及护河保洁员全部到岗履职。全县于\*\*年5月召开了全县河长制工作专题动员培训会，12月上旬，开展了护河保洁员上岗培训。12月14日全市今冬明春农田基本建设工程集中开工仪式（暨月河综合治理ppp项目开工典礼）现场工作推进会在我县召开，标志着高起点对我县月河境段进行生态治理。

（二）工作方案到位情况。

全县建立县、镇、村三级河长警长督察长护河保洁员组织体系。由县委、县政府相关领导分别担任9条主要河流县级河长，县公安局相关领导担任9条河流县级警长；全县共10个镇，每镇推荐1名群众信任、威信高、办事公道、敢说硬话，敢于碰硬且责任心强、热爱水利事业、熟悉当地情况的人员担任督查长；负责河库日常巡查和对镇、村河长履职情况进行评议、监督、检查。镇、村（社区）按照实施方案要求，分别建立了河长警长工作体系和责任体系，分级分段深化落实了河长制工作职责。全县共落实镇级河长88名，村级河长261名，从在册贫困户和就业困难人员中选聘护河保洁员157名，护河护水保洁员按管辖区河流分河段划分管护范围和职责，各级河长是所辖河湖库渠管理保护的直接责任人，负责组织领导管辖区河流的管理保护工作，同时设立河道警长。县城城区内河段按现有城市管理体制，县住建局和街道社区为管护责任人。县河长制工作各成员单位各负其责，各司其职。全县河长制工作组织体系已健全，“一河一策”方案已制定，管护责任已落实到位。

（三）河长体系和责任落实到位情况。

县委、县政府在深化河长制实施方案中，明确并制定了各级河长、各级警长、护河保洁员、河长制办公室、县级18个有关成员单位的河长制工作职责，并列为县目标责任综合考核重要内容，对日常工作督查、检查情况通过河长制办公室简报、督办、整改等形式，进行表彰或通报批评，直至追责。止目前，县级河长9人共巡河及调研28次，镇级河长88人共巡河检查358次。

（四）相关制度和政策措施到位情况

县、镇、村三级按规定要求，分别制定了河长会议制度、信息共享制度、信息报送制度、工作督查制度、考核问责与激励制度、验收制度等多项河长制工作管理制度。明确了工作目标和工作措施及各项管理制度。全面建立以党委、政府主要领导负责制为核心的县、镇、村（社区）三级河长制工作体系。构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的江河水库管理保护责任机制。进一步明确了“真抓实干两年，全县河道实现‘六无六有目标’”（即无垃圾、无直排、无碍洪、无违章、无违采、无损毁和有堤防、有绿化、有景观、有制度、有队伍、有管护），从根本上维护和改善水环境质量，实现“水清、河畅、岸净、景美，江河水库经济社会功能与自然生态系统协调、人水和谐共处”目标。县河长办制定了相关制度和政策措施，县委汉发〔\*\*〕6号文全面深化河长制实施方案的通知，明确了河长制工作，指导思想、主要目标、组织领导、各级河长、县级成员单位、河长制办公室等项工作职责，明确了工作措施和目标任务，制定了汉阴县河长制工作验收制度（评分标准）和工作信息报送制度。按要求在全县主要道口和主要河流显著点，设立河长公示牌，共设立市级河长大型宣传公告牌1块，县级16块（大型宣传牌10块（46）大型固定宣传标语6幅），固定宣传条幅6幅，镇级河长公示牌88块，村级河长公示牌261块。

（五）监督检查和评估到位情况

按照县、镇、村（社区）三级河长和相关成员单位职能职责。采取既联合执法，又分段各负其责的管护办法，县政府办以汉政办发〔\*\*〕122号关于开展汉江河道非法采砂专项整治活动的通知，在8至9月对汉江河道管理进行了为期两个月的专项整治，印发和张贴专项整治工作通告60余份，出动宣传车辆及执法车辆50余架次，下达责令整改通知书3份、责令停止违法行为通知书4份，取缔汉江非法侵占河滩地行为4家，非法占用林地行为4家，非法占用耕地行为7家，非法开设下河道口行为3家。据初步统计，开展专项整治活动，全县境段市县级主要河流共取缔非法侵占河滩地、林地、耕地行为25起，封堵非法开设下河道口5家。取缔河边倾倒垃圾点12处。通过专项整治，使干群自觉维护河流生态的自觉性进一步提高，依法治理河道法律意识进一步增强，群抓群管的社会正能量风气进一步高涨，同时，县政府财政筹措资金278万元万元，实施了河道监控视频系统建设，共安装河道监控点60个，建设河道控制指挥终端2处，为河道管理工作提供了技术保障。

县、镇、村三级分别建立河长制工作监督检查和考核评估。河长制办公室工作的综合考核、督查均纳入县委、政府综合考核督查范围，镇村级河长制工作考核、督查由县河长制工作领导小组办公室考核评定。\*\*年5月12日，汉阴县水利局汉水政字〔\*\*〕124号关于印发汉阴县河长制工作会议制度等三项制度的通知，下发各镇人民政府和县河长制领导小组各成员单位，对会议制度、信息共享制度、督查考核制度等项制度，进行了严格界定和提出了目标要求。汉河长办以汉河办字〔\*\*〕6号印发了汉阴县河长制工作验收制度和信息报送制度。

\*\*年5月8日县水利局联合县双创办、卫计局等单位成立河长制工作督查组，对全县十个镇及各村河长制工作落实情况进行了全面督查，总体情况良好，对工作落实较好的镇进行了表扬，对工作落实一般的镇提出了要求，对督查中存在的共性问题限期改正。县河长办已完成\*\*年2、3、4季度对各镇的河长制工作季度考核和即将进行的年终考核。

河长制工作开展以来，积极动员社会公众力量和各级领导参与河长制工作的宣传、治理、督查。各级领导带头，市级河长、市委副书记鲍永能，\*\*年7月深入月河调研，召开月河流域各县区联系座谈会议，实地解决河长制工作推进方面存在的问题。县级总河长、副总河长、县委、县政府主要领导也在百忙之中，多次深入所管辖流域进行调研宣传，指导工作，并在相关会议中多次强调，统筹抓好、抓实河长制工作。全县、县级河长、警长、镇级河长、警长、督查长，镇、村级河长肩头多了一份责任、多了一份使命、多了一份担当，按照各自管护河段，自觉履行巡河检查。

全县在河长制工作宣传方面，除制作设立规范内容的河长制宣传牌共366块，还印发汉阴县河长制工作手册600本，巡河日志1000本，印发河长制宣传页15000份，深入镇、村宣传发放。全县县、镇级共组织宣传培训河长制知识15场次，已发放宣传页12000余份。全县组织不同形式的“八进”宣传活动122场次（开展安全饮水进校园、进贫困村、河长制工作宣传进机关、进企业等）。\*\*年12月4日，在县城广场举办河长制工作专场专题宣传活动，共发放河长制知识手册3000本，河长制手提宣传袋3000个。县广视局等成员单位参加了专题活动，并跟踪拍摄在全县新闻节目滚动报道，使该项工作深入千家万户，在全县干群中形成自觉护河保水、保洁、建设生态家园的共识。\*\*年12月14日下午3点，汉阴县护河员上岗启动仪式在汉阴召开，市委、市政府、市水利局相关领导出席了启动仪式，副市长鲁琦亲自向护河员发放了智能环卫监测手机。

（六）基础性工作开展情况。

全县已印发汉阴县河长工作手册300份（包括河库名录编制），完成汉阴县各级河长、警长名录，完成“一河一策”方案编制，全县河长制工作移动信息平台已基本建立，各项制度建设均按规定要求制定完成，全县河长制工作总体进展顺利。

（七）河库管理保护成效。

全县境内有大小河流、河沟302条，其中跨县区主要河流两条，按照印发的汉阴县全面深化河长制实施方案的阶段目标任务要求，\*\*年应重点完成方案制定、组织机构建立、宣传动员，摸底调查建档建策、全面推进等5个方面的重点工作。截止目前，前4个方面的工作已基本完成。全面推进河长制工作正在有序进行，通过近一年来的辛勤努力及专项整治，主要取得保护成效是，习惯性向河道倾倒建筑垃圾、生活垃圾，随意排放生活污水等老大难问题，已得到有效禁止，生活污水和企业污水的偷排现象得到了遏制，全县农村环境和河道卫生得到了极大改善，河道沟渠卫生面貌得到了改观，河道水生态得到改善和提升、（八）河长制工作创新情况

我县博元实业公司创新组建的“精准扶贫、环保先行”的“御源军”，公益环保队伍，在县城水源地观音河镇及月河等6个镇14个村，与82名贫困村民达成“御源军”护河协议，截止\*\*年8月共投入各种环保物资和“御源军”护河员保洁工资115万元，（其中御源军工资103万余元，环保物资投入12万余元），其中有12名御源军在帮扶下已成功脱贫。该项创新，为企业主动履行社会责任，为动员全社会力量参与生态治理工作，树立了榜样，做出了示范。

三、典型做法和经验

全面推行河长制工作，动员全社会力量参与，形成保护生态人人在有责的良好社会风气是关键。我县博元实业公司创新的“精准扶贫、环保先行”的御源军公益环保队伍，将扶贫与河道保洁紧密结合在一起，获得双赢。值得政府号召从每个企业自身做起，自觉行动，率先排放达标，使每个企业做有益于扶贫、环保、生态治理的责任担当者。

四、存在的主要问题及建议

1、县镇均存在河长办人员少，专职人员更少，无法在规定时限内完成繁重的工作任务。

2、部分镇和少部分成员单位对河长制工作的认识仍不够到位，在重视程度和推进力度上不够主动，不够得力，导致工作发展不平衡。

3、部分河流河岸治理河面污染源多，河道环卫设施短缺破旧不堪，急待增添更新。

4、部分村级河长履职不勤，根本问题是思想认识不到位，急待加强。

5、公民护水意识差，随意倾倒垃圾、排放污水的陋习在短时期内难以改变，必须各级重视，多方发力，人人担责。

五、下一步工作安排

1、按照省市河长办的统一安排和部署，完成河长制日常工作的各项工作任务。

2、抓好创建示范河流示范镇工作。

3、着力抓好河长制重点工作，打击非法侵占水域岸线、非法采砂、擅自取水排污、电毒炸鱼等破坏河湖生态的违法行为。

4、进一步完善“一河一策”方案。

5、总结经验营造氛围，继续加强河长制工作的宣传力度。

6、建立问题清单，强化督查督办，狠抓工作落实，确保各项任务按时限高标准完成。.7、加快形成上下联动、部门互动、全社会人人参与护河保水的良性工作格局。

（篇四）

一、河沟概况

我县列入县级“河长制”管理的主要河流共8条，分别是\*\*\*\*\*；列入乡镇级“河长制”管理的大中河沟共114条；列入村级“河长制”管理的小河沟共126条，以上河流构成了我县县、乡镇（开发区）、村（社区）三级河长制体系。

二、工作进展情况

（一）河长设置情况

自河长制工作开展以来，我县积极响应，按要求出台了县级实施“河长制”工作方案，5月24日县印发太和县全面推行河长制工作方案,方案明确了河长制实施范围、河道管护目标、主要任务和保障措施，并对六项任务进行了细化，明确了县级设立总河长，由县委、县政府主要负责同志担任；设立总河长副总河长，由县委常委、县政府常务副县长担任；县内8条主要河道设立县级河长，由县级负责同志担任。全县32个乡镇，分别制定乡级全面推行河长制工作方案，由每个乡（镇、开发区）党政负责同志担任总河长或副总河长，对辖区内的河流分级设置乡、村河长。

全县共设置县级总河长2名，副总河长2名，分级分段河长7名，县直相关部门为协助单位协助县级河长开展工作；乡级总河长49名，副总河长48名，分级分段河长211名，全县设立县级河长制公示牌80个，乡级河长制公示牌460块，县、乡级河长在县政府网站进行了公告，印制了1万册河长制宣传手册，8条县级河流及114条乡级河流“一河一策”实施方案编制已完成。

（二）河长制办公室建设情况

县级河长制办公室设在县水务局，县水务局主要负责同志任办公室主任，县环保局、水务局分管负责同志任副主任。县级河长会议成员单位联络员为县河长制办公室成员。承担河长制组织实施具体工作，负责办理河长会议的日常事务，落实总河长、副总河长、河长确定的事项，负责拟订河长制管理制度和考核办法，监督、协调各项任务落实，组织实施考核等工作。县级河长制办公室已配备电脑二台、打印机一台、照相机一部，手持gps3个,并拨付县级经费200万元，并建立了县河长制工作交流qq群。按照中共太和县委办公室、太和县人民政府办公室关于印发

太和县全面推行河长制工作方案的通知办〔\*\*〕54号要求，县级河长制办公室设在县水务局，县水务局主要负责同志任办公室主任，县环境保护局明确1名负责同志任第一副主任，县水务局分管负责同志任副主任。县级河长会议成员单位联络员为河长制办公室成员。根据太和县人民政府关于成立太和县河长制工作领导小组的通知（太政办秘〔\*\*〕183号）成立领导小组，县委副书记、县长刘牧愚任组长，县委常委、常务副县长丁志凯、县委常委、副县长海志国任副组长,领导小组下设办公室，办公室设在县水务局，负责河长制工作领导小组的日常工作。根据关于县水务局调整机构设置的批复（太编[\*\*]47号）同意县水务局设置河长股。根据关于成立全面推行河长制工作领导小组的通知（太水办函[\*\*]36号）成立领导小组，下设办公室，办公室设置在河道管理局，人员6人。

（三）河长制长效机制建设情况

我县已印发太和县全面推行河长制工作方案并出台了太和县全面推行河长制县级河长会议制度（试行）太和县全面推行河长制工作督察制度（试行）太和县全面推行河长制\*\*县级考核验收办法、关于实行全面推行河长制工作信息简报、信息专报和工作通报的通知、太和县河长制工作信息共享制度等六项制度。通过落实管护责任单位,招聘河湖长制监督员,知识竞赛，科普活动，六进（进单位、进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村）宣传河长制，建立河长制长效机制。

（四）河长履职情况

县、乡级河长积极开展巡河，截止到12月底，全县县、乡级河长共开展巡河调研2456次，对巡河中发现的问题按照职责范围要求相关部门整改落实。河长制办公室牵头部门县水务局及各成员单位，能够按照方案要求的职责认真落实责任，县河长办公室充分发挥组织、协调、督办职责。

（五）工作组织推进情况

我县召开清四乱、生态环境督查、双清、大排查等各类专题会议，全力推进河长制工作。县乡河流“一河一策”已全部制定完毕，“一河一档”也已制定完毕。经常开展电视报道、知识竞赛等各类形式的河长制科普活动。

（六）河湖治理保护及成效

我县召开清四乱、生态环境督查、双清、大排查等各类专题会议，全力推进河长制工作。我县河道水质常年达标，黑臭水体治理完成完成百分之80以上，沙颍河、黑茨河已完成河湖管理保护范围划定工作。\*\*年全县农药使用量65.38吨，较\*\*年65.84吨减少0.70，\*\*年全县农药使用量64.6吨（折百量），较\*\*年减少1.2。我县畜禽粪污综合利用率83.83，规模养殖场粪污处理设施装备配套率81.6，畜禽养殖禁养区内无养殖场。\*\*年以来河湖治理和保护投入2.3亿，打造了沙颍河城关镇段及双庙镇段样板河。

三、主要工作开展情况

（一）河长设置情况

全县共设置县级总河长2名，副总河长2名，分级分段河长7名，县直相关部门为协助单位协助县级河长开展工作；乡级总河长49名，副总河长48名，分级分段河长211名,县设立县级河长制公示牌80个，乡级河长制公示牌460块，县、乡级河长在县政府网站进行了公告。

（二）河湖长制办公室建设情况

按照中共太和县委办公室、太和县人民政府办公室关于印发

太和县全面推行河长制工作方案的通知办〔\*\*〕54号要求，县级河长制办公室设在县水务局，县水务局主要负责同志任办公室主任，县环境保护局明确1名负责同志任第一副主任，县水务局分管负责同志任副主任。县级河长会议成员单位联络员为河长制办公室成员。根据太和县人民政府关于成立太和县河长制工作领导小组的通知（太政办秘〔\*\*〕183号）成立领导小组，县委副书记、县长刘牧愚任组长，县委常委、常务副县长丁志凯、县委常委、副县长海志国任副组长,领导小组下设办公室，办公室设在县水务局，负责河长制工作领导小组的日常工作。根据关于县水务局调整机构设置的批复（太编[\*\*]47号）同意县水务局设置河长股。根据关于成立全面推行河长制工作领导小组的通知（太水办函[\*\*]36号）成立领导小组，下设办公室，办公室设置在河道管理局，人员6人。

（三）长效机制建设情况

我县已印发太和县全面推行河长制工作方案并出台了太和县全面推行河长制县级河长会议制度（试行）太和县全面推行河长制工作督察制度（试行）太和县全面推行河长制\*\*县级考核验收办法、关于实行全面推行河长制工作信息简报、信息专报和工作通报的通知、太和县河长制工作信息共享制度等六项制度。通过落实管护责任单位,招聘河湖长制监督员,知识竞赛，科普活动，六进（进单位、进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村）宣传河长制，建立河长制长效机制。

（四）河长履职情况

县、乡级河长积极开展巡河，截止到12月底，全县县、乡级河长共开展巡河调研2456次，对巡河中发现的问题按照职责范围要求相关部门整改落实。河长制办公室牵头部门县水务局及各成员单位，能够按照方案要求的职责认真落实责任，县河长办公室充分发挥组织、协调、督办职责。

（五）工作组织推进情况

我县召开清四乱、生态环境督查、双清、大排查等各类专题会议，全力推进河长制工作。县乡河流“一河一策”已全部制定完毕，“一河一档”也已制定完毕。经常开展电视报道、知识竞赛等各类形式的河长制科普活动。

（六）河湖治理保护及成效

我县召开清四乱、生态环境督查、双清、大排查等各类专题会议，全力推进河长制工作。我县河道水质常年达标，黑臭水体治理完成完成百分之80以上，沙颍河、黑茨河已完成河湖管理保护范围划定工作。\*\*年全县农药使用量65.38吨，较\*\*年65.84吨减少0.70，\*\*年全县农药使用量64.6吨（折百量），较\*\*年减少1.2。我县畜禽粪污综合利用率83.83，规模养殖场粪污处理设施装备配套率81.6，畜禽养殖禁养区内无养殖场。\*\*年以来河湖治理和保护投入2.3亿，打造了沙颍河城关镇段及双庙镇段样板河。县级河流沙颍河、黑茨河、常年保持在三类以上，全县打造1500公里河流治理，打捞漂浮物400万吨，黑臭水体治理完成百分之80以上。

四、典型做法和经验

大力打造河湖生态样板河，积极申报太和滨河国家水利风景区。

五、主要结论

总体来看，我县河长制工作，县委县政府高度重视，工作按河长制工作方案稳步推进，取得了成效，群众满意度大大提升，河湖面貌得到了极大改善，人居环景显著提升。

（篇五

为全面推进河长制工作，按照市委市政府落实河长制工作的相关要求，市交通运输局紧紧围绕打造“天蓝、地绿、水清、人和”生态目标，在工作中多措并举落实绿色交通发展理念，现将工作总结如下

一、积极倡导公路和水运交通建设项目“绿色设计”、“生态优先”理念。

项目开工的前期工作中认真调查、了解项目周边区域环境背景、生态环境现状、污染物排放状况和环境质量现状，确定环境敏感点及环境保护目标，编制环境影响报告书、编制水土保持方案。

二、加强对弃土的管理。

在前期设计中，要求对弃取土场进行专项规划设计。弃土场应远离河道、湖泊;在施工中要求施工单位严格按照审批的施工组织设计，尽量使用箱式货车或遮盖运输，废弃的砂、石、土必须运到规定的弃土场，不得向河流、水库和弃土场以外的地点倾倒。在工程竣工后，要求对取土场和弃土场必须植树种草，防止水土流失。三、抓好道路绿化。

在项目预算中列支专项的绿化费用，合理规划、与周边环境相协调，达到路美、景美、环境更美。四、加强执法监督力度。

一是坚持船舶污染防治治理工作与水上交通安全检查工作同安排同部署，从源头监管，强化水上安全和防污巡查，严禁任何单位向水体排放生活污水、油污、垃圾等，严格执行船舶防污“零排放”，淘汰老旧报废船舶。及时督促船舶管理人负责船舶停靠秩序和码头、船舶停泊区的环境卫生。二是重点做好“河长制”工作中关于港口和船舶污染防治工作，派出工作人员深入各沙场，通过多种方式向沙场负责人、船员和乘船人员广泛宣传船舶与港口污染防治工作的重要意义，告知他们不得将生活垃圾、污水直接倒入水中，实现水域污水零排放。三是下一步与水利、海事等部门通力协作，实现联合执法制度，进一步规范了砂石运输等水路运输市场，确保我区水路运输市场平稳有序。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找