# 2024年劳务承包协议书精选5篇

来源：网络 作者：沉香触手 更新时间：2024-08-12

*随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同的格式和要求是什么样的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。2024年劳务承包协...*

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同的格式和要求是什么样的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

**2024年劳务承包协议书精选5篇一**

甲方：中基建设工程有限责任公司(通江·丽都尚城)工程项目部

乙方：(劳务公司)

根据本工程具体特点，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就通江县通江·丽都尚城建筑工程劳务的人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致，订立本协议事书。

一、工程概况：

工程名称：通江县通江·丽都尚城a·b·c幢房屋建筑。

工程地点：通江县。

工程规模：a#：33层，b#：11层，c#：28层，总建筑面积：约m2。

承包内容：施工图(含散水沟)以内劳务的人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用。

二、合同工期：

施工工期：2年，即：

开工日期：2024年2月26日。

竣工日期：2024年2月26日。

除基础超深，重大设计修改，人力不可抗因素及室外附属工程外，双方不得更改工期，若有发生事况所有必须甲方主管负责人签字认，否则无效。

.com范文网【】

三、工程质量：

必须达到现行国家规范标准，质量等级为：力创优良，必须合格。并保证达到：(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工，施工行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》gb—xx以及相关配套的现行国家规范标准；(2)分户检测合格：即房间几何尺寸、层高均符合设计，偏差值小于规定误差值；(3)实体检测合格：即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度，偏差值小于规定误差值。

所完成工程质量不合格，以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等，所有损失均由乙方承担。

四、承包内容：

1、甲方职责：

①负责提供本程材料；

②负责监督管理乙方施工，以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作；

③负责审查支付乙方申报进度款所有工作；

2、乙方职责：

负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务费用，除门窗、水电安装、保温层、防水层外，其余所有人工费、机械、文明施工、施工管理等费用，即含以下列内容：

(1)施工图范围内所有设计内容施工人工劳务费用(含水电安装预埋费用)；

(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料模具架料及其铺助材料自备，(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等；施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等；模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等)；

(3)完成施工图范围内所有设计内容的安全文明施工管理和投入此项材料设备费用，即：①安全文明施工管理工作，如安全教育、专职安全员管理等；②安全保证措施的人工、安全设施：如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等，其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用；

(4)负责本工程临设搭拆人工费用；

(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用，即①施工组织工作安排；②指导工人按图施工，并检查其质量合格，交验甲方以及监理或业主；③本工程按图施工抄平放线；④本施工内容以及相关安全文明施工管理，工程材料管理及保卫工作费用；

【1】【2】

(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用，应达到不记名60万元保险金额，承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责；

(7)负责配合有关施工项目的配合费用；

(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用；

(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。

五、工程单价：

1、乙方所完成工程量计算方式：以施工图设计建筑面积计算一次性包干，单价按设计建筑面积计算元／m2。

2、所有粘贴(指内外墙砖、地砖)安设计图收方计价：外墙：30元／㎡；内墙：20元／㎡；地面：12元／㎡。

3、施工图和图纸会审记录以外和5000元从以上变更另行按实计算(但所有变更应无条件按甲方要求执行)。

五、工程款支付：

1、为了保证本工程质量信誉，乙方必须交纳100万元质保金，签订本协议时缴纳。若乙方单方违约，甲方有权拒退作违约金。

2、工程款先由乙方自行垫支，完成主体第八层框架后，支付已完工程量巡工程款；完成主体第十六层框架后，支付已完工程量60％工程款；完成主体验收合格后，支付已完工程量75％工程款；装饰工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付；初验前支付至总价75％；竣工经验收合格后四月内支付至总价95％；其余5％，1年保修期满

3、无承包范围内的质量事故由甲方一次支付给乙方，若有发生的应当扣除发生费用一并扣减。

六、其他事项：

1、施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度，服从甲方监督管理，否则甲方有权对乙方进行处罚。

2、乙方必须加强安全管理，全体职工自觉按安全管理制度施工，在施工前要进行质量安全交底，坚持班前教肓，严禁酒后作业，严禁违章施工，保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格，否则所出现一切后果均由乙方自行负责，甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元／人次，高空不系安全带罚款200元／人次。

3、乙方在施工期间应按月支付工人工资，并上报甲方一份证明，禁出现拖欠工人工资闹事，否则甲方有权对乙方罚款5000-xx0元／次。

4、乙方应爱惜甲方材料，严禁浪费材料，注意成品保护，否则甲方有权对乙方罚款100-5000元／次。

5、乙方必须文明施工，严禁出现打架斗殴，否则甲方有权对乙方罚款500-1000元／人次。

6、乙方应抓紧时间施工，因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工，造成业主和公司对甲方处罚，以及给予第三人的赔偿，乙方必须赔偿甲方相应损失

7、若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方

8、本协议双方自觉遵守，否则违约方应承担合同部分5％违约金。

9、其它未尽事宜，双方协商解决。

七．本协议书甲乙双方签字或盖章后生效，一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。

甲方：中基建设工程有限责任公司(通江·丽都尚城)工程项目部

负责人(签章)：电话：

委托代理人(签章)：电话：

乙方：(劳务公司)

负责人(签章)：身份证：电话：

委托代理人(签章）：身份证：电话：

2024年1月日

『 1 』『 2 』

**2024年劳务承包协议书精选5篇二**

承包劳务协议书

甲方：南平市建阳区集圣机制砂有限公司

法定代表人： 电话：

乙方： 电话：

居民身份证：

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳动协议，共同遵守本协议所列条款。

第一条 本协议于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日生效，至\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

第二条 乙方提供劳务的方式为：承包生产机制砂碎石。

第三条 乙方承包的内容要求为：1、生产设备零配件的更换（更换配件的材料费用由甲方负责），保养维护、检修及电器设备的维护。2、生产车间范围的撤漏砂石的清理。特别是输送皮带处的撤漏砂、石料要天天清理。3、上下班时间：早上7:00至晚19:00。

第四条 甲方为乙方缴纳办理一年工伤意外险。如发生意外工伤由甲方负责。

第五条 甲方向乙方支付劳务费每月要求保底生产8000方，每月方按元计算工资，按劳计酬。如果因甲方造成乙方无法达到月产8000方的工资，甲方应按8000方工资发放。如乙方生产达到方以上，甲方另加工资给乙方。如甲方需要将石子全部制成砂，甲方应另加工资给乙方。甲方铲车2台，铲车工资由甲方支付，铲车加班工资由乙方支付。工资结算按每月的10日一次性结清，不得拖欠。甲方支付乙方劳务报酬的标准方式、银行转帐、乙方提供的银行信息为：

1、户名 帐号

2、户名 帐号

3、户名 帐号

4、户名 帐号

5、户名 帐号

第六条 其他事项：乙方在生产区协助好厂区的所有材料的看管，非生产人员不得进入，同时生产出的砂、石未经甲方同意绝不允许任何人运出厂区，做好生产区的监管工作。

第七条 安全生产责任 乙方在生产过程中注意生产安全，佩戴安全帽，做好安全措施，保证做到安全生产第一的原则，在上班前先检查所有的设备是否正常运行后再开始生产。

第八条 违约责任：甲乙双方应共同遵守所签订的合同条款，如果有一方违约，违约方应该承担违约金以工资双倍赔偿给守约方。

第九条 发生下列情形之一本协议终止。

1、本协议期满。

2、双方就解除本协议协商一致

3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务。

4、由于不可抗拒因素致使合同终止。

第十条 甲方支付给乙方每月代班费2024元、烧饭费1000元、第十条 本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作甲方移交完毕。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）乙方（签字）

年 月 日

**2024年劳务承包协议书精选5篇三**

劳务承包协议书

总包方：宁夏舜豪建筑装饰工程有限公司（以下简称甲方）劳务承包方：（以下简称乙方）项目名称：彭阳国税局办公楼一层改造工程

工程内容：电气、综合布线

承包方式：包工不包料

工程量及单价：476㎡\*34元/㎡

总价：元

付款方式：

1、线管敷设完成，支付8200元；

2、工程完工支付4000元；

3、工程竣工验收合格支付3500元；

4、保修期满无费用发生支付500元。

保修期：工程竣工验收合格之日起壹年。

甲方责任及义务：

按时支付工程款。

乙方责任及义务：

1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收；

2、听从甲方现场代表指挥，不得以任何借口停工；

3、做好安全生产，施工过程中发生的任何人身安全事故甲方不承担责任及经济损失，乙方自理；

4、不得违反有关安全操作规程、消防条例，如有违反，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失；

5、乙方允诺持证上岗。

争议解决：

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行协调。协调不成，双方同意向固原市人民法院提起诉讼。

甲方：宁夏舜豪建筑装饰工程有限公司乙方：

代表：代表：

日期：日期：

【2024年劳务承包协议书精选5篇】相关推荐文章:

建筑施工劳务承包协议书

建筑工程劳务承包协议书

钢筋班组劳务承包协议书

劳务承包合同书协议书范本

2024年施工劳务承包合同范本

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找