# 水利系统上周工作总结简短(共6篇)

来源：网络 作者：悠然自得 更新时间：2024-07-02

*水利系统上周工作总结简短1>一、20xx年工作总结一年来，水利站的工作在镇党委、政府的正确领导下，在市水务局的业务指导下，在各部门的大力支持帮助下，经过本单位的艰辛努力，圆满完成年度目标和任务。20xx年全镇共完成各类水利工程16项，新打机...*

**水利系统上周工作总结简短1**

>一、20xx年工作总结

一年来，水利站的工作在镇党委、政府的正确领导下，在市水务局的业务指导下，在各部门的大力支持帮助下，经过本单位的艰辛努力，圆满完成年度目标和任务。20xx年全镇共完成各类水利工程16项，新打机井10眼，维修旧井6眼，配套水泵10台套，发展节水管道20xx米，改善和扩大灌溉面积500亩，山区小流域综合治理面积平方公里，动用土石方66万立方米，总投资917万元，为xx镇经济快速发展提供有力的基础保障。

１、积极抓好农田水利基本建设，完成新打机井10眼，维修旧井6眼，配套水利机械10台套，其中，高桥，南辛、xx、刘村、大庙各2眼，官路口、前黄各1眼。发展节水管道20xx米，开挖疏浚沟渠15000米，改善和扩大灌溉面积500亩，投资20万元。

２、认真抓好抗旱防汛工作：积极做好20xx年度的防汛准备工作，对所辖十字河、小魏河、古薛河3条河道的`堤坝及涵洞进行检查，镇组织水利、安监、农委、建房、教委、办事处对全镇的度汛工程、河道、塘坝、煤矿、校舍、民房进行拉网式排查，对查出的问题及时回报进行整改。投资26万元，开挖疏通高铁西南辛、后大、前大三村排洪沟2600余米，建设过路涵、进地涵23处，建设拦水坝3处，漫水桥、过沟桥共8处，新建地下涵洞160余米，动用土方4000立方米，石方1600立方米，砌石80立方米，c20混凝土71立方米。严格执行各级防汛指令，做到防汛工程、防汛料物、防汛队伍、防汛责任制、防汛预案五落实。镇召开防汛工作会议，制订20xx年抗旱防汛意见并成立了防汛抗旱指挥部，下设5个分部，落实了防汛抗旱抢险责任制，在井亭实业、力源煤矿、供销社、粮所、泵站，镇政府储备了防汛物料，落实常备队10人，抢险队1820人，后备队3680人，由武装部按照部队建制进行编制，对镇、村两级防汛应急预案进行调整、补充修订，使之具有科学性、实践性、可操作性。同时，从6月1日起实行24小时值班，确保全镇安全度汛。

３、积极抓好山区小流域综合治理工程：以大自然公司、前大、胡套、黄山、南辛、龙山、卜掌等村为重点，全镇治理水土流失面积平方公里，新修环山路3公里，砌垒石坝堰3000立方米，整修水平梯田1000亩，开挖鱼鳞坑15万个，栽植经济林、水保林40万株，投资780万元。

4、积极协助市水务局完成十字河史庄大桥至洪林大桥段治理项目建设，共清理左岸树木6800余株，投资10万余元。

5、积极申报水利工程项目建议书。根据我镇地理状况和山水资源的优势。为确保镇域工作全面发展，认真编制xx镇小流域综合治理工程项目建议书；xx镇集中供水工程项目建议书，现已呈报省、市有关部门，争取早立项、早建设、早发挥效益。

6、完成小魏河治理工程的后续工作，组织财政、审计、水利、杨桥办事处及有关村对工程所占压的临时土地进行实地丈量和结算，确保小魏河治理工作全面完成。

7、按时、保质、保量地完成全国第一次水利普查工作，为国家的经济发展提供准确数据。

8、积极完成全镇“四荒”普查统计工作，为全市建设森林城市提供可靠数据。

9、积极协助市水务局搞好抗旱水源工程和小农水重点县葫芦套塘坝工程的规划、设计工作，现正组织小农水重点县项目胡套塘坝工程施工，总投资81万元。

10、抓好全镇自来水工程的管理和运行，确保通水率达到100﹪。

11、水资源保护工作：在全镇范围大力宣传水资源保护法规并严格执法，确保本辖区内水污染零排放，同时水资源保护区内标牌、标志明确完好。

12、按时完成镇党委、政府和市水务局交办的其他各项工作。

>二、20xx年工作计划

１、抓好抗旱防汛工作，计划新打机井8眼，配套机泵8台，维修旧井5眼，疏挖排涝沟4000米，改善和扩大灌溉面积500亩。

2、扎扎实实地抓好20xx年的防汛工作，从工程上、料物上、人员上、督察上再进一步加强，对查出的问题及时汇报并处理。三夏过后要组织一次防汛实战演练，提高防汛抢险应急能力，确保全镇20xx年安全度汛。

3、积极抓好山区小流域综合治理工程：以大自然公司、前大、胡套、黄山、南辛、龙山、卜掌等村为重点，全镇治理水土流失面积平方公里，新修环山路3公里，砌垒石坝堰300立方米，整修水平梯田300亩，开挖鱼鳞坑

5万个，水保林30万株。

4、积极组织实施集中供水工程项目的呈报规划、设计和施工，按照上级要求及时完工。

5、协助市水务局完成十字河史庄大桥下游新建橡胶坝工程的立项和施工。

6、积极配合已立项的龙山、老院、郭沟、大王楼新打深井5眼及抗旱水源工程的施工。

7、圆满完成小农水重点县项目胡套塘坝的建设，总投资81万元，扩大灌溉面积260亩。

8、积极完成党委政府和市水务局交办的各项工作。

总之，在今后的工作里，我们将以扎实的工作作风，务实的工作态度，饱满的工作热情，圆满完成各项工作目标，为加快建设生态观光宜居xx多做贡献。

**水利系统上周工作总结简短2**

今年以来，我县认真落实落实中央、省市抗旱救灾重要部署，立足于早安排、早部署、早行动，全力以赴抓好抗旱工作，努力减少灾害损失，保障群众基本生产生活。现将有关工作情况汇报如下。

>一、基本情况

今年我县抗旱总体形势相对缓和，1月至9月累积降雨量毫米，较历年同期毫米，偏多毫米，其中7月至9月累积降雨量毫米，较历年同期毫米，偏多13%。总量上虽然较往年偏多，但由于降雨分布不均，全县仍有部分地区出现了轻度干旱和人畜饮水困难。

>二、工作措施

一是提前部署，落实责任。7月中旬，县防指指挥长组织防指成员各单位、各乡镇主要负责人召开抗旱工作会议，全面部署抗旱工作，落实责任制，采取县级领导包乡镇、县直单位包村、乡镇干部和工程管理单位工作人员包水源工程、包渠道灌溉、包村包组的形式，明确工作对象和工作要求，强化工作责任。

二是加强监测，统筹兼顾。密切关注雨水情变化，加强雨情、水情和旱情的监测预报，加强信息采集，加密会商分析，提早判研抗旱形势。统筹兼顾防汛抗旱工作，在确保水库安全的前提下，适时做好蓄水保水工作。

三是检修设备，全力备战。自7月份开始，对抗旱服务队设备及全县各类抗旱设备进行了全面的检修、维护和调试，对机械设备逐一加注润滑油、补充机油，对易损零部件拆旧换新，确保设备拉得出、用得上。

>三、存在的问题

一是我县总面积1751平方公里，但境内农业灌溉小型水库仅有27座，其中小一型3座，小二型24座，总库容1063万m3，对水资源的\'调蓄能力十分有限，导致“水来留不住、旱时用不上”，往往是雨季降雨汇集成灾，而旱季河流断流，农业生产用水困难。

二是我县农田水利基础设施大部分修建于上世纪六七十年代，不仅年久，而且失修，配套设施落后，淤积、塌方问题突出，导致输水效率低，渗漏损失严重，难以发挥抗旱减灾的作用。尽管县委、县政府每年整合资金，进行了整修，但我县建县晚、底子薄，可用财力十分困难，无力全面改变现状。

**水利系统上周工作总结简短3**

【正文】

乡镇水利站20××年工作总结及20××年工作计划

>一、20××年工作总结

20××年赵集镇水利站，在局党组和镇党委政府的正确领导下，在局业务部门的大力支持下，认真贯彻落实中央、省、市、县关于加快水利建设的一系列决策部署，把农田水利建设作为农村基础设施建设的重点任务，创新治水理念，转变工作观念，不断拓展水利工作领域，取得了一定工作成就。现将20××年的工作总结如下：

（一）、着力实施20××年农田水利基本建设

本着早规划、早动员、早实施的原则，我站于3月份就已经着手勘查设计、编制完成《赵集镇20××年冬—20××年春农田水利基本建设规划书》，利用扶贫项目、美丽乡村项目、高标准农田项目等，开挖疏浚大中沟43条、总长52km，扩挖水塘26口，新打机井110眼，新修涵闸1座，桥梁15座、涵桥70座，总土方量157万m3。总投资2980万元。工程完成后，可新增排涝面积万亩，新增灌溉面积万亩，新增除涝面积万亩，改善灌溉面积万亩，改善除涝面积万亩，植树万株。工程于20××年6月开工，截止到11月底共完成挖疏浚大中沟××条、总长23km，扩挖水塘23口，新打机井30眼，新修涵闸1座，桥梁5座、涵桥20座，完成总土87万m3。完成投资1028万元。计划20××年3月底可全面竣工。

（二）、实现安全饮水全覆盖、保障脱贫攻坚

20××年实施完成：赵集水厂覆盖赵集、王寨两村，支庙水厂覆盖耿集、大聂、新河、任大4村，任庙水厂覆盖三神村，于庄水厂刘集村，管路延伸总长，补装贫困户自来水68户、非贫困户自来水580户，实现赵集镇安全饮水全覆盖，全年水质检查全面合格，为脱贫攻坚提供了保障。

（三）、编制完成赵集镇“20××年-20××年”农田水利基本建设专项规划

我站从3月着手，通过勘探、摸底排查，广泛征求广大干群意见，编制完成了《赵集镇“20××年-20××年”农田水利基本建设专项规划》，共规划塘坝工程57处，塘容积万m3，土方量××万m3，计划投资1449万元；规划河沟清淤36条，总长，土方量万m3，计划投资2770万元；规划新打机井530眼，灌溉面积万亩，计划投资795万元；规划修建涵闸5座、加固涵闸2座，计划投资410万元。五年规划总投资5424万元。

（四）、郭寨闸工程建设顺利竣工

阜南县重点工程，界南河郭寨大闸建设项目，总投资约3000万元，工期2年，我站要配合有关单位，做好工程前期的地质勘探、测量、设计，征地拆迁统计等工作，工程于20××年2月顺利开工，工程顺利竣工。

（五）、建立完善了“河长制”管理体系

建立完善了赵集镇境内2条河流、5条大沟、33条中沟，镇村两级河长制，设立镇级河长××人，村级河长68人，设立河长制公示牌40个，全年巡河620人次，提交突出问题58件，完成整改58件。打捞水面漂浮物总面积约万m2,，开支打捞经费25万元。

（六）、充实和调整水利组织、完善水利应急预案

协助镇党委政府充实和调整了：赵集镇防汛抗旱指挥部；赵集镇农田水利基本建设领导小组；赵集镇防汛、抗旱、防台风、排涝等应急抢险队伍。组建了赵集镇排涝、抗旱服务队。及时编制完善了赵集镇抗旱预案、赵集镇防台风预案、赵集镇低洼地排涝预案。并及时上报县防汛抗旱指挥部。

（七）、完成镇党委、政府和上级交给的各项工作任务

**水利系统上周工作总结简短4**

xx年我县水利基础设施建设的主要任务是：计划完成各类水利工程1911件，其中：水毁修复64件，沟道岁修1475件，病险水库除险加固7件;旱地水浇及节水灌溉34件;河道治理2件;人畜饮水安全56件;乡镇供水2件;中央财政小型农田水利重点县建设项目1件;基本烟田项目4个片区59件;农业综合开发项目1个片区;完工验收光山河水库除险加固1件;电力工程1件;其它209件。计划完成投资xxxxx万元，其中：水利投资xxx万元，水电投资xxxx万元。实现灌溉面积xxx亩，其中：新增有效灌溉面积3600亩，改造中低产田2200亩，完成干支渠防渗8公里，解决农村人畜饮水23700人，完成蓄水9260万m3，治理水土流失15平方公里，新增地方电力装机容量万千瓦，年发电量xx亿度，完成鲜鱼产量965吨，完成水资源费征收xxx万元。

>一、当前库塘蓄水情况

我县库塘总库容亿m3，截止xx月4日蓄水万m3，比上旬多蓄万m3,比去年同期多蓄万m3，比市级下达的蓄水任务多万m3，其中中型水库总库容5620万m3，目前蓄水万m3，较去年多蓄万m3;小(一)型水库总库容万m3，目前蓄水万m3，较去年多蓄万m3;小(二)型水库总库容万m3，目前蓄水万m3，较去年少蓄万m3;小坝塘总库容万m3，目前蓄水万m3，较去年多蓄142万m3。

>二、各项水利工作目标任务完成情况

(一)xx年度xx县被列入xxxx小型农田水利重点县建设

该项目建设方案于20xx年xx月经xx省水利厅、xx省财政厅云水资财[xx]94号批准实施，项目建设年限为xx～xx年，工程计划总投资xxxx万元。其中：

1、xx年一期工程建设项目批复总投资xxxx万元，资金中央财政补助xx万元，省级财政补助xx万元，市级配套xxx万元，县乡自筹xx万元，受益区农民自筹(包括投工投劳折资)xxxx万元，整合资金xxx万元。建设内容包括戛洒灌区的4条干渠总长、2条支渠总长、13条斗渠总长以及者竜灌区的9条干渠总，两个灌区的渠道全长。

一期工程于xx年x月x日开工建设，工程施工严格执行“三检”制,严把施工质量关,确保施工质量。截至目前，工程实际到位资金xxxx万元,其中:中央xxx万元,省财政xx万元,县级财政xx万元,群众投劳折资xx万元,整合资金xxxx万元。实际完成投资xxxx万元，渠道平台、沟槽土石方开挖已全部完成，支砌沟渠，小坝塘除险加固2座;主要完成工程量：土石方万m3,砼浇筑万m3,浆砌石支砌万m3。该期项目在xx年5月全部完工。

2、二期工程建设方案于xx年2月经xx省水利厅、xx省财政厅以云水资财[xx]11号批准实施，批复总投资xxx万元。其中省级财政补助资金xxx万元，市县配套及受益区农民自筹(包括投工投劳折资)xxx万元。建设内容包括扬武镇丁苴村委会项目区的xx引水沟、xx坝塘出水沟、xxx引水沟、xxx引水沟、xxx出水沟、200个集雨水窖;腰街镇xx村委会的石头寨沟、大开沟、细丫口沟、田房沟、三家沟、赵咪地沟田间配套斗渠等进行整治改造，主渠全长共计，田间斗渠，配套渠系建筑物32座(取水坝5座、背水桥17座、人行桥10座)。工程于xx年x月xx日全面开工建设，xx年x月底全部完成建设任务，目前正在进行竣工结算。

(二)建兴xx集镇片区土地整治排水沟渠项目工程

xxx区土地整治排水沟渠工程项目于xx年xx月xx日经xx县发改委以新发改复字〔xx〕87号文件批复兴建。批复总投资xx万元，其中工程部分投资xxx万元，其他费用xxx万元。

工程于xx年x月xx日开工，于5月1日全部完工，完成任务的100%，目前正等待验收。

(三)xx集镇供水工程

xx水库项目于xx年12月25日经xx县发改委以新发改复字〔xx〕91号文件批复兴建。批复总投资xxx万元，其中工程部分投资xxxx万元，土地赔偿xxxx万元，环境投资xxx万元。

工程于xx年x月xx日开工。截止目前，工程按批复内容全部完成，目前工程正在进行竣工资料整编，完成任务数的100%。

(四)xx水库除险加固工程建设

xxx水库除险加固工程根据玉水管复〔xx〕17号文批准建设。除险加固工程得到了中央、省、市、县各级领导和有关部的大力支持和帮助，在县水利局和光山河水库建设管理局认真组织管理下，水库除险加固工程于xx年1月20日开工，xx年11月全部工程完工，目前正等待上级的最终验收。

(五)冬春修完成情况

xx年，全县共完成各类水利工程1856件(沟道岁修1390件、水毁修复45件、坝塘1件、水库除险3件、小型水库1件、节水配套及旱地水浇工程13件、河道治理1件、人畜饮水144件、其他258件);完成投资万元，完成任务数xxx万元的`，其中：水利投资xxx万元，年发电量亿度，完成任务数的;实现灌溉面积5850亩，完成任务数的101%，其中新增有效灌溉面积4000亩，改造中低产田2240亩，完成任务数的。

(六)农业综合开发项目建设

水利局积极配合农开办开展xx年农业综合开

发项目的组织实施及相关资料的整理上报工作。

xx年农业综合开发项目2件：糖料基地建设、土地治理项目。总投资xxx万元，其中：省xxx万元，市xx万元，县xx万元，自筹x万元，投劳折资xx万元。工程已xx年xx月xx日开工。目前已全面完工。

(七)旱地水浇及节水灌溉工程项目

旱地水浇及节水灌溉工程计划完成3件(xx镇古城白家沟、xx镇沙河灌溉沟、xx镇仁和大沟)。总投资xx万元。其中：市级xx万元，县级x万元;目前工程已全部完成，完成计划数的，累计完成投资xx万元，其中：市级xx万元，县级x万元，群众投劳折资xx万元。

(八)争取立项建设猴进水库除险加固

xx县猴进水库除险加固工程初步设计概算总投资为xxx万元，总投资包括两部分：工程部分投资及移民和环境工程投资。目前工程建设管理局已由市水利局批复成立，按照相关建设程序，正在开展开工前的准备工作，主体工程可望在年内开工建设。

(九)平甸河平甸镇段治理工程

xx年xxx镇段治理工程被列为中央专项资金补助的中小河流治理项目，于xx年2月2日经xx省水利厅云水规计﹝xx﹞7号文批准实施，批复总投资xxxx万元，其中:中央中小河流治理专项资金xxx万元,省补助xxx万元,市、县自筹xxx万元。设计治理长度，防洪标准采用20年一遇，临时性施工围堰渡汛洪水标准为5年一遇。工程分三期实施。

本期为第三期，实施为古城段青龙坎桥滚水坝以上823米，马命段马命抽水站以下950米，两个标段共长1773米。两个标段分别于x月xx日、x月xx日相继开工，x月x日工程全面完工，共完成投资万元，其中工程直接费xxx万元，占地补偿费xx万元;土石方开挖67382m3，浆砌石16937m3，河堤土石方回填压(夯)实61119m3，临时施工道路，草皮护坡6441㎡，砼预制管采购及安装825m。目前工程正在进行竣工资料汇编，争取在xx年内验收。

(十)水政水资源管理工作

利用“世界水日”、“中国水周”宣传活动，在全县广泛深入开展水法律法规宣传活动，共出动宣传车6(辆)次，人员40人(次)，投入宣传经费x万元，制作宣传布标43幅，制作展板10板，印发宣传材料5000余份，乡镇集镇宣传面达100%，成人受教育人口达85%以上。同时认真组织开展水资源费征收工作，目前共组织征收水资源费xx万元，占任务数110万元的。

(十一)水土保持工作开展情况

综合治理初见成效：我县水土保持工作以认真贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持方针，综合治理以小流域为单元，实行山、水、林、田、路综合防治，生物、工程、农耕三大措施相结合。按照玉溪市水利局下达xx县水土保持综合治理任务15平方公里，经过xx县多部门的共同努力，截止目前共治理水土流失面积平方公里，其中水保林公顷、经济林公顷、种草公顷、封育治理公顷，完成计划数的101%，累计完成投资xxxx万元;认真贯彻水土保持“三同时”制度，积极办理水土保持相关手续。xx年已办理水土保持方案合格证62个，评审通过水土保持方案报告书14个，通过水土保持设施工程验收项目1个，收取“水保两费”共万元。为我县实施生态立县奠定了良好的基础。

(十二)抗旱工作

xx年入秋以来，我县持续高温少雨，致使江河径流锐减，库塘蓄水严重不足，形成了秋冬春夏相连百年不遇的特大干旱，给我县工农业生产造成严重损失，大量农村人畜饮水受到严重威胁。县委、县人民政府高度重视我县抗旱救灾工作，对抗旱工作进行提前谋划，加大人力、物力和资金投入，突出重点，狠抓关键，讲求实效，全力打好抗旱攻坚仗，实现了“齐心协力战大旱，千方百计保人饮”的抗旱总目标。

xx年共投入抗旱人数万人，投入抗旱泵站13处，机动抗旱设备2200台套，机动运水车辆5000辆，抗旱用电xx万度，抗旱用油吨;投入抗旱资金xxxx万元，其中：中央财政投入xxx万元，省级财政投入xxx万元，市级财政投入xxx万元，县级财政投入xxx万元(含县水利局银行借款xx万元)，乡镇级xx万元，投入社会捐赠资金xxx万元(其中：含党员特别捐款xxx万元，其它单位未经过民政、财政对工程直接投资xxxx万元)，群众自筹xxxx万元。

实施县城及集镇供水工程2件，农村人畜饮水管道或水池建设工程123件，渠道水毁工程修复5件，打井或建抽水站工程10件，因旱库坝应急修复工程54件，x爱心水窖400口，共青团希望水窖300口，发放拉水运费、油料及抽水电费补助16项。购置抗旱抽水机120台套，抗旱桶4500只，发放水袋260只，潜水泵8台套，运水车2辆。受益人口38475人，受益大牲畜16105头。

(十三)防汛工作

认真落实行政x负责制、分级责任制、分部门责任制、技术人员责任制、岗位责任制，将责任层层落实到工程、具体单位(部门)、具体个人岗位，确保防汛工作职责得以履行。

按管理部门自查、主管部门核查的程序，县防汛抗旱指挥部专门组成检查工作组，分3次(x月xx至xx日、x月1x至xx日、x月x日至x月xx日)4个小组共24人对全县河道、在建工程和库坝等进行全面的安全检查。要求对存在问题的库坝进行定期整改，并对病险库坝进行登记造册，落实度汛措施，确保库坝汛期安全，共检查出病险水库128座，其中：小(一)2座、小(二)21座、小坝塘105座;向xx县城至三江口二级公路建设指挥部发放防洪安全隐患整改通知2份;发放河道采砂整改通知13份;签订在建工程地质灾害防治责任书2份。

先后修编了《xx县县城防洪应急预案》和《黄草坝水库防洪应急预案》;修订了《xx县水利局防汛抗旱抢险应急方案》和《中小型水库度汛计划》;编制了《xxx镇段防洪治理工程施工期防洪度汛应急方案》、《xxxx水库防汛应急预案》和《xx库xx年调洪方案》。

本着“宁可备而不用，不可用而无备”的原则，对防汛抢险应急物资进行有效储备，共储备防汛袋140000只，防汛快速膨胀袋1000只，救生衣100件，雨衣、水鞋、雨伞各50件，防汛抢险泛光灯1台，手持巡查电筒30只，维修防汛设施(设备)12台套，极大地提高防汛抗灾能力，对开展各项防汛工作起到了积极的推动作用。

(十四)作好渔业信息数据统计，为服务“三农”提供决策依据

按计划进度，xx年全县共完成鲜鱼产量970吨，完成任务数965吨的101%，生产各类鱼苗810万尾，大规格鱼种吨，各类水面养殖面积达4903亩。

(十五)前期工作开展情况

目前我县已争取到了投资近500万元的猴进水库除险加固工程，工程建设管理局已由市水利局批复成立，按照相关建设程序，正在开展开工前的准备工作;其次相继完成了黄草坝水库除险加固、费拉莫水库除险加固、扬发城水库加坝、依施河水库新建、马鞍山水库新建等一批中型、小(一)型及十一座小(二)型水库的前期工作，大部分项目已通过评审，待立项批复建设。

>三、20xx年水利建设工作计划

20xx年我县水利基础设施建设计划完成各类水利工程1850件，其中：水毁修复111件，沟道岁修1509件，病险水库除险加固2件;旱地水浇及节水灌溉4件;河道治理1件;人畜饮水安全11件;乡镇供水1件;中央财政小型农田水利重点县建设项目1件;其它200件。实现灌溉面积4800亩，其中：新增有效灌溉面积2500亩，改造中低产田2300亩，完成干支渠防渗18公里，解决农村人畜饮水3850人，完成蓄水8900万m3，治理水土流失8平方公里，新增地方电力装机容量万千瓦，年发电量亿度，完成鲜鱼产量910吨，完成水资源费征收80万元。

**水利系统上周工作总结简短5**

>（一）我市水库工程全面建设、快速发展

一是今年防汛抗灾工作圆满完成。确保了灌区农业生产和生活用水需要，有力地保障了水库灌区农业正常生产。二是水库除险加固工作成绩显著。我市共有29座病险水库，其中已列入全国第一、二批病险水库除险加固规划的水库10座（大型2座、中型4座、小型4座），计划列入第三批中央投资病险

水库除险加固的水库15座（中型1座，小型14座）。截止目前，中央投资第一批病险水库除险加固工程基本完成。中央投资第二批病险水库除险加固项目全面启动，危水水库除险加固工程总投资亿元，计划已全部下达，项目实施进展顺利；沙港水库计划投资2621万元，计划已下达，目前正在编制实施计划。三是建设管理程序进一步规范。按照分级管理的原则，做到了工作责任明确、资金管理严格、建设管理规范。四是水库灌区续建配套与节水改造稳步推进。危水水库灌区续建配套与节水改造工程建设全面完成，共完成投资5440万元，灌区工程设施得到明显改善。同时狠抓了灌溉试验站管理，今年省水利厅批准我市xxx排水试验站为省重点站，该站积极与高校和科研单位合作，开展农业灌溉方面的专项课题研究，多项科研成果获得国家和省级奖励；危水xxx灌溉试验站结合水库灌区节水改造工程，对试验站观测设施进行了全面的更新改造。

>（二）市水利局继续加大招商引资力度

一是招商引资。年初召开了全市水利系统招商引资动员大会，对招商引资工作进行了安排部署，定期召开招商引资工作座谈会，对招商引资工作进行督导，有力地推动了招商引资工作的\'开展。全市水利系统实现招商引资近5亿元，市水利局引进投资项目5个，完成投资10100万元。积极参与了xx水务公司与xxx有限公司合资经营的供水项目，全力引进了xxx客商投资的洪源钛业化工项目，项目总投资8000万元人民币，一期投资3000万元，已正式投产。帮助无棣县引进天津客商投资建设肥料加工项目，引进建设资金1800万元，于十月建成投产。帮助邹平明集镇山东泽勇工贸科技有限公司引进喷织项目，投资5570万元。

>（三）当前水库除险加固与建设管理还面临很多困难和问题

水库工程管理单位属准公益性质的事业单位，水库日常管理和维修养护经费一直未纳入当地财政预算，主管部门和各水库工程管理单位一定要高度重视此项工作，积极争取。各水库工程管理单位要克服畏难情绪和等待观望思想，千方百计推动水库管理单位体制改革工作，为实现水库工程良性运行奠定坚实的基础。在明年水利局各单位一要认真做好水库防汛抗旱工作。二要继续抓好水库除险加固工作。三要大力推动灌区及试验站工作。四要逐步开展工程管理目标考核工作。五要努力提高工程管理现代化手段。六要着力推进工程管理体制改革工作。

**水利系统上周工作总结简短6**

从20xx年7月到现在，一年实习时间已结束。在这一年中，领导和同事们给了我许许多多的关心和指导，加上自身的不懈努力，使得我在各方面都取得了长足的进步。

一、理论学习使我对工作有了更进一步的认识和了解。

不懂就学、就问，是一切进步取得的前提和基矗因为有大学专业课的底子，使我学习工程中对水利工程知识更为容易理解和掌握。工作中时常遇到新的问题，就需要查阅相关资料，请教老同志，一个问题一个问题的解决，一个困难一个困难的克服，不仅能够将原有知识温习巩固，产生新的理解，而且学到很多新知识，有了许多新的认识。但某些认识都还是肤浅的，还需要我在实践当中去不断深入地理解。

二、坚持思想政治学习让我的思想理论素养不断得到提高。

一直以来，我积极参加单位组织的各种政治思想学习活动。通过不断学习，使自身的思想理论素养得到了进一步的完善，思想上牢固树立了全心全意为人民服务的人生观、价值观。

勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年以来，我用满腔热情积极、认真、细致地完成好每一项任务，严格遵守各项规章制度，认真履行职责，自觉按规范操作;平时生活中团结同志、尊敬领导，不参与违法乱纪活动，自觉抵制各种不良风气的侵蚀。

三、实践让我的业务技能不断增长，工作能力不断加强。

刚开始工作时，我是从零开始，一边是同事们的悉心指导，一边是自己对着书本反复琢磨。几个月下来，已经能比较熟练地掌握基本的工作方法和一些简单的技巧，而且已经能够独立完成一些简单的计算和绘图任务。过去的一年中，我先后参与了“×××××××地下水生态保护工程”、“×××××××跨南水北调改线工程”、“×××××××除险加固工程”，“×××××××旅游度假村防洪评价工程”，“×××××××供水取水口改建工程”，“×××××××灌区 ××渡槽施工设计”，“×××××××水库除险加固工程”，“×××灌区续建配套节水改造规划设计”，“×××××××灌区续建配套节水改造工程”等9项设计工作。通过实践，我解决实际问题的能力得到了很好的锻炼。

在完成各项工作的同时，我还存在着以下几点的不足：一是工作中有时自信心不足，反而出现低级错误;二是在处理一些事情时有时显得较为急躁;三是对一些业务技能特别是应用工程软件还不够熟悉。

在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，朝着以下几个方向努力：

1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种理论知识，并用于指导实践，以更好的适应行业发展的需要。

2、熟练的掌握各种业务技能才能更好的投入工作，我将通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

3、\"业精于勤而荒于嬉\"，实践是不断取得进步的基矗我要通过实践不断的总结经验，提高自己解决实际问题的能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待每一件工作。

总之，短短的一年见习期，是我人生角色转换的一年，是我不断成长的一年，也是我对水利事业由陌生进而熟悉、热爱并愿意为之终生默默奉献的一年。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找