# 水利局2024工作总结(热门37篇)

来源：网络 作者：青灯古佛 更新时间：2024-07-24

*水利局20\_工作总结1  某市发展与计划委员会20xx年4月20日以安计投资[20xx]182号文对《小南海泉综合治理一期工程可行性研究报告》进行了批复，20xx年9月9日以安计设计[20xx]538号文对《小南海泉综合治理一期工程初步设计...*

**水利局20\_工作总结1**

  某市发展与计划委员会20xx年4月20日以安计投资[20xx]182号文对《小南海泉综合治理一期工程可行性研究报告》进行了批复，20xx年9月9日以安计设计[20xx]538号文对《小南海泉综合治理一期工程初步设计》进行了批复，核定工程总投资20xx万元，计划建设工期2年，主要建设内容有：河道清淤、河岸护砌、污水截流管沟、拦砂堰8座、溢流堰2座、踏步等。20xx年5月某市水利局成立了小南海泉域综合治理工程建设管理局，20xx年11月16日建管局采用自行招标形式通过招标确定了施工和监理单位。工程于20xx年3月19日开工，截至20xx年年底主要完成公里河道的清淤、河岸护砌，3座拦砂堰和2座溢流堰，完成主要工程量土石方30万方，砼及钢筋砼575方，完成投资1113万元。

  20xx年计划完成剩余全部工程，包括的河道清淤、河岸护砌，5座拦砂堰以及全线的沿岸绿化等内容，投资912万元。截至目前已完成：征用河滩地亩、河道土方12万方、砌石8900方、砼400方、泉区绿化30亩、主泉区两岸植树19800棵，完成投资829万元，占全年总投资计划的91％。

  资金来源及到位情况：批复资金来源为从水资源费中解决，不足部分由市水利局负责申请贷款，贷款本息从以后的水资源费中列支。目前，建设单位贷款500万元、水资源费支出700万元。

  存在问题：资金缺口大（目前缺口825万元），施工环境差，协调工作

  20xx年水利工作在县委、县政府的正确领导下，在省市业务部门的指导帮助下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，突出抓好县20xx年度“155计划”涉水项目建设和民生水利建设两个重点，坚持以水利法制建设作为保障，通过“三严三实”专题教育激发干部职工的责任意识、进取精神和实干作风，为全县加快水利改革发展汇聚力量，较好完成了各项工作任务。

**水利局20\_工作总结2**

  水利局把挂点包村工作放在突出位置，纳入本单位全年工作重点日程。局领导多次开会部署研究挂点村帮扶工作。确定了一把手负总责，分管领导具体抓的机制,明确一位副局长为负责领导，办公室为具体负责科室。年初，水利局金烽局长就亲自带队深入挂点村了解村情民意，组织人员制定帮扶计划，结合自身优势，全面开展帮扶活动。年内与挂点村积极联动，分管领导每月至少到挂点村一次。在烟叶生产、林权改革、综合治理、计划生育等方面工作与村两委多次展开座谈，为促进挂点村的各项发展积极出谋献策。

**水利局20\_工作总结3**

  一是安全饮水工程成效显著。5月23日，市发改局和市水利局联合批复了实施方案，总投资6537万元，全县20xx年农村饮水安全工程共实施6处工程，其中新建小马庄水库水厂供水工程1处，可解决大仲村镇35个村万人供水。5处管网延伸工程包括向城镇水厂、镇古兰水厂等五个水厂工程延伸，可解决139个村安全饮水问题。工程于4月1日开工，已完成投资6465万元，占总投资的。其中：完成全部主管道铺设千米，完成村内管网铺设450千米，占设计总长度的92%；小马庄水厂清水池、大口井、办公楼等工程已基本完成,正在进行净水设备安装，向城水厂正在进行供水设备的安装调试。

  二是严格落实工程措施和非工程措施，实现了安全度汛的工作目标。今年汛期降雨量较往年偏少，1—9月份全县平均降雨总量，与历年同期偏少38%， 截止10月1日，全县大中型水库蓄水量亿立方米，比历年同期偏少24%，由于今年汛期区域内未发生特大暴雨，全县五座大中型水库，41座小（一）(二)型水库，124座塘坝、12条骨干河道，16条边界排水沟均安全度汛，未有大的水毁工程发生。

  各水利工程管理单位严格按照“三严三实”的要求，充分认识防汛工作的重要性，落实防汛工作的领导机构，健全各项规章制度，加强规范化管理，突出抓好了区域内水工建筑物的巡查。由于降雨时程和地区分布比较均匀，集中性强降雨少，全县未遭受大的洪灾损失。

**水利局20\_工作总结4**

  一是扎实开展了“三严三实”专题教育。切实加强职工思想政治教育，完善管理制度，严格考核，促进了水利系统队伍思想政治素质和工作业务水平的提高。二是扎实开展了接亲连心走访活动。按照县委关于开展“结亲连心”活动、深化干部直接联系和服务群众工作的安排，县水利局及时召开会议部署安排，科学安排时间，克服“三秋”农忙时节影响，集中力量组织人员参与鲁城镇和尚岩镇“结亲连心”入户走访活动，实现了户户走访。三是健全完善工作制度。加强内部约束机制建设，进一步健全完善了工作、学习、考勤等规章制度，严格考勤，使各项工作走上了规范化、制度化管理轨道。党建、计划生育管理、工会、老干、共青团等工作都取得了明显的成效。

  20xx年“三城联创”工作，我局高度重视，认真研究，精记组织，按照所承担的创建工作任务，制订了创建工作方案，成立了水利局“三城联创”工作领导小组，要求做到目标任务明确、责任单位明确、责任领导明确、具体责任人明确、整改措施明确、完成时限明确，并召开了全局三城联创动员会，就我局所承担的创建任务进行了安排部署。现将一年来的工作情况总结汇报如下：

**水利局20\_工作总结5**

  在重点水利工程建设中，严格按照上级的批复，扎实推进农村饮水安全工程建设，实施高标准水利建设示XX县、小型水库除险加固、灌区节水改造与配套、病险水闸除险加固、千塘整治等重点工程建设项目，主要工程建设情况是：

  1、高标准农田水利建设示XX县工程 一是顺利完成芦柞片区工程建设。工程计划总投资2573万元，完成新建浅机井350眼，埋设电缆线路，铺设pvc管道，给水栓3741个，开挖疏浚排水沟50条，修建桥涵230座，修建田间道路，新架高低压线路，变压器基础砌筑31座。实际完成投资2448万元，工程于20xx年5月30日全面完成建设任务，现已竣工验收并移交乡镇政府管理。二是扎实推进长城片区工程建设。长城高效节水灌溉工程，计划总投资2593万元，工程位于长城镇北部，控制灌溉面积万亩，涉及长城镇25个村庄。工程建设于9月1日开工，已完成新打机井376眼，埋设低压电缆线路，射频卡自动供水控制系统343套，铺设pvc管道，其中干管，支管道，给水栓4116个，开挖疏浚排水沟110km，修建小桥涵175座，修建田间道路17km。

  2、小岭闸除险加固工程 工程总投资3456万元，主要建设内容为拆除重建拦河闸，共8孔，采用钢筋混凝土开敞式闸室，单孔净宽8米，总宽米。采用8×6米的平面钢闸门，固定卷扬机启闭，闸上设宽14米的交通桥，新建工程管理设施等。现已全面完成建设任务。

  3、会宝岭灌区续建配套与节水改造工程 该工程预算总投资3000万元，主要内容为干支渠道衬砌，渠系建筑物88座。本次工程完成后，可改善灌溉面积万亩，新增灌溉面积万亩。已完成投资2280万元，完成桥涵等建筑物64座，西干渠衬砌公里，完成工程总量的76%。

  4、千塘整治及小型水库除险加固工程 目前我县20xx年度第一批3座病险塘坝除险加固项目，鲁城孙村塘坝、尚岩张庄塘坝、金岭尚园塘坝列入计划，孙村塘坝、张庄塘坝工程建设全面完成；金岭镇的尚园塘坝，该镇尚未决定开工。第二批18座加固塘坝已完成招投标，目前正在施工。20xx年度除险加固的4座小型水库，分别是砂河子水库、朱后院水库、下寺水库、刘山前水库。批复总投资304万元。10月16日完成招标，计划12月底完工。

  5、移民后期扶持工程建设 一是大中型水库移民后期扶持中央结余资金20xx年项目，总投资1015万元，目前工程已开工建设，并完成工程量的85%。二是大中型水库移民人口自然变化结余资金项目(20xx年度)，总投资238万。目前已完成工程量的95%。三是完成了移民资金鲁城镇矿区应急供水项目建设进展顺利。大中型水库移民后期扶持中央结余资金20xx年项目20xx年度小型水库移民扶助基金项目正在紧张施工，年底前完成建设任务。

  6、小流域治理工程 （1）完成20xx年国家水土保持重点建设工程县抱犊崮项目区神山、苇湖小流域治理工程（跨年度工程）及年度验收，包括整地、植物、小型水利水保、道路、封禁措施等工程建设任务。目前共完成5个单位工程、12个分部工程，20xx年4月8日完工，并顺利通过年度验收。已完成投资万元，治理水土流失面积平方公里。（2）完成20xx年度第二批牡丹池小流域南片治理工程第二批追加投资万元，治理水土流失面积平方公里,目前工程已全面完工，并顺利通过年度验收。完成20xx年度孟渊和灰泉两个小流域治理工程总投资857万元，治理水土流失面积平方公里，该工程已完成工程计划的80%。

  7、山洪沟治理工程矿坑镇青龙河工程投资1087万元，11月27日开工建设，目前正进行河道开挖清淤，计划20xx年汛前完工。

**水利局20\_工作总结6**

  为更好的开展节能工作，落实节能减排的工作目标，我局召开了节能减排专题会议，及时向全局干部职工传达了^v^节能减排工作电视电话会议和省市会议精神，使全局干部职工真正把思想和行动统一到上级关于节能减排的决策和部署上来。结合实际，研究制定了实施方案，成立了领导小组，明确了工作目标，落实了工作责任，并配备1名节能联络员，及时填报能源统计报表，在全局形成了工作有人抓、事情有人干的良好工作局面。

**水利局20\_工作总结7**

  今年防汛工作目标和要求是:坚持防汛抗旱两手抓，当出现严重旱情时，确保城乡居民基本用水安全，尽力把农业生产损失降到最低;当出现暴雨洪涝灾害时，确保群众生命安全，最大限度降低财产损失;同时在标准洪水内，确保不溃一堤、不倒一坝、不损一闸(站)。围绕工作目标，我们始终坚持做到防汛抗旱“两手抓、两手硬”。以防为主、防重于抢，是防汛抗旱的基本方针。为把握防汛抗旱的主动，我们坚持早安排、早部署，切实将各项准备工作落到实处。

  一是及早进行了安排部署。区委、区政府高度重视防汛抗旱工作，区委书记陈社教、区长王仲儒多次就做好今年防汛工作、确保度汛安全提出了明确指示和要求。市防指提前行动，1月底，即对今年防汛抗旱工作目标和要点进行了明确，指导各县区有针对性的开展防汛抗旱准备工作。在全市水利局长会议上，就做好今年防汛抗旱工作进行了安排布置，组织了气象、水文、防汛部门联合会商，分析预测汛期天气趋势，有针对性的细化各项措施。4月21日，召开了全区备汛工作总结会，通报了防汛抗旱准备工作情况，对汛期防汛抗旱工作再次进行了重点安排布置。汛前召开了全区防汛抗旱视频工作会议，区长亲自参加会议，对防汛抗旱工作作重点安排布置。

  二是全面开展了防汛检查。2月下旬至3月上旬，我区水利工程管理单位组织开展了防汛自查。对检查中发现的问题提出整改意见并落实了整改责任人和期限。3月中旬，市防办派出工作组赴我区开展了防汛督办检查。省水利厅巡视督察组对我区备汛工作进行了督办检查，肯定了我区防汛抗旱准备工作。

  三是有效落实了防汛责任。区对今年防指机构人员进行了调整和充实，落实了水库(电站)工程各类防汛责任人，编印成册后以文件下发各地各单位。区防指与乡镇、防汛重点工程单位签订了防汛责任状。强化了防汛24小时值班和领导带班制度，落实了防汛值班人员手机双号码。进一步完善防汛责任制三级包保和网格化管理，充实基层和底层网格管理队伍，落实责任和保障。

  四是强化了预案修编审批。针对近年来防汛抢险和工程调度中暴漏出来的问题，对预案的修编和审批工作作了针对性布置。把有闸控制的水库、淠河沿岸乡镇、重点地质灾害区域防汛预案列为修编重点，在审批上从严把关。在抓好各类预案审查、批复和备案工作的基础上，重点完成了西淠河、淠河西岸等在建工程度汛方案及吴家岸、重点小一型水库汛期调度运用计划及防洪抢险应急预案等的审批工作。

  五是充实了抢险队伍、补充物资储备。各地各有关单位对防汛队伍进行了调整补充，并对队伍成员实行登记造册、统一管理。加强了军民联防、警民联防，建立了较为完备的防汛抢险救灾队伍体系。组织成立了以武警、消防和区抗旱服务队为主力军的防汛机动抢险队，并开展了演练。各地对防汛抗旱抢险物资器材的消耗和库存进行了盘点，有针对性的进行了补充。如区防办配备了卫星电话、大功率应急照明设备、冲锋舟等物资设备，补充了抢险机动船、救生衣、柴油等防汛物资。汛前，各地还组织开展了渠道清淤及维修整治，加强了用水管理，有计划蓄水保水，落实了抗旱机具维修养护，为春耕生产和抗旱减灾做足准备。

  六是加强了监测预报。区防办先后组织召开4次防汛抗旱会商会，科学研判水雨工情，及时提出对策建议;气象、水文等部门密切跟踪天气变化趋势，加强监测、预测、预警、预报工作，今年累计发布暴雨预警信号30多次，发布《重大气象信息专报》11份、《专题气象服务材料》20份。各地还利用已建成的山洪灾害监测预警系统信息平台，及时向山洪威胁区干部群众发送预警广播和短信，汛期共累计播放预警广播420条、发送预警短信23711条，帮助乡镇干部和雨区群众掌握雨情，提前做好应对准备，由于预警及时，为转移安置危险区群众赢得了时间，最大程度的保护了群众生命财产安全。

  七是严肃了工作纪律。入汛以来，各地防办及防指成员单位加强了值班值守，实行领导带班制，严肃防汛纪律，保持24小时通讯畅通。区防办加强防汛值守，但凡降雨天气带班领导24小时在防办值守，并增加两名副班值班人员，遇特殊天气防办工作人员和副班值班人员全部进岗到位。区水库管理办防汛值班实行一岗双人制，严格防汛值班制度，严明防汛纪律，对违反规定的人员给予严肃处理。

  八是抗旱服务到位。各地抗旱服务队闻旱而动，及时深入田间地头为群众开展服务，充分发挥了抗旱突击队和生力军的作用。XX区抗旱服务队在用水特别困难的地区挖小水窖22口，小水池13口，修建引水渠道9条。为受旱乡镇购买水泵15个、水管500米，改造及铺设管道近10公里，保障农村居民生产生活基本用水。

  九是部门配合密切。各部门认真履行职责，加强联动配合。水利部门狠抓科学调度，在优先保证生活用水的前提下，200余座水库有序开闸放水，日灌溉用水量近20万方，确保了30余万亩农作物灌溉用水。气象部门追踪捕捉天气过程，择机发射火箭弹，增雨效果明显;农业、蔬菜部门指导农户及时进行抢种、改种、补种，共完成改、补种面积近10万亩;民政部门在及时查灾核灾的同时，千方百计解决群众生活困难问题;各级新闻媒体，快速反应，坚持正面宣传，大力营造抗灾氛围，鼓舞干群抗灾斗志。

**水利局20\_工作总结8**

  认真做好节能宣传教育工作，增强节能意识。

  一是加强节能宣传，营造节能氛围。

  通过悬挂横幅等形式，宣传节能常识，倡导科学发展理念，全局上下形成了人走关灯、关电脑、关打印机、关空调、关饮水机，洗手后关水，节约用纸、节约用油的良好氛围。

  二是重视节能教育，培养节能习惯。

  组织全局干部职工认真学习节能减排的重要意义、目标要求和相关法规政策，教育大家从现在做起、从自身做起、从小事做起，节约每一度电、每一滴水、每一升油、每一张纸、每一支笔，自觉养成勤俭节约、珍惜公物的良好习惯。

  三是强化节能意识，提高参与程度。

  通过开展节能宣传教育，把节能理念、方法和技巧运用到具体工作和日常生活中去，进一步提高广大干部职工的节能参与意识，真正做到依法节能、全民行动，逐步形成“人人节约、事事节约、处处节约”的良好节能意识。

**水利局20\_工作总结9**

  （5）标准海塘维修加固工程全面完成。标准海塘是我县的生命线，自20xx年以来，共投入资金亿元，对白岩山、高塘海塘等2条公里标准海塘及沿线闸门进行维修加固和标准提高。目前已建成五十年一遇标准海塘公里，百年一遇公里，2条海塘今年10月底全部完工（已竣工验收条）。

  （9）强塘工程顺利开展。去年省委提出开展“强塘固房”工程建设，我们迅速行动，在认真调研的基础上，及时出台《\*\*县“强塘”工程实施办法》，明确今后四年我县强塘工程建设任务，全面指导强塘工程开展。目前，200年建设项目屋顶山塘工程已完成投资181万元，占计划的70%；百库保安工程横坑里水库和岙底水库已完成除险加固任务，石壁山水库爆破手续完成，7月底完成隧洞开挖；金架山水库已完成35%；双岭水库隧洞完成100多米，双岭水库大坝部分、洪山庙水库、蒲门水库已招标，本月开工，10月底前可基本完成；非标准海塘维修加固工程东塔塘、南田新塘已基本完成，崇馋塘等3条已开工建设；骨干小流域治理工程泗洲头和西周淡港流域（上张水库至陈隘村段）主体工程即将完工。

  （7）农民饮用水工程进展喜人。年度计划投资3453万元，改善人口万人，改造涂茨里庵等7家水厂和30个村的供水设施，并完成30家水站水处理设备的配置工作。目前已投入资金2233万元，完成18个村和2家水厂的改水任务，受益人口万人。开展全县农村生活饮用水水源地现状调查，加大水质监测力度，不断完善村级水站管理，努力保障农村饮用水安全，工作总结《水利局工作总结和工作思路》。

  （8）面上水利工程稳步推进。20xx年共建设173处，计划投资518万元。目前已投入5072万元，完成15处，总体进度0%。

**水利局20\_工作总结10**

1、继续加大龙头企业及合作组织的培育力度，积极争取各类资金项目支持，全面推进缸房地、爬榆树、青山大队三大肉牛、肉羊养殖基地建设，全力推进我区农牧业产业化发展。20xx年计划完成羊棚27栋、牛棚10栋的新建或标准化改造，年实现基础母羊存栏万只，出栏肥羔及育肥架子羊2万只，出栏肉牛1000头。

2、继续积极争取20xx年度现代农牧业财政奖补1000万元项目；争取市本级休闲农牧业项目、古顺园自治区龙头企业补助资金、现代农牧业市本级补助资金、草场补贴后续产业项目等各类资金近2024万元。

3、积极争取投资350万元的腮大坝小流域治理项目；争取xx沿线300万元的小流域治理项目；争取投资600万元的五当沟小流域治理项目；抓紧完善各项手续，争取五当召水库尽早达到开工建设条件，同时积极争取自治区水利基金1000万元支持；争取投资1000万元的缸房地、爬榆树、三岔口10000余亩低产田节水改造项目审批；继续推进五当沟水库前期工作。

4、积极争取和落实良种补贴、种植业保险及草原生态保护补助奖励等各项支农惠农政策，把政策方面给予农民的实惠和好处不折不扣地落到实处，切实发挥惠农政策资金的导向作用，充分调动农民的生产积极性。

5、加大动物防疫监督工作力度，提前安排布置秋防工作，确保“内疫不发生，外疫不传入”。

6、继续抓好羊布病溯源灭点工作，提前安排、提前部署，确保按要求完成采血监测任务，为达到控制区验收标准做好各项准备。

7、做好汛期的各项防汛工作，确保安全度汛。

一、工作完成情况

1、开展了深入扎实的“三观”教育活动，使广大干部职工深受了教育，并顺利通过了县级验收。

2、开展了汛前安全大检查，并与有关乡镇签定了水库安全责任状。4月30日，县委、县政府再次召开县防汛抗旱指挥部各成员单位大会，对今年防汛工作进行了再布署、再动员。同时，县防汛抗旱指挥部办公室在汛前编制完成了全县防汛抗旱预案、水库除险加固方案等系列前期工作。通过州委、州政府五月中旬组织的防汛工作检查，我县防汛工作因领导重视，措施得力，御案具体，得到了检查组的一致好评。针对黄土坡属古滑坡体的现实情况，局加强了值班领导、预警监测等工作。

3、开展了大规模地春季禁渔活动(2月1日至4月30日)，得到了东海渔业管理局、省水产办领导检查工作时表扬。

4、完成了《巴东县20\_\_-20\_农村安全用水项目可研报告》的省、州评审工作。该项目计划解决万人的饮水困难，概算总投资在900万元左右，预计今年九月、十月可全面启动该项目。

5、加强了对我县目前正在实施的农村二期饮水解困项目工作的督办，指导与监督。到目前为止，已建窖、池4214口，饮水135处，安装管道13万米，完成投资707万元，基本上解决12个乡，383个村，2万人左右的饮水困难。目前，整个项目正处集中供水工程建设刹尾阶段，局已组织精干力量分赴各乡镇对二期农村饮水解困工程进行县级初验。

6、编制、申报了一批长、中、短相结合的水利工程项目，同时4月7日至12日，根据省水利厅紧急要求，县水利局组织精干技术力量，分成四个专班，昼夜奋战，编制完成了《三峡库区产业发展水利保障项目》可研报告，并上报到国家水利部。这为今后大规模开展水利、水电、水产工作项目建设奠定了坚实地基础。

7、完成了清太坪集镇供水工程90%的建设任务，

8月底可全部竣工。

8、完成了水流坪水库干渠的维修整治工作，确保了该地区的农田灌溉，解决了当地农田灌溉和企业发电长期争水的矛盾问题。

9、完成了新城引水工程隧洞整治项目的招投标工作，该项目概算总投资320万元，目前工程已进入紧张的施工阶段。

二、存在的主要问题

1、项目资金争取难，到位难，农村饮水解困工程项目等国债项目因无项目前期费，局通过各种借款、贷款进行周转，几乎是负债前行，这为项目的实施和效果造成了一定的负面影响。

2、行政经费紧缺，防汛经费奇缺，维持正常工作运转出现一定问题。

3、水利局机关搬迁，无专项资金，搬迁压力巨大。

4、水利、水产、水电项目前期工作任务重，规划项目多，所需前期费用多，上级要求项目前期费由县自筹，但县财政困难，无项目前期费用，给工作开展带来了一定难度。

三、下步工作重点

1、继续搞好我县二期农村人口饮水解困工程刹尾工作，迎接省、州全面验收。

2、继续搞好清太坪集镇供水工程的刹尾工作，力争年底启动金果坪集镇供水工程项目，年内完成野三关三期供水工程的野外勘测工作。

3、协助指导县兴源供水有限责任公司搞好新城引水工程隧洞整治项目的建设工作，并力争年内完成建设任务。

4、继续加大对渔港码头建设，库区水产养殖，库区产业水利保障项目、农村电气化建设等项目的争取和立项工作的力度，新编一个节水灌溉项目，并力争年内立项。

5、继续抓好扶贫攻坚、综治、计生、党风廉政建设一票否决工作，为争取我局被评定为州级文明单位而努力。

6、继续搞好防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，以保障我县安全渡汛。

**水利局20\_工作总结11**

  1、广泛宣传、营造氛围。充分调动广大干部群众参与创建工作的积极性，努力营造良好的创建社会舆论氛围，进一步掀起创建工作新高潮。

  2、健全机制、狠抓落实。层层建立创建目标管理责任制，进一步明确工作目标、责任分工和完成时限，加大创建工作力度，努力完成所承担的创建任务。

  总之，我们有信心、有决心在县委、县政府和县三城联创工作指挥部的正确领导下，进一步加大三城联创工作力度，按照有关标准和要求，圆满完成上级布置的各项任务。

  今年以来，我局根据县县级机关事务管理局的工作部署和安排，积极开展公共机构节能工作，制定了《利津县水利局20xx年公共机构节能减排目标实施方案》，建立健全了公共机构节能联络员制度，严格按照县县级机关事务管理局的有关要求，切实加强领导，建章立制，广泛宣传，创新方法，确保了公共机构节能工作的扎实开展。现根据《利津县20xx年度节约型机关建设考核办法》要求，将我局今年节能工作自查情况汇报如下：

**水利局20\_工作总结12**

  抓好公共机构节能工作，必须建立健全各项制度。今年以来，我局结合机关实际，以节约水、电、油、办公用品等为重点，制定了一系列切实可行的制度措施。

  一是建立节能目标责任制。

  将我局节能目标和指标进行分解，做到一级抓一级，层层抓落实，逐级抓好节能管理工作，切实把节能工作落到实处。

  二是建立节能考核评价制度。

  将20xx年节能减排工作纳入本单位年度工作目标管理范围，实行节能工作管理岗位责任制，与各股室具体责任人签订目标管理责任状，明确其职责和任务，节能目标完成情况作为责任人年度考核的内容。

  三是进一步完善联络员制度。

  广泛开展联络和交流，积极组织协调，确保年度节能减排任务的完成。

**水利局20\_工作总结13**

一、主要工作

(一)加强领导，明确^v^工作职责

年初，商务局将^v^工作纳入局党支部议事日程，成立了以局党支部书记、局长为组长，副局长为副组长的^v^工作领导小组，小组下设办公室，负责日常信息的收集、报送，将^v^工作与商务工作统筹安排，解决^v^工作中的实际问题，特别是通过民主议事会形式充分发挥党外民主人士对商务工作作用，充分听取意见和建议。

(二)强化学习，提升^v^工作水平

为全面贯彻落实县委^v^工作精神，切实加强^v^工作，充分发挥^v^工作的重要作用，最大限度地团结和调动全体^v^对象的积极性，局党组扎实抓好了以下几项工作：一是组织全体机关人员认真学习^v^工作的指示精神，通过学习，使^v^对象加深对^v^理论的理解，提高对^v^工作重要性的认识，鼓励他们发扬主人翁精神，积极主动参与。二是精心布置各项^v^工作，按时按质完成^v^部门交办的各项工作任务。三是建立局班子成员联系企业^v^对象制度，帮助企业解决工作、生活中的实际困难问题;四是按时参加统一战线的各种会议、重要活动，及时上报有关情况;五是突出和谐^v^，不断规范^v^工作行为，明确工作措施、完善工作制度、强化监督机制，努力实现^v^工作良性循环。

(三)凝聚力量，树商务^v^工作标榜

^v^工作要有成效，要靠每一名党员的一言一行，一举一动来做表率。商务局通过组织多种有益的活动，提高我局党员参与^v^工作的积极性，同时以行动、精神带动身边其他同志也自觉参与。一是党员带头参加全县无偿献血活动;二是党员带头并组织干部职工践行党的群众路线;三是党员主动积极参与市级文明单位创建活动;四是党员带头捐款，参加县组织的一切捐款活动，用自己爱心帮助困难的人。以上都是广大党员参与^v^工作的作用在活动的开展中得到了真实的体现，同时他们的行动也带动了身边一大群人也参与进来。

(四)开展有序，促进^v^工作整体推进

抓好招商引资及固定资产投资工作，吸引更多民营企业家返乡创业，以解决当地剩余劳动力就业问题。同时持续加强与沿海企业家和海外代表人士的联系，多渠道、多形式宣传我县良好的投资环境和招商引资政策，增进友谊，加强合作。积极做好企业的备案、跟踪服务工作，帮助外商在罗平投资企业排忧解难，同时利用企业座谈会、民主议事会等形式召集在罗平投资的客商就招商引资优惠政策、客商服务以及对县域经济的发展方面听取各方面的建议和意见，以便我们在以后的招商引资工作中取得更好的成果，促进罗平经济快速发展。

(五)加强建设，提高^v^干部队伍素质

今年以来，我局主动适应新形势、新任务的需要，始终坚持^v^工作无界线、无底线的指导方针，以加强^v^干部队伍建设为重点，注重发挥^v^工作的优势和作用，最大限度地调动一切积极因素，我局注重加强了对^v^干部的培养、教育、交流，保持着^v^工作负责人和干部队伍的生机和活力。认真学习^v^政策和业务知识，通过举办读书会、专题交流等教育实践活动，推动了干部工作作风的新转变和综合素质的进一步提高。通过参加^v^部门组织的业务学习和十八大精神辅导等活动，增强了^v^干部的事业心和使命感，提高了他们的思想政治素质和业务素质，^v^干部能坚持求同存异、平等待人、协商办事，努力做到人格好、人缘好、形象好，以坚定的立场、民主的作风、广博的学识和创新的精神，为党的统一战线事业做出贡献。

二、存在的主要问题

回顾过去，我们做了一些工作，但与县委、政府和上级的要求还有一定差距，主要表现在结合^v^工作开展调查研究和宣传报道力度不够，目前，局机关的^v^干部都是兼职人员，人少事多矛盾突出，部分工作开展得还不尽到位，^v^干部的素质还有待提高。

**水利局20\_工作总结14**

（二）技术力量不足。当前，水利技术人员和管理人员严重短缺，普遍存在年龄结构老化、管理型人才缺乏等问题，而水旱灾害防御工作、河道治理工程以及农村饮水安全项目的实施，均需要懂业务的水利专业人才具体推进，人才的缺乏在一定程度上影响和制约了水利项目的建设进度。需积极申请成立水旱灾害防御中心，落实相应的编制和人员队伍，通过逐步充实水利人才队伍力量，夯实水利发展基础，为更好地落实水旱灾害防御职能，奠定坚实的人才基础和技术保障。

（三）项目资金短缺。水利工程建设中存在建设周期长、资金需求量大、建设任务重等特点，目前积极储备的黄河流域高质量发展项目，需在积极争取上级资金的同时，积极拓宽融资渠道，为项目的顺利推进提供有力的资金保障。

**水利局20\_工作总结15**

  今年以来，极端天气情况频发，我局立足于“早分析、早研究、早准备”，从六方面着手，有针对性地抓好防汛防台抗旱准备工作。

  1、积极开展水利工程检查。2月3日下发《关于开展200年度防汛安全检查工作的通知》；

  2月日组织各镇乡（街道）水利干部，部署全年防汛防台抗旱工作；2月23日—27日派出9个检查组奔赴各镇（乡）街道和中型水库，对防汛的工程和非工程措施作了全面检查。全县共检查各类水利工程580处，其中海塘55条公里，小（一）型以上水库20座、小（二）型及山塘280座、其他水利工程（包括在建项目）230处。对检查出来的八十多项防汛隐患，通过书面反馈、抽查、督查等方式逐项做到整改落实到位。9月3日—8日，又分六个检查组对重点防汛工程和隐患工程整改情况进行督查，确保安全度汛。

  县领导对防汛工作高度重视，4月15日召开县防指全体成员单位会议，统一思想，全面布置今年的防汛防台抗旱工作。4月底，由县委副书记黄志明、农业副县长孙小雄和农口各局局长带队，分八组对全县三防隐患工程进行督查。5月4日，县委副书记、县长李关定亲自带队，实地督查三防工作，并在视频会议上听取了全县18个镇乡（街道）前阶段防汛隐患整改情况汇报。

  2、认真开展基层防汛能力建设试点工作。从防汛组织、指挥设施、责任制、岗位职责、工程建设管理、监测预警设施、防汛预案、避灾场所、抢险救灾队伍、防汛物资、宣传培训、防汛经费等十二方面开展并完成三个乡镇及村的基层防汛能力建设试点工作，充分利用先进的３ｇ移动通信技术，低成本建立防汛会商系统，县、镇、村三级可视频互动，真正实现“数字化防汛”。村级led气象预警显示屏２４小时不停播放气象预警信息，一旦发布异常天气预警时，可在第一时间传递汛预警信息到村及村民。

  3、严格落实防汛责任制。严格落实防汛工作行政首长负责制，及时更新县级和镇乡级防汛指挥部成员，明确全县各类水库大坝、海塘安全责任人，并在《今日\*\*》上公布，接受社会舆论监督。全县小型水库和重要屋顶山塘巡查责任人、小流域山洪预警责任人已调整到位，并落实巡查人员补助经费。9月份对全县近200名山塘、水库\_进行培训，增强了具体人员的预警能力。

  4、扎实完成预案编制并开展演练。我县各地按照“三预”（预案、预报、预警）工作要求，着力开展预案的检查和完善工作，全县共编制防台风应急预案、小流域山洪灾害防御预案、渔船避风预案等各类预案200多个，并在各类预案中明确了人员转移方案。在5月24日—30日的“防汛预案演练周”，各有关单位集中开展了预案演练工作，其中县海洋与渔业局进行了渔船避风演练，墙头、鹤浦、西周等镇乡分别进行了人员转移等内容的演练，县人武部在9月12日进行了水上救援演练。

  5、切实加强防汛队伍建设和提高物资储备能力。全县共组织了抢险队伍1支共1350人，储备抢险麻袋近万只、橡皮艇3艘、冲锋舟4艘，救生圈100只，救生衣400件等。合理布局防汛物资储备点，新建柴咀头、仓岙水库、大塘港三处为中心的十处防汛物资储备点。对县防指指挥系统设备进行更新，添置通讯设备，同时对全县水文、水情测点逐项进行检查和维护，保证水情遥测系统在汛期正常运行。

  9、大力开展防汛知识宣传培训。开展“百场电影下百村”活动，以送电影下乡的形式，在易遭受台风影响的行政村、厂矿企业、建筑工地、外来人口聚集地播放《超强台风》电影，同时发放《\*\*市公众防台风常识》手册和折页5000余册。开展“防汛知识进校园”活动，通过知识讲座、播放宣传片等形式，面对面宣传防汛防台知识，努力提高学生的避灾减灾意识，目前已到城南、新桥等7所中心小学开展宣传活动，受培训师生达3000余人。

  20xx年,计划科在水利局党委的正确领导下，在局属各单位和各科室站的大力支持和帮助下，紧紧围绕20xx年工作目标，认真学习党的有关方针政策，行业的法律法规及有关规章制度，认真学习党的“\_”精神，发扬“强烈真诚的为民意识，自力更生的拼搏精神，实事求是的科学态度，脚踏实地的工作作风”的某水利精神和红旗渠精神，开拓创新，团结务实，精诚合作，努力进取，无私奉献，较好的完成了20xx年工作目标，水利局计划建设科工作总结及工作计划。

**水利局20\_工作总结16**

  在关注农村基础设施建设的同时，水利局还注重双西村的精神文明建设，丰富村民业余生活，建好文化宣传与传播阵地。在村部创办文化书堂，为村民提供学习、了解科学知识和富农技术的良好场所。加强村务公开工作，建成村部村务公开栏。开展党员帮扶工作。压滤机滤布积极指导村党组织加强自身建设和党员队伍建设，开展创建平安村工作，全力确保挂点村的稳定。配合村里抓好计生常规工作。认真贯彻执行《省计生条例》和市计生委实施办法，二女结扎户四例，一女一男结扎二例，人流一例，收产一例，为兴田镇计生工作第四名。

**水利局20\_工作总结17**

  1、计划工作。编制完成了20xx、20xx年财政预算安排计划、20xx年基本建设计划。

  规划：出版了《某市城市水系环境规划》，某市城市水系规划多次向相关单位及有关领导汇报多次，并编制多媒体幻灯片向市领导进行汇报，经专家评审后，已正式出版。总结了“十五”期间的水利建设完成情况，对“十一五”期间的重点工程进行了筛选，对编制“十一五”规划的指导思想进行了广泛的研讨，编制完成了《某市水利发展“十一五”规划》（草稿）。组织编制完成了海河流域滞洪区安全规划和洪水河可研的编制工作。

  水库：完成了两座小水库的初步设计的评审工作。根据国家发改委和水利部的要求，完成了石门水库和磊口、两个小水库计划的上报工作。

  灌区：完成了红旗渠灌区节改工程年度计划的上报工作，预计20xx年开工建设。

**水利局20\_工作总结18**

  某省发展计划委员会20xx年8月31日以豫计农经[20xx]1098号文对《某市马家岩水库可行性研究报告》进行了批复，某省水利厅20xx年11月24日以豫水计[20xx]178号文对《马家岩水库初步设计报告》进行了批复，批复工程总投资19920万元，计划建设工期42个月，主要建设内容：大坝（包括左、右岸挡水坝和中间溢流坝）、输水洞、放空洞等。20xx年10月某市水利局成立了工程建设管理局，20xx年3月建管局采用委托招标形式进行招标，确定了水库大坝及基础灌浆工作的施工及监理单位。工程于20xx年5月8日正式开工建设，截至20xx年年底主要完成临时工程、进场公路、砂石料系统、河槽开挖、坡积物清运、上下游围堰、地下截渗墙、导流明渠、移民安置、溢流坝段的基础开挖等工作，完成投资2301万元。

  20xx年计划投资1500万元，完成两岸边坡开挖、大坝回填、溢流坝段上下游齿槽砼浇筑及部分坝基浆砌石砌筑等。截至目前已完成溢流坝基础开挖、溢流坝上下游齿槽砼浇筑、溢流坝段基础固结灌浆及部分坝基浆砌石等内容，主要完成土方万方、石方万方、砼及钢筋砼44670方、灌浆5607延米，完成投资万元，占全年总投资计划的134％。现在正在进行剩余坝基浆砌石砌筑和廊道砼浇筑。

  资金来源及到位情况：批复资金来源为申请国家投资9300万元，其余地方自筹。目前，国家到位资金8000万元，省补资金到位1400万元，地方自筹2400万元，共计到位资金11800万元。

  目前存在的主要问题是：原设计料场与施工场地交叉影响，施工作业面小，影响进度。

  下一步工作计划：设法开辟新的料场，继续完成坝基浆砌石砌筑和廊道砼浇筑。

**水利局20\_工作总结19**

  今年我市在建和新开工水利工程共10项，截至目前共计完成工程投资4314万元。对六项工程进行了施工、监理招标（环城河、琵琶寺、南谷洞、大功03、04年度、永兴供水）。

  同时，配合省厅对在建工程进行了质量大检查，对琵琶寺水库进行了稽查。多次对在建工程的安全生产进行检查。

  在建工程八项，即小南海泉域综合治理、某河河道治理、漳河护岸二期治理、马家岸水库、引黄入内工程、琵琶寺水库除险加固工程、南谷洞水库除险加固工程、引岳工业供水工程。新开工项目四项，即环城河引水工程、大功灌区节水技改20xx、20xx年度工程、永兴供水工程。其中启动环城河综合治理工程列为市政府十件实事之一；环城河治理、马家岩水库、小南海泉域综合治理、某河河道治理工程四项工程列为市重点工程。

  基本建设工程越来越注重程序的管理，工作中我们严格规范“三项制度”，强化“政府监督、法人负责、监理控制、企业保障”的管理体制，建全机构，落实人员，制定制度，狠抓落实，工作总结《水利局计划建设科工作总结及工作计划》。严格执行建设管理程序，确保工程质量，确保安全生产，使每项工程能保质保量顺利完成。

**水利局20\_工作总结20**

1.强化水利行业监管。一是加强水资源管理。实施最严格水资源管理制度，加快推动建立水资源刚性约束制度，严格实行区域用水总量和效率管控。进一步规范取用水管理，加大超许可取水等违法违规取用水行为查处力度。二是从严强化水土保持监督执法，开展好生产建设项目水土保持违法图斑遥感监管任务，大力推广运用水土保持“天地一体化”系统开展现场监测检查工作，加大对大面积、大挖填方等项目的水土保持违法行为查处力度，预防人为扰动和自然灾害等造成大面积的水土流失，狠抓全县在建工程落实好水土保持“三同时”制度，确保全县水土保持率稳步提升。

2.强化水利基础设施短板。全力向上汇报，主动谋划，以水库除险加固、灌区建设、主要支流治理和水源恢复为重点，做好项目包装，大力争资立项。一是积极向上申报巫水治理工程若水段、金子岩段，申报资金亿和湖南省地灵溪会同段治理工程，申报资金1500万。二是加强水库项目维修加固，申报资金2780的颜家冲13座水库除险加固工程。三是实施农村安全巩固提升工程。跟踪做好会同县城二水厂项目和全县农村安全饮水巩固提升项目建设，持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，切实提升农村饮水保障工作。四是积极向上汇报，申报1200万的蓑衣塘灌区续建配套及节水改造工程，解决灌区农田灌溉最后一公里。

3.强化水生态环境治理。一是狠抓河湖水质提升。进一步提高站位，充分认清美丽河湖建设的极端重要性，统筹推进入河排污口整治、河道清淤和生态修复等工程措施，推动全县河湖水质提升和稳定达标。二是狠抓岸线清理整治。加快推进河湖岸线整治，对会同河、“渠巫”两水重点攻坚，按照“项目化、目标化、节点化、责任化”的要求，分步骤、按计划有序推进，全面提升河湖整体环境。三是狠抓河长履职。督促指导各级河长坚持以问题为导向，履职尽责，逐步健全河湖管理保护长效机制，推进河湖管理常态化、规范化，努力让每条河流都成为造福人民的幸福河。

4.强化水旱灾害防御重点。一是持续开展好水旱灾害风险普查工作，确保出成效。二是坚持防水旱两手抓，工程措施与非工程措施并举，不断完善水库雨水情自动测报系统建设，提升技术支撑能力。三是完善指挥体系。以预案为指南，树立科学理念。不断细化应急措施，提高预案的针对性和实用性。在防汛救灾过程中，要坚持“统一”和“分散”相结合的指挥原则，加强水库科学调度，最大限度减轻水旱灾害损失。

**水利局20\_工作总结21**

  （一）深化宣传教育。

  要做到节能宣传教育工作常抓不懈，进一步增强干部职工节能减排意识，牢固树立“节约光荣、浪费可耻”的思想，克服节约资源“事不关已”等错误认识和“花公家钱不心疼”的错误观念，养成事事、处处节能的好习惯，把节能宣传教育工作开展的扎扎实实，深入人心，为建设节约型机关做出贡献。

  （二）完善各项机制。

  建立完善公共机构节能监督检查机制，设立节能监督员，对单位节能减排工作进行督促检查，确保各项节能制度落到实处。继续规范机关的车辆油耗、办公用品等的节能管理，逐步建立节能工作的长效机制，推动本单位各项节能工作目标的顺利实现。

  利津县水利局

  二0xx年一月六日

  今年以来，我局紧紧围绕县“五水共治”工作部署，结合水利工作实际，突出落实组织到位、责任到位、发动到位“三个到位”，坚持领导牵头、强化协调，条块联动、形成合力，多管齐下、综合推进，全面启动“五水共治”各项水利工作。一季度，累计完成水利建设投资4423万元，占全年计划总投资，实现了首季“开门红”。

**水利局20\_工作总结22**

  某省发展计划委员会20xx年12月31日以豫计农经[20xx]1780号文对《某河河道治理工程可行性研究报告》进行了批复，20xx年3月15日又以豫发改办[20xx]368号文对《某河河道治理工程初步设计报告》进行了批复，核定概算投资12275万元，主要建设内容：扩挖河槽和加固堤防公里；险工治理13处，长3240米；改扩建、重建、加固建筑物72座，其中桥梁9座、节制闸2座、渡槽改倒虹2座、防洪闸19座，提灌站40座。核定主要工程量为：土石方开挖633万方、土方回填222万方、浆砌石46285方和砼28986方。20xx年4月18日采用自行招标形式对20xx年度工程进行了施工、监理招标，确定了施工、监理单位。工程于20xx年9月22日开工。截至20xx年年底，主要完成于曹至郭盆闸段11公里的测量放线工作、部分征地及河道开挖、900米筑堤，主要工程量为土方20万方，完成投资550万元。

  20xx年计划投资500万元，完成四个标段40万方土方工程及部分征地工作。截至目前已完成部分征地工作以及河道开挖、筑提，共计完成土方万方，完成投资250万元。至此，到位800万元资金全部用完。

  资金来源及到位情况：可研批复资金来源为省基建资金补助500万元，其余资金争取国家补助、申请银行贷款或市、县自筹。截至目前国家资金到位300万元，省资金500万元，共计到位资金800万元。

  目前存在的主要问题是：资金缺口大，征地困难。

  下一步计划：根据市财政资金到位情况安排落实下段施工。

**水利局20\_工作总结23**

一、上半年工作完成情况

(一)圆满完成水利建设目标，进一步提升支撑保障水平。一是突出抓好农田水利建设。以小农水重点县项目为带动，投资4500多万元，新增节水灌溉面积万亩，新建、维修各类水源工程155处、小型泵站74处，新增蓄提水能力290万方。完成了上庄镇水厂改造和26个村的饮水安全工程，新打机井54眼，解决了万农村群众的饮水安全问题。二是突出抓好生态水利建设。分别完成了小落河治理一期和治理二期工程，治理总长公里，完成总投资3923万元，治理后防洪标准均达到20年一遇;对29条河道沟渠进行了治理，治理总长50公里;对镇村小流域进行了综合治理，治理面积平方公里。三是突出抓好安全水利建设。对45座病险塘坝和74处水毁工程进行除险加固和修复完善。投资533万元，新建各类雨量、水位监测站点42处，共享监测站点25处;投资100万元，新增海水入侵观测点9处。四是突出抓好民生水利建设。重点实施了高端产业园南拓供水、海洋高新产业园供水、成山六中至成山头调水以及城西至荫子调水工程，已敷设供水管道16公里。

(二)认真履行各项工作职能，进一步提升管理服务水平。一是全面做好防汛准备。先后4次开展防汛安全大检查，严格落实基层防汛预案制定、指挥机构、抢险队伍、物资储备、汛前检查等准备工作，组织举办了全市防汛抢险实战演练和防台风桌面推演，提高了防汛抢险应急处置能力。二是严格规范水资源管理。大力开展水资源管理规范化建设，被省水利厅授予全省首批水资源管理规范化建设示范县;投资80多万元，开展后龙河水库规范化建设，成为地区第一家“省一级规范化管理单位”;加大规费征收力度，共征收各类水利规费256万元。三是狠抓河道采砂治理。集中开展河道采砂专项整治活动，共取缔非法采砂点11处，清理采砂船5条，大型机械7台。四是全力盯促招商引资和争资立项。总投资20\_\_万元的川汇钢构项目已经开始基础施工;总投资3000万元的新能源研究所项目正在进行前期规划，总投资3000万元的海带提取项目正在洽谈当中。积极跑省进京，多方争取政策和资金支持，实际到账1334万元。五是大力开展包村扶贫工作。筹资30万元，为包扶村硬化主干道700米，投资4万元，组织机关干部栽种各类树木1000多棵。

(三)切实转变工作作风，进一步提升诚信创新建设水平。一是扎实开展两个全覆盖活动。组织58名机关干部，对2290户群众进行了走访，收集反馈各类问题28条，对13条涉水问题意见进行了妥善答复处理，满意率达到100%。二是深入推进机关精细化管理。全面梳理科室职能和工作流程，严格落实岗位目标责任制考核，制定完善机关规章制度19项，下放镇区行政审批事项4项，取消1项。

二、下半年工作打算

一是突出抓好防汛工作。切实做好主汛期值班巡查、指挥调度、抢险救灾、信息反馈、工程维修等防汛工作，确保全市水利工程安全度汛。二是抓紧完成水利建设收尾。重点盯促供水调水工程、移民后期扶持项目以及爱莲湾防潮堤建设按计划推进，确保按期完工。三是超前规划水利项目。计划完成20\_\_年度小农水重点县、全国中小河道治理重点县、农村饮水安全、农村规模化供水、小落河治理二期，三期、治理四期以及西霞口和石岛集团防潮堤项目规划，为开展冬春水利建设做好准备。四是加强水资源管理。落实最严格的水资源管理制度，严格控制用水总量、用水效率和水功能区限制纳污三条红线，不断加强水政执法规范化建设，加大对汛期河道非法采砂等水事违法违规行为的打击力度。五是加大争资立项和招商引资力度。重点落实小农水重点县、中小河道治理、农村饮水安全、移民后期扶持等项目，计划争取上级扶持资金5700万元。落实川汇钢构项目按期完工，全力促成新能源研究所项目落地实施，继续加大对海带提取项目的跟踪洽谈力度。六是深入开展诚信建设创新年活动。深入开展“两个全覆盖”和“百家企业问卷调查”活动，认真做好反馈问题的整改落实，确保诚信建设创新年活动取得实效。

**水利局20\_工作总结24**

一、工作完成情况

1、开展了深入扎实的“三观”教育活动，使广大干部职工深受了教育，并顺利通过了县级验收。

2、开展了汛前安全大检查，并与有关乡镇签定了水库安全责任状。4月30日，县委、县政府再次召开县防汛抗旱指挥部各成员单位大会，对今年防汛工作进行了再布署、再动员。同时，县防汛抗旱指挥部办公室在汛前编制完成了全县防汛抗旱预案、水库除险加固方案等系列前期工作。通过州委、州政府五月中旬组织的防汛工作检查，我县防汛工作因领导重视，措施得力，御案具体，得到了检查组的一致好评。针对黄土坡属古滑坡体的现实情况，局加强了值班领导、预警监测等工作。

3、开展了大规模地春季禁渔活动(2月1日至4月30日)，得到了东海渔业管理局、省水产办领导检查工作时表扬。

4、完成了《巴东县20\_\_-20\_农村安全用水项目可研报告》的省、州评审工作。该项目计划解决万人的饮水困难，概算总投资在900万元左右，预计今年九月、十月可全面启动该项目。

5、加强了对我县目前正在实施的农村二期饮水解困项目工作的督办，指导与监督。到目前为止，已建窖、池4214口，饮水135处，安装管道13万米，完成投资707万元，基本上解决12个乡，383个村，2万人左右的饮水困难。目前，整个项目正处集中供水工程建设刹尾阶段，局已组织精干力量分赴各乡镇对二期农村饮水解困工程进行县级初验。

6、编制、申报了一批长、中、短相结合的水利工程项目，同时4月7日至12日，根据省水利厅紧急要求，县水利局组织精干技术力量，分成四个专班，昼夜奋战，编制完成了《三峡库区产业发展水利保障项目》可研报告，并上报到国家水利部。这为今后大规模开展水利、水电、水产工作项目建设奠定了坚实地基础。

7、完成了清太坪集镇供水工程90%的建设任务，

8月底可全部竣工。

8、完成了水流坪水库干渠的维修整治工作，确保了该地区的农田灌溉，解决了当地农田灌溉和企业发电长期争水的矛盾问题。

9、完成了新城引水工程隧洞整治项目的招投标工作，该项目概算总投资320万元，目前工程已进入紧张的施工阶段。

二、存在的主要问题

1、项目资金争取难，到位难，农村饮水解困工程项目等国债项目因无项目前期费，局通过各种借款、贷款进行周转，几乎是负债前行，这为项目的实施和效果造成了一定的负面影响。

2、行政经费紧缺，防汛经费奇缺，维持正常工作运转出现一定问题。

3、水利局机关搬迁，无专项资金，搬迁压力巨大。

4、水利、水产、水电项目前期工作任务重，规划项目多，所需前期费用多，上级要求项目前期费由县自筹，但县财政困难，无项目前期费用，给工作开展带来了一定难度。

三、下步工作重点

1、继续搞好我县二期农村人口饮水解困工程刹尾工作，迎接省、州全面验收。

2、继续搞好清太坪集镇供水工程的刹尾工作，力争年底启动金果坪集镇供水工程项目，年内完成野三关三期供水工程的野外勘测工作。

3、协助指导县兴源供水有限责任公司搞好新城引水工程隧洞整治项目的建设工作，并力争年内完成建设任务。

4、继续加大对渔港码头建设，库区水产养殖，库区产业水利保障项目、农村电气化建设等项目的争取和立项工作的力度，新编一个节水灌溉项目，并力争年内立项。

5、继续抓好扶贫攻坚、综治、计生、党风廉政建设一票否决工作，为争取我局被评定为州级文明单位而努力。

6、继续搞好防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，以保障我县安全渡汛。

>20\_水利局工作总结2

一、主要工作

(一)加强领导，明确\_工作职责

年初，商务局将\_工作纳入局党支部议事日程，成立了以局党支部书记、局长为组长，副局长为副组长的\_工作领导小组，小组下设办公室，负责日常信息的收集、报送，将\_工作与商务工作统筹安排，解决\_工作中的实际问题，特别是通过民主议事会形式充分发挥党外民主人士对商务工作作用，充分听取意见和建议。

(二)强化学习，提升\_工作水平

为全面贯彻落实县委\_工作精神，切实加强\_工作，充分发挥\_工作的重要作用，最大限度地团结和调动全体\_对象的积极性，局党组扎实抓好了以下几项工作：一是组织全体机关人员认真学习\_工作的指示精神，通过学习，使\_对象加深对\_理论的理解，提高对\_工作重要性的认识，鼓励他们发扬主人翁精神，积极主动参与。二是精心布置各项\_工作，按时按质完成\_部门交办的各项工作任务。三是建立局班子成员联系企业\_对象制度，帮助企业解决工作、生活中的实际困难问题;四是按时参加统一战线的各种会议、重要活动，及时上报有关情况;五是突出和谐\_，不断规范\_工作行为，明确工作措施、完善工作制度、强化监督机制，努力实现\_工作良性循环。

(三)凝聚力量，树商务\_工作标榜

\_工作要有成效，要靠每一名党员的一言一行，一举一动来做表率。商务局通过组织多种有益的活动，提高我局党员参与\_工作的积极性，同时以行动、精神带动身边其他同志也自觉参与。一是党员带头参加全县无偿献血活动;二是党员带头并组织干部职工践行党的群众路线;三是党员主动积极参与市级文明单位创建活动;四是党员带头捐款，参加县组织的一切捐款活动，用自己爱心帮助困难的人。以上都是广大党员参与\_工作的作用在活动的开展中得到了真实的体现，同时他们的行动也带动了身边一大群人也参与进来。

(四)开展有序，促进\_工作整体推进

抓好招商引资及固定资产投资工作，吸引更多民营企业家返乡创业，以解决当地剩余劳动力就业问题。同时持续加强与沿海企业家和海外代表人士的联系，多渠道、多形式宣传我县良好的投资环境和招商引资政策，增进友谊，加强合作。积极做好企业的备案、跟踪服务工作，帮助外商在罗平投资企业排忧解难，同时利用企业座谈会、民主议事会等形式召集在罗平投资的客商就招商引资优惠政策、客商服务以及对县域经济的发展方面听取各方面的建议和意见，以便我们在以后的招商引资工作中取得更好的成果，促进罗平经济快速发展。

(五)加强建设，提高\_干部队伍素质

今年以来，我局主动适应新形势、新任务的需要，始终坚持\_工作无界线、无底线的指导方针，以加强\_干部队伍建设为重点，注重发挥\_工作的优势和作用，最大限度地调动一切积极因素，我局注重加强了对\_干部的培养、教育、交流，保持着\_工作负责人和干部队伍的生机和活力。认真学习\_政策和业务知识，通过举办读书会、专题交流等教育实践活动，推动了干部工作作风的新转变和综合素质的进一步提高。通过参加\_部门组织的业务学习和十八大精神辅导等活动，增强了\_干部的事业心和使命感，提高了他们的思想政治素质和业务素质，\_干部能坚持求同存异、平等待人、协商办事，努力做到人格好、人缘好、形象好，以坚定的立场、民主的作风、广博的学识和创新的精神，为党的统一战线事业做出贡献。

二、存在的主要问题

回顾过去，我们做了一些工作，但与县委、政府和上级的要求还有一定差距，主要表现在结合\_工作开展调查研究和宣传报道力度不够，目前，局机关的\_干部都是兼职人员，人少事多矛盾突出，部分工作开展得还不尽到位，\_干部的素质还有待提高。

>20\_水利局工作总结3

一、上半年工作完成情况

(一)圆满完成水利建设目标，进一步提升支撑保障水平。一是突出抓好农田水利建设。以小农水重点县项目为带动，投资4500多万元，新增节水灌溉面积万亩，新建、维修各类水源工程155处、小型泵站74处，新增蓄提水能力290万方。完成了上庄镇水厂改造和26个村的饮水安全工程，新打机井54眼，解决了万农村群众的饮水安全问题。二是突出抓好生态水利建设。分别完成了小落河治理一期和治理二期工程，治理总长公里，完成总投资3923万元，治理后防洪标准均达到20年一遇;对29条河道沟渠进行了治理，治理总长50公里;对镇村小流域进行了综合治理，治理面积平方公里。三是突出抓好安全水利建设。对45座病险塘坝和74处水毁工程进行除险加固和修复完善。投资533万元，新建各类雨量、水位监测站点42处，共享监测站点25处;投资100万元，新增海水入侵观测点9处。四是突出抓好民生水利建设。重点实施了高端产业园南拓供水、海洋高新产业园供水、成山六中至成山头调水以及城西至荫子调水工程，已敷设供水管道16公里。

(二)认真履行各项工作职能，进一步提升管理服务水平。一是全面做好防汛准备。先后4次开展防汛安全大检查，严格落实基层防汛预案制定、指挥机构、抢险队伍、物资储备、汛前检查等准备工作，组织举办了全市防汛抢险实战演练和防台风桌面推演，提高了防汛抢险应急处置能力。二是严格规范水资源管理。大力开展水资源管理规范化建设，被省水利厅授予全省首批水资源管理规范化建设示范县;投资80多万元，开展后龙河水库规范化建设，成为地区第一家“省一级规范化管理单位”;加大规费征收力度，共征收各类水利规费256万元。三是狠抓河道采砂治理。集中开展河道采砂专项整治活动，共取缔非法采砂点11处，清理采砂船5条，大型机械7台。四是全力盯促招商引资和争资立项。总投资20\_\_万元的川汇钢构项目已经开始基础施工;总投资3000万元的新能源研究所项目正在进行前期规划，总投资3000万元的海带提取项目正在洽谈当中。积极跑省进京，多方争取政策和资金支持，实际到账1334万元。五是大力开展包村扶贫工作。筹资30万元，为包扶村硬化主干道700米，投资4万元，组织机关干部栽种各类树木1000多棵。

(三)切实转变工作作风，进一步提升诚信创新建设水平。一是扎实开展两个全覆盖活动。组织58名机关干部，对2290户群众进行了走访，收集反馈各类问题28条，对13条涉水问题意见进行了妥善答复处理，满意率达到100%。二是深入推进机关精细化管理。全面梳理科室职能和工作流程，严格落实岗位目标责任制考核，制定完善机关规章制度19项，下放镇区行政审批事项4项，取消1项。

二、下半年工作打算

一是突出抓好防汛工作。切实做好主汛期值班巡查、指挥调度、抢险救灾、信息反馈、工程维修等防汛工作，确保全市水利工程安全度汛。二是抓紧完成水利建设收尾。重点盯促供水调水工程、移民后期扶持项目以及爱莲湾防潮堤建设按计划推进，确保按期完工。三是超前规划水利项目。计划完成20\_\_年度小农水重点县、全国中小河道治理重点县、农村饮水安全、农村规模化供水、小落河治理二期，三期、治理四期以及西霞口和石岛集团防潮堤项目规划，为开展冬春水利建设做好准备。四是加强水资源管理。落实最严格的水资源管理制度，严格控制用水总量、用水效率和水功能区限制纳污三条红线，不断加强水政执法规范化建设，加大对汛期河道非法采砂等水事违法违规行为的打击力度。五是加大争资立项和招商引资力度。重点落实小农水重点县、中小河道治理、农村饮水安全、移民后期扶持等项目，计划争取上级扶持资金5700万元。落实川汇钢构项目按期完工，全力促成新能源研究所项目落地实施，继续加大对海带提取项目的跟踪洽谈力度。六是深入开展诚信建设创新年活动。深入开展“两个全覆盖”和“百家企业问卷调查”活动，认真做好反馈问题的整改落实，确保诚信建设创新年活动取得实效。

>20\_水利局工作总结4

20\_\_年汛期已结束，我市各乡镇、街道办事处及相关单位在汛期认真贯彻落实省、州、市防汛工作会议精神，坚持以人为本，依法防洪，科学防控，立足防大汛、抗大洪，在现有的防洪标准内，早准备、早部署、早落实，突出防汛重点，狠抓薄弱环节，保证措施到位，最大限度地减轻灾害损失，保障人民群众生命财产安全，圆满完成了我市度汛工作任务。现就我市今年的防汛工作总结如下：

一、领导重视、机构健全，责任落实。在汛前及时对\_\_市人民政府防汛抗旱指挥部成员作了调整充实，建立了以马廷贵市长为指挥长，分管副市长和人武部长、水务局局长为副指挥长防汛领导机构，各乡镇主要领导和分管防汛指挥机构也作了相应调整，健全了防汛机构，层层落实防汛工作责任，防汛防灾工作实行行政首长负责制。把责任细化到每位领导和部门，同时落实在乡镇、村组和直接监测人员，形成市、乡镇、村组四级联动的防汛工作格局。

二、制订完善山洪灾害防御预案和抢险应急预案。进一步细化修订了《\_\_市防汛抗洪抢险救灾应急预案》，并将《\_\_\_市委办公室、\_\_市人民政府办公室关于印发的通知》(西委办发〔20\_\_〕50 号)文件印发到各乡镇、街道办事处、市级有关部门。各乡镇、街道办也细化修订了防汛抗洪救灾应急预案和乡级、村级山洪灾害防御预案、在建涉水工程及水库、水电站度汛预案。应急预案中明确提出人员转移信号、路线和安置方案。

三、严格汛期值带班制度。坚持汛期24小时值班及领导带班制度，确保了防灾指令和灾情信息及时上传下达20\_\_水利局上半年工作总结20\_\_水利局上半年工作总结。市领导和局领导坚持值带班制度，局领导按乡镇分片区负责防汛工作。同时，由市政府办牵头，目督办、纪委、水务局、国土局等部门参加，督查督办防汛工作落实情况，不定期对各乡镇的防汛值班和领导带班进行检查和电话抽查，好的表扬，差的通报批评，取得明显的效果。

四、做好防汛宣传动员工作。\_月20日我局通过凉山日报刊登山洪灾害防御如何开展;躲避危害的基本措施;如何做好群测群防。利用各种会议，做好防汛工作的动员、宣传、教育工作，使广大干部群众的防汛意识不断得到增强。汛前召开全市防汛工作会，层层签订安全度汛责任书。并通过市人武部与驻军和武警部队建立了沟通协商机制。

五、开展防汛抢险应急演练。广泛宣传防汛防灾知识，今年我市在\_月21-22日在安宁镇大塘河进行了一次防汛暨地灾演练，\_月9日召开了全市防汛暨地质灾害防治工作会，作了全面安排部署。由各乡镇自行组织开展了\_\_市20\_\_年度防汛抢险及山洪泥石流灾害抢险避险应急撤离演练。

六、抓紧实施度汛工程建设，确保发挥工程效益。水利工程是防洪减灾的关键，我市牢固树立建重于防、防重于抢、抢重于救的思想，集中人力、物力和财力，抓好重点防洪工程建设，加快防洪、水毁、应(20\_\_年建党96周年党课学习个人心得体会)急工程加固治理。一是组织开展水库、山坪塘的修复加固工作。对全市所有的水库和山坪塘逐一梳理检查，针对存在问题的，积极开展修复和加固工作;对于问题暂时不能解决的制定出切实可行的应急预案，切实做到座座水库有人管、发现问题有人报、出现险情有人抢。二是积极开展防汛重点工程建设。我市对正在实施的涉河建设①东河胜利大桥②海河木棕厂大桥③海河顺华大酒店公路桥汛前抢出水面，清除河道障碍20\_\_水利局上半年工作总结工作总结

三是扎实开展水毁工程的建设，在\_月前，我市已投入各项资金3000万元，用于修复整治水毁工程，目前已完成堤防工程105处，加固病险水库9座，对部分水毁工程尚未修复完成，市水务局加快进度，确保\_月底前全面完成修复工作。

七、加大隐患排查，确保安全度汛。我市加强对山洪和地质灾害的隐患灾害点排查，由市委、市政府领导亲自带队，市防汛指挥部、市地质灾害领导小组成员单位组成六只防汛减灾隐患危险区和地质灾害点排查督查组分赴各乡镇、街道办事处进行拉网式排查。我市在汛期按省、州、市领导的要求加大对涉水工程如水库、山坪塘、电站、安宁河险工险段的排查，重点加强对水库的排查，对淤塞的排洪沟、渠道及时疏通，对重大涉水工程一旦发现问题第一时间处置，对应急工程边打报告边开展修复工作;城镇防洪隐患排查做到外洪能防，内涝能排，人员能撤。对城镇内所有明沟、暗沟进行清理，由城建部门加强对市政设施和沟盖板的排查，确保下暴雨时不因沟盖板的缺失造成人员伤亡。

>20\_水利局工作总结5

1.加强学习，积极主动做好日常事务工作，努力提高服务质量。只有不断加强水管单位的各项管理制度和相关业务知识的学习，不断充实自己，才能胜任岗位要求。水管站人员要担负着落实政策、上下内外沟通的职责，同时，水管工作实际上就是服务工作。因此，水管工作人员既光荣而又辛苦，需要有强烈的事业心和责任感;需要有较强的工作能力和工作艺术。另外我还要加强党性锻炼，服从安排，言行一致，顾全大局，坚决维护领导班子的团结，维护领导的形象。同时，充分发挥水管站工作人员的工作积极性，使其对工作都能精益求精，不断提高服务质量，做好水利服务工作。

2.当好参谋助手，服上级领导决策。我将及时准确地掌握各方面工作动态，及时向领导反馈各方面的信息;并且注意调查分析，主动献计献策，对各种情况进行科学的分析和判断，为领导决策提供可靠的依据。

3、进一步做好防汛抗旱工作。防汛抗旱工作是一项长期而重要的工作，必须高度重视，常抓不懈。宜宾县每年局部性暴雨洪灾不可避免，水利工程蓄水不足，旱情有可能发展。要树立防大汛、抗大旱的思想准备，进一步落实防汛抗旱责任制，抓好水库年度检查制度建设，继续完成抗旱预案、完善防洪预案，继续抓好各地三防指挥系统工程建设，确保防洪安全、供水安全、粮食生产安全，维护人民群众生命财产安全，最大限度减少灾害损失。

4、抓好以农村水利为重点的各项水利工作。水利工作要以服务“三农”为重点，要紧紧围绕建设社会主义新农村的战略部署，以提高农业综合生产能力、促进农村经济发展、增加农民收入为目标，不断加强农村水利基础设施建设。今要总结经验教训，巩固农村饮水解困成果，进一步解决农村饮水安全问题。

**水利局20\_工作总结25**

20\_\_年汛期已结束，我市各乡镇、街道办事处及相关单位在汛期认真贯彻落实省、州、市防汛工作会议精神，坚持以人为本，依法防洪，科学防控，立足防大汛、抗大洪，在现有的防洪标准内，早准备、早部署、早落实，突出防汛重点，狠抓薄弱环节，保证措施到位，最大限度地减轻灾害损失，保障人民群众生命财产安全，圆满完成了我市度汛工作任务。现就我市今年的防汛工作总结如下：

一、领导重视、机构健全，责任落实。在汛前及时对\_\_市人民政府防汛抗旱指挥部成员作了调整充实，建立了以马廷贵市长为指挥长，分管副市长和人武部长、水务局局长为副指挥长防汛领导机构，各乡镇主要领导和分管防汛指挥机构也作了相应调整，健全了防汛机构，层层落实防汛工作责任，防汛防灾工作实行行政首长负责制。把责任细化到每位领导和部门，同时落实在乡镇、村组和直接监测人员，形成市、乡镇、村组四级联动的防汛工作格局。

二、制订完善山洪灾害防御预案和抢险应急预案。进一步细化修订了《\_\_市防汛抗洪抢险救灾应急预案》，并将《^v^\_\_市委办公室、\_\_市人民政府办公室关于印发的通知》(西委办发〔20\_\_〕50 号)文件印发到各乡镇、街道办事处、市级有关部门。各乡镇、街道办也细化修订了防汛抗洪救灾应急预案和乡级、村级山洪灾害防御预案、在建涉水工程及水库、水电站度汛预案。应急预案中明确提出人员转移信号、路线和安置方案。

三、严格汛期值带班制度。坚持汛期24小时值班及领导带班制度，确保了防灾指令和灾情信息及时上传下达20\_\_水利局上半年工作总结20\_\_水利局上半年工作总结。市领导和局领导坚持值带班制度，局领导按乡镇分片区负责防汛工作。同时，由市政府办牵头，目督办、纪委、水务局、国土局等部门参加，督查督办防汛工作落实情况，不定期对各乡镇的防汛值班和领导带班进行检查和电话抽查，好的表扬，差的通报批评，取得明显的效果。

四、做好防汛宣传动员工作。\_月20日我局通过凉山日报刊登山洪灾害防御如何开展;躲避危害的基本措施;如何做好群测群防。利用各种会议，做好防汛工作的动员、宣传、教育工作，使广大干部群众的防汛意识不断得到增强。汛前召开全市防汛工作会，层层签订安全度汛责任书。并通过市人武部与驻军和武警部队建立了沟通协商机制。

五、开展防汛抢险应急演练。广泛宣传防汛防灾知识，今年我市在\_月21-22日在安宁镇大塘河进行了一次防汛暨地灾演练，\_月9日召开了全市防汛暨地质灾害防治工作会，作了全面安排部署。由各乡镇自行组织开展了\_\_市20\_\_年度防汛抢险及山洪泥石流灾害抢险避险应急撤离演练。

六、抓紧实施度汛工程建设，确保发挥工程效益。水利工程是防洪减灾的关键，我市牢固树立建重于防、防重于抢、抢重于救的思想，集中人力、物力和财力，抓好重点防洪工程建设，加快防洪、水毁、应(20\_\_年建党96周年党课学习个人心得体会)急工程加固治理。一是组织开展水库、山坪塘的修复加固工作。对全市所有的水库和山坪塘逐一梳理检查，针对存在问题的，积极开展修复和加固工作;对于问题暂时不能解决的制定出切实可行的应急预案，切实做到座座水库有人管、发现问题有人报、出现险情有人抢。二是积极开展防汛重点工程建设。我市对正在实施的涉河建设①东河胜利大桥②海河木棕厂大桥③海河顺华大酒店公路桥汛前抢出水面，清除河道障碍20\_\_水利局上半年工作总结工作总结

三是扎实开展水毁工程的建设，在\_月前，我市已投入各项资金3000万元，用于修复整治水毁工程，目前已完成堤防工程105处，加固病险水库9座，对部分水毁工程尚未修复完成，市水务局加快进度，确保\_月底前全面完成修复工作。

今年以来，我县认真落实落实中央、省市抗旱救灾重要部署，立足于早安排、早部署、早行动，全力以赴抓好抗旱工作，努力减少灾害损失，保障群众基本生产生活。现将有关工作情况汇报如下。

一、基本情况

今年我县抗旱总体形势相对缓和，1月至9月累积降雨量毫米，较历年同期毫米，偏多毫米，其中7月至9月累积降雨量毫米，较历年同期毫米，偏多13%。总量上虽然较往年偏多，但由于降雨分布不均，全县仍有部分地区出现了轻度干旱和人畜饮水困难。

二、工作措施

一是提前部署，落实责任。7月中旬，县防指指挥长组织防指成员各单位、各乡镇主要负责人召开抗旱工作会议，全面部署抗旱工作，落实责任制，采取县级领导包乡镇、县直单位包村、乡镇干部和工程管理单位工作人员包水源工程、包渠道灌溉、包村包组的形式，明确工作对象和工作要求，强化工作责任。

二是加强监测，统筹兼顾。密切关注雨水情变化，加强雨情、水情和旱情的监测预报，加强信息采集，加密会商分析，提早判研抗旱形势。统筹兼顾防汛抗旱工作，在确保水库安全的前提下，适时做好蓄水保水工作。

三是检修设备，全力备战。自7月份开始，对抗旱服务队设备及全县各类抗旱设备进行了全面的检修、维护和调试，对机械设备逐一加注润滑油、补充机油，对易损零部件拆旧换新，确保设备拉得出、用得上。

三、存在的问题

一是我县总面积1751平方公里，但境内农业灌溉小型水库仅有27座，其中小一型3座，小二型24座，总库容1063万m3，对水资源的调蓄能力十分有限，导致“水来留不住、旱时用不上”，往往是雨季降雨汇集成灾，而旱季河流断流，农业生产用水困难。

二是我县农田水利基础设施大部分修建于上世纪六七十年代，不仅年久，而且失修，配套设施落后，淤积、塌方问题突出，导致输水效率低，渗漏损失严重，难以发挥抗旱减灾的作用。尽管县委、县政府每年整合资金，进行了整修，但我县建县晚、底子薄，可用财力十分困难，无力全面改变现状。

这一年，是我人生中极不平凡的一年。今年6月15日，我从浙江工业大学毕业，来到了长兴县水利工程管理站，走上了工作岗位。在水利局领导的亲切关怀下，在同事们的悉心帮助下，加强政治理论和业务知识学习，使自己的政治、思想水平都有了很大提高，对工作内容和性质也有很大熟悉。为今后能更好的开展工作提供了基础，现将我参加工作一年来的思想、工作、学习、生活等情况作个总结。

一、思想方面

尽心尽力地为民解忧，心系群众的安危，努力为群众多做好事、多解难事、多办实事。因为水利工程管理站一般承担流域性或区域性重要水利工程的管理任务。这些水利工程发挥着防洪、灌溉、通航等社会效益，担负着“造福一方百姓、保卫一方平安”的重要责任。因此，水管站工程管理工作的好坏，直接关系到人民的生命财产安全。我作为一名水利工程管理的人员来说深感责任重大，在工程管理工作中决不能掉以轻心。

二、工作方面

从去年7月份工作到现在快一年的时间了，在我人生中第一个工作年中，收获很多。理论学习使我对水利事业有了一个初步的认识和了解。不懂就学，是一切进步取得的前提和基础。规范、杂志和专业书籍让我手不释卷，因为有了大学专业课的底子，使我对这些水利知识更为容易理解和掌握。一番理论知识的学习后，我开始知道，水是人类生存与发展的生命线，是国民经济与生态环境的命脉，是实现可持续发展的重要物质基础。水利建设任务十分艰巨，随着人口增加、经济发展、社会进步和城市化水平的提高，对水资源的需求将进一步增加，对水的安全保障程度的要求也越来越高。但这些认识都还是肤浅的，还需要我在实践当中去不断深入地理解。

实践让我的业务技能不断增长，工作能力不断加强。紧张的工作节奏，让我的工作能力和思想认识都有了很大的提高。同事对于工作的执着和热爱深深的感染着我，百忙中他们抽空耐心的帮助和教导我们，无论生活上工作上他们都为我树立了良好的榜样。让我感到了肩上有所负担，让我明白了以后努力的方向。这一年时间里，我通过了对全县大部分水库重新进行洪水复核计算，使我进一步了解各水库的特征值和各水库的地理位置。我还参加了顾渚小流域农业生态治理规划设计项目的编写工作。还有是经常跟着领导到水库上去防洪检查和千库保安除险加固情况的检查。工作的性质还要求我对水利行业各个专业的知识有一个综合的了解和掌握，真正能做到厚积薄发。通过实践，我解决实际问题的能力和组织能力也得到了很好的锻炼。

三、今后努力的方向

正所谓是“金无足赤，人无完人”。在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，朝着以下两个方向努力：

1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种理论知识，并用于指导实践，以更好的适应工作发展的需要。

2、实践是不断取得进步的基础。我要通过实践不断的锻炼自己的胆识和魄力，提高自己解决实际问题的能力，积极、热情的对待每一件工作。

总之，这短短的一年，是我人生角色转换的一年，是我不断成长的一年，也是我对水利事业由陌生进而熟悉、热爱并愿意为之终生默默奉献的一年。将做一名合格的水利工作人员，为长兴的水利事业作出应有贡献。

  20xx年水利工作在县委、县政府的正确领导下，在省市业务部门的指导帮助下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，突出抓好县20xx年度“155计划”涉水项目建设和民生水利建设两个重点，坚持以水利法制建设作为保障，通过“三严三实”专题教育激发干部职工的责任意识、进取精神和实干作风，为全县加快水利改革发展汇聚力量，较好完成了各项工作任务。

**水利局20\_工作总结26**

  今年以来，在继续做好挂点村兴田镇双西村帮扶工作的同时，深入水利局新挂点的新农村建设示范村吴屯乡大浑村调研，结合实际，发挥自身优势，积极开展各类帮扶活动，力促新农村建设示范村各项建设上新的台阶。

  根据xx市委办、政府办“关于开展百名干部下访活动的通知”精神，切实为基层群众排扰解难，有效化解社会矛盾，切实维护社会稳定，努力构建和谐社会，制定本工作方案。水利局制定的工作方案，由局领导挂点，做到每月下访一次。局领导和水利工程技术人员多次到各挂点村就水利帮扶项目现场进行勘察设计。7月1日，水利局金烽局长到双西村参加“七一”座谈会；2日，党委书记李衍怀到大浑村参加座谈会支部义务劳动，共庆党的生日。

  xx村全村1246人，现有林地10278亩，耕地2373亩。水利局结合实情，发挥自身优势，确定今年帮扶重点为该村的农田水利基础设施建设和饮用水安全工程。水利局扶持该村防洪堤建设资金5万元。在今年的“”洪灾中，大浑村道路和水利设施破坏严重，水利局积极协调烟草部门，安排道路、桥梁、水渠、防洪堤等建设项目资金约59万元。

  今年以来，我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实市、县水利工

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找