# 防台防汛总结

来源：网友投稿 作者：沉香触手 更新时间：2024-06-24

*本着“任何单位和个人都有保护防洪工程设施和依法参加防汛抗洪的义务”。成立了相应的社区防汛组织机构，及时检查辖区存在的防汛安全隐患，采取预先处置的办法，顺利开展防汛工作。本站为大家整理的相关的防台防汛总结，供大家参考选择。　　防台防汛总结　　...*

本着“任何单位和个人都有保护防洪工程设施和依法参加防汛抗洪的义务”。成立了相应的社区防汛组织机构，及时检查辖区存在的防汛安全隐患，采取预先处置的办法，顺利开展防汛工作。本站为大家整理的相关的防台防汛总结，供大家参考选择。[\_TAG\_h2]　　防台防汛总结

　　今年进入汛期以来，防洪度汛形势日益严峻，且持续高温炎热天气给监理安全管理带来较大影响。为确保在汛期和高温天气监理工作的顺利进行，我监理部分析xx1x年度的监理项目工程度汛安全形势，进行重点部位的防汛准备和汛期施工计划安排，制定切实可行的防洪度汛和高温天气监理措施，现就防洪度汛工作总结如下：

　　一、指导思想和基本目标

　　防洪度汛的指导思想是：贯彻\"安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险\"的方针。强化防汛责任意识，立足于防大汛、抗大洪，做到早筹划、早安排，防汛重点突出，狠抓薄弱环节，切实做好各项防汛准备工作。

　　防洪度汛的基本目标是：在确保施工安全、施工质量的基础上，推进各工程项目施工的有序、顺利进展，确保工程安全度汛，不发生工程安全与施工安全事故。

　　二、工作机制

　　1、强化防汛监理责任意识，明确防汛监理职责、责任范围。在防洪度汛期间，把防洪度汛与工程施工做到同布置、同检查、同考核，在确保安全度汛的前提下，推进现场施工的有序进展。

　　2、涉及防洪度汛的项目，监理部都重点加强防汛度汛预案的审批，制定切合实际工作的防洪度汛值班制度，在汛期中通讯一直保持畅通，随时处理应急事务。防洪度汛值班监理人员及联系电话书面上报业主的同时也向监理公司报送备案。

　　3、防汛值班监理人员在监理日志上填写有关防汛值班情况，并认真记录现场发生的实际情况、处理结果等。遇有重大问题事项，就及时向有关方面上报。

　　三、充分发挥气象部门的指导效果

　　特别关注\*\*气象台、\*\*市气象台及工程所在地的沙河县水文气象台发布的气象、水情信息，及时做好对气象部门发布的信息的响应工作，并落实各项预防措施。

　　四、督促施工单位编报防洪度汛预案并落实开展应急救援演练

　　督促施工单位编报\*\*年防洪度汛预案及重点施工部位超标洪水(暴雨)应急预案。针对防汛需要，督促施工单位组织应急救援演练，并对演练情况进行了总结。并同时针对演练中存在的不足之处，要求施工单位做好总结，并对防汛预案进行修订与完善，为安全度汛奠定坚实基础。

**防台防汛总结**

　　我部在2024年台风汛期来临之前，编制了防台防汛专项应急预案，并报监理组审批，同时成立了以项目经理为组长，项目总工为副组长的防台防汛应急领导小组。通过全体人员的共同努力，使防台防汛工作形成段段有人管、工作有检查、任务有安排，保证了台风汛期期间项目现场人员的生命及财产安全，成功地完成了今年的防台防汛工作。现将具体工作总结如下：

　　一、 建立防汛工作领导小组，防台防汛工作组织机构健全，责任分工明确。

　　2024年7月21日，在接到各上级单位的紧急通知及应急指令后，我部于7月21日下午，在项目部会议室召开防台防汛专题会议，会上宣布启动项目部防台防汛应急预案，并成立项目防台防汛领导小组，以项目经理为组长，项目总工为副组长;项目经理为领导小组总指挥，各施工区域负责人为第一责任人。同时成立各应急队伍，宣读各应急队伍的责任及分工。领导小组和应急队伍的建立，明确了防台防汛的责任体系和运转机制，为做好施工区域防台防汛工作提供了可靠的组织保证。

　　二、 完善防汛应急预案，健全应急装备物资储备

　　根据各上级来文和集团公司的要求，我部结合实际，在台风汛期来临前，重新修订编制完善了防台防汛应急专项方案，并报由监理组完成审批。此次修编更加突出了防台防汛重点，进一步完善了指挥体系，明确了各方防台防汛工作职责与分工，并制定了应急预案的具体实施步骤。与此同时，我部积极储备防台防汛物资，先后准备了防汛沙袋、救生衣、水泵等，并建立了防汛物资登记台账，做到有备无患。

　　三、 巡查防台防汛重点部位，严格值班制度

　　在防台防汛专题会议结束后，我部立即安排专人对现场的临时用电、围挡、材料堆放、临时宿舍等方面进行了重点检查。针对检查出来的问题，当即要求各施工区域负责人立即整改到位，并要求检查人员对整改情况进行复查。在台风期间，项目部制定了24小时值班制度，编排了项目部值班表，严格要求值班人员到岗值班。同时安排落实了专人进行现场巡查，做好巡查记录工作，针对巡查出来的问题，立即整改到位。

　　台风“安比”已经过境，但2024年的防台防汛工作还未结束。项目部于2024年7月25日，召开了防台防汛工作总结会议。会上陈述了此次防台防汛取得的成果，同时认真总结了此次各项工作的不足，要求此次各参与人员正视不足之处，积极总结经验，以更好地应对下次防台防汛工作。项目部也将继续根据各上级要求，加强宣传教育力度，注重提高项目全员的防台防汛意识，为防台防汛工作提供有力保障。

**防台防汛总结**

　　为做好防御今年第X号台风“XX”工作，我局认真部署，并派相关工作人员到各个物业小区现场督促检查。现具体汇报如下：

　　一、防台抗台工作部署

　　X月X日晚、X月X日上午，及时向各物业公司发出《关于做好防台风工作通知》，要求各物业公司做好以下几点工作：

　　加强值班值守，保持通讯畅通，备好抽水泵，备足沙袋、挡水板等防台防涝设备;

　　重点对小区内落水管、下水管道、地下室防洪排涝设备、小区围墙和构筑物等全面检查，发现安全隐患要及时进行整改;

　　通知业主将阳台、窗台、天台等易动物品撤离，以免高空坠物造成不必要的伤害。

　　适时做好巡检和人员、财物转移，确保能及时应对随时可能发生的险情。出现突发事件第一时间处理、上报。

　　二、现场督促检查内容

　　在各个物业公司进行防台风工作自查后，我局于X月X日分X组对全市物业小区进行现场检查。督促工作内容包括以下几点：

　　1、各物业公司是否向业主发出防台风通知。

　　2、各物业公司是否在出入口显眼位置设立防台风警示牌。

　　3、各物业公司是否在地下室出入口设置充足的沙袋。

　　三、防台抗台检查情况

　　截至201X年X月X日上午，我局对全市XX个物业小区项目进行全覆盖巡查，现场大部分物业小区有准备沙袋、沙包，个别物业小区还准备了挡水板等防台设施。其中XXXX等部分旧小区沙袋破损数量较多，XXXX沙袋严重不足，截止X日，以上物业小区均已将整改情况反馈我局XXX。XXXXXXX等小区对防台防汛工作比较重视，对绿化进行加固、填充新沙袋、疏通排水管道等工作有序进行。目前尚未发现受灾情况。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找